# Detaljplan för område ”R”, del av Bo, Drabantvägen och Kadettvägen

## Startpromemoria med program

### Bakgrund

Gällande detaljplan för området är idag Ob 2, planen medger fritidshus på 45 m2 och loft för de fastigheter som inte är permanentklassificerade. Fastighetsägare i området har under en länge tid uppvaktat kommunen för att få större byggrätter samt kommunalt vatten och avlopp. De har även framfört önskemål om att dela tomter.

Området är betecknat som område ”R” i den reviderade upplagan av utredningen ”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” upprättad på Miljö & Stadsbyggnad, godkänd av kommunfullmäktige. Där har det fått prioritet ett, dvs detaljplanearbete ska startas upp så snart som möjligt. Detaljplanering av området har aktualiserats i samband med en förestående utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i angränsande områden.

### Syftet med planläggningen

Planarbetet syftar till att möjliggöra permanentboende genom att förse området med kommunalt vatten och avlopp och öka byggrätterna. Områdets speciella kvaliteter, stora tomter med hus placerade efter de naturliga förutsättningarna på platsen och de för landskapsbilden värdefulla floran avses bevaras och skyddas. Avstyckningar av tomter ska inte tillåtas om områdets karaktär anses påverkas negativt.

Planläggningen syftar vidare till en förbättring av de sanitära förhållandena, enskilda vatten och avloppslösningar kommer i de flesta fall att ersättas med kommunala anläggningar. Efter särskild prövning kan enskilda kretsloppslösningar anläggas på fastigheter som har förutsättningar för sådana. En omvandling till permanent boende innebär vidare att vissa för fastighetsägarna gemensamma frågor måste ses över. Det gäller t.ex. vägförbättringar, parkeringsmöjligheter samt gång och cykelförbindelser. Kvartersmarken kommer till största delen att användas för bostadsändamål, en utredning kring vad Nacka kommuns mark (Bo 1:116, Kadettvägen 11) i området ska användas till ska göras. Tomten kan eventuellt användas till skol- eller barnomsorgsverksamhet.

## Beskrivning av området

## Läge

Planområdet är beläget i kommundelen Boos södra del och gränsar åt alla håll mot områden som redan är eller kommer att bli försörjda med kommunalt vatten och avlopp.

## Gällande planer

Området omfattas av områdesbestämmelser som antogs 1992 (Ob2). Bestämmelserna reglerar fritidshusens storlek.

## Andra utredningar om området

Området är betecknat som område ”R” i den reviderade upplagan av utredningen ”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” upprättad på Miljö & Stadsbyggnad, godkänd av kommunfullmäktige. Där har området fått prioritet ett, dvs detaljplanearbete ska startas upp så snart som möjligt.

## Bebyggelse och tomtstorlekar

Området innefattar 30 fastigheter. Av dessa är 10 permanentklassificerade, resten består av fritidshus av varierande storlekar. Tomtstorlekarna varierar mellan 1251 m2 och 5197 m2. Medelstorleken för tomterna inom området är 3254 m2 Bebyggelsen har vuxit fram under flera årtionden och är mycket varierad.

## Landskapsbild

Genom området sträcker sig en höjdrygg i öst-västlig riktning. Husen har placerats varligt i den kuperade terrängen utifrån de naturliga förutsättningarna på tomten. Husen är i de flesta fall placerade långt in från vägen och gömmer sig delvis bland träd och buskar. I området finns många uppvuxna ekar av stort värde för landskapsbilden, andra vanliga träd är björk, lönn och tall.

Vägar, parkering och gemensamma ytor.

Områdets vägnät har anpassats till de topografiska förutsättningarna och det faktum att området huvudsakligen har använts för fritidsändamål. Vägarna är i allmänhet smala och av varierande standard. Delar av vägnätet har dåliga siktförhållanden. Parkering sker huvudsakligen på kvartersmark, dvs den egna fastigheten. Eftersom området är kuperat är ibland utrymmet för parkering begränsat.

Väghållare för området är Bo gårds vägförening, de kommer troligtvis vara väghållare även i framtiden. Vägområdena, dvs marken ägs av kommunen. Gemensamma ytor saknas.

## Vatten- och avloppsförsörjning

Flertalet av fastigheterna försörjs med vatten och avlopp genom enskilda lösningar, fyra fastigheter ingår i det kommunala vatten- och avloppssystemet.

### Frågeställningar som en ny plan ska behandla

## Allmänt

I samband med en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska områdets fastigheter kunna nyttjas för permanent boende. Byggrätten ska ökas för de fastigheter som idag är klassificerade som fritidshusfastigheter. Avstyckningar som påverkar landskapsbilden och områdets miljö negativt ska inte tillåtas, fastighetsbildning i övrigt som främjar områdets användning ska kunna prövas. Användningen av Nacka kommuns mark i området ska utredas.

## Byggrätter

I detaljplanearbetet ska diskuteras hur de utökade byggrätterna ska utformas för att bibehålla områdets karaktär. Byggrätterna ska kunna formas olika beroende på tomternas olika förutsättningar. Det kan gälla byggnadernas placering på tomten samt höjd och storlek. Hänsyn ska tas till områdets natur och topografi.

## Natur- och kulturmiljö

Detaljplanen ska identifiera och ge skydd för de kultur- och naturmiljöer som bör bevaras. Områdets gröna karaktär med hus i natur ska bevaras.

## Vägförbättringar

Området trafikförsörjs från Boovägen. Detaljplanen ska, med utgångspunkt från dagens vägnät föreslå nödvändiga förbättringar av områdets befintliga vägar samt eventuella nya sträckningar. Området ska kunna fungera på ett trafiksäkert sätt för permanent boende. Förbättringarna avser vägarnas bärighet, mötesmöjligheter och god sikt i korsningar samt eventuella vägar för tillkommande fastigheter. Åtgärderna kan leda till vissa intrång på enskilda fastigheter.

## Vatten och avloppsförsörjning

Detaljplanen ska medge utbyggnad av kommunala avlopps och vattenledningar med i huvudsak ett så kallat LPS-system. Detta system innebär att varje fastighet förses med en egen pumpenhet som är försedd med en skärande pump som finfördelar avloppsvattnet. Detta medger att avloppsvattnet transporteras i ledningar med smala dimensioner under tryck. Ledningssystemet förläggs grunt på ett konstant djup av ca 70 cm vilket medför stora fördelar ur kostnads- och miljösynpunkt.

Dagvatten ska tas omhand lokalt på de enskilda fastigheterna där så är möjligt, fastigheter som är placerade nedströms får inte ges olägenheter.

## Huvudmannaskap och genomförande

Kommunen kommer att vara huvudman för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. En samfällighetsförening inom planområdet kan vara huvudman för nybyggnad och upprustning samt för drift och underhåll av vägarna och andra gemensamma ytor (allmän platsmark). Efter utbyggnaden av vägarna kan en vägförening vara huvudman för drift och underhåll av vägarna och allmän platsmark.

## Planarbetets bedrivande

Planarbetet bedrivs av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar. Startpromemorian har givits programkaraktär genom att de frågeställningar som detaljplanen ska behandla har beskrivits utförligt.

## Tidplan

Planarbetet startar med information och inledande diskussion med fastighetsägarna under våren 2001. Ett detaljplaneförslag med tillhörande genomförandebeskrivning upprättas under hösten 2001. Samråd beräknas ske med fastighetsägarna inom  planområdet och andra som har intresse av planförslaget under vintern 2001-2002. Därefter kommer eventuella omarbetningar ske och planförslaget ställs sedan ut under våren 2002. Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 2002.

MILJÖ & STADSBYGGNAD

Plan och exploatering

Paul Ahlkvist		Anna Mattsson

Plan- och exploateringschef	Planhandläggare