Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Edlund		GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och progtram mars -01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 | ENB |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 Programsamråd nov 00 – jan 01 | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KS mars 01 | RMN |
| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program Yttrande ONB mars 01 | AAMA |

Remitterade planförslag

| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB mars 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts Bordlagt av KSAU febr 01 | BNH |
| 1359 | Utvecklingsområden i Boo | Start-PM 99-03-16 Samråd 3 maj –14 augusti 00 Samrådstiden förlängd till 1 sept 00 Tillstyrkt av ONB jan 01 Godkänt KS febr 01 Information ”öppet hus” biblioteket i Orminge 15/3, 22/3 och 29/3 kl. 17.00 – 20.00 -01 | ENB TRS ANKU |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas återupptas under 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9358 | Solhöjden | Start-PM godkänd av KSAU 97-09-16 Godkänd ONB juni 00. Antagen KF dec 00. Överklagad | TRS |
| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF nov 00 Överklagad | RMN |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2) | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) Utgår som planärende | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Samråd febr – mars 01 | BTR |

| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd febr – mars 01 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 170/2000 214 | Bo 1:280, 1:284, 1:285, 1:286, 1:346, Nytorpsvägen | Samråd mars 01 | BTR |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd mars 01 | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 73/2000 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseluddsv 131 | ONB antagen febr 01 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 | ENB |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs