Till Områdesnämnden Boo

# Förslag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder 2001

## Förslag till beslut

Områdesnämnden Boo beslutar att utföra följande trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder 2001.

| 1. Värmdövägen; Hasseluddsvägen, Boovägen m.fl. | 10 st målning ”30” och ”50” i körbanan |
| --- | --- |
| 2. Eknäsvägen | Ett förhöjt övergångställe vid Venusvägen och förhöjd korsning vid Dianavägen |
| 3. Eklundavägen (Ev. två st på Hjortängsvägen vid skolan) | Fyra vägbulor invid kurvorna |
| 4. Lännerstavägen-Liljekonvaljens väg | Räcke ca 30 m, ”två busskuddar” samt 30 km/tim invid korsningen |
| 5. Gångväg under 222, Korsbergavägen-Björknässkolan | Separera gång- och cykel/mopedbanan d.v.s. bygg gångbana på befintlig gcm-väg |
| 6. Värmdövägen-Vintervägen delbeslut 2001-04-25 § 124 | Bygga om signal samt bygga väg- och fartminskande åtgärder |
| 7. Vintervägen (utredning för bussprio) | Ny styrutrustning samt detektorer |

## Ärendet

Från boende i Nacka kommun, från skyddsrondsarbetet 1998/99 och från andra utredningar, finns många förslag på förbättringar av vägnätet. Att utföra dessa trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder får vara en del av kommunens del i arbetet med att uppfylla riksdagens trafikpolitiska beslut, populärt kallad för Nollvisionen.

Områdesnämnden har i kapitalbudgeten 2001 anvisat 500 tkr för detta arbete. Dessutom finns 200 tkr till utyte av föråldrade styrutrustningar i trafiksignalreglerade korsningar. Miljö & Stadsbyggnad har uppdrag att föreslå ett antal trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder och åtgärder i styrutrustningar som motsvarar budgeterade medel.

## Miljö & Stadsbyggnads synpunkter

Vid prioriteringen mellan de olika objekten har målsättningen varit att först om möjligt minska risken för personskada, att så många som möjligt får ta del av förbättringen samt att vi får ut mesta ”säkerhet” per nedlagd krona.

Trafikolyckorna med personskada på det kommunala vägnätet i Nacka är förhållandevis få. Tyvärr gjorde den nya tolkningen av ”Datalagen” så att polismyndigheten slutade att lämna olycksstatistik förra året. Den rapportering vi får från Vägverket är tyvärr inte adresshänvisad. Detta gör att vi får lita på att vår egen kunskap, medborgarnas vilja att rapportera incidenter och andras rapportering om faktiska olyckor, gör att vi satsar på att utföra rätt åtgärder på rätt ställe.

Detta förslag har för samråd skickats till Brandförsvaret, Teknisk Produktion, PEAB, Trafiksäkerhetsrådet, Handikapprådet, SL i Björknäs, Polismyndigheten i Nacka och nämndkontoret. Inga stora förändringar har begärts vid samrådet.

Årets trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås utbyggas enligt bilaga.

NACKA KOMMUN Miljö & Stadsbyggnad

Miljö och samhällsplanering-trafik

Ivan Ericson