Till Områdesnämnden Boo

Ändring av beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2001

Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att ändra beslutet 2001-09-26 § 231 angående trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder år 2001.

Nämnden upphäver beslutet att bygga förhöjt övergångsställe på Eknäsvägen vid Venusvägen och förhöjd korsning vid Dianavägen, att ev. bygga vägbulor på Hjortängsvägen och att bygga två busskuddar på Lännerstavägen.

Nämnden beslutar att bygga ut sidoförskjutningshinder på dessa platser.

Ärendet

Årligen görs ett förslag till program för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För år 2001 arbetades förslaget fram, lite försenat, under juli månad. Förslaget skickades på samrådsremiss till Nämndkontoret, Teknisk Produktion, PEAB Stockholm entreprenad, Brandförsvaret, Trafiksäkerhetsrådet, Handikapprådet, SL i Björknäs och Polismyndigheten, i början av augusti. Få invändningar inkom och förslaget justerades och presenterades nämnden den 26 september. I samrådet angav ingen ”sista dag” utan bara en vädjan om snabbt svar eftersom förslaget redan var försenat. I mitten av oktober inkom starkt negativa remissvar från Brandförsvaret och Handikapprådet på förslaget att bygga vägbulor och busskuddar. Nämndkontoret och Miljö & Stadsbyggnad beslutade vänta med beställning av utbyggnader som var utformade som vägbulor.

Flera boende som varit oerhört glada för tidigare beslut om vägbulor blev mycket besvikna över denna ”återremiss”. Vi beslutade därför att måla 30 i vägen eftersom vintern skulle lägga hinder i vägen för nämndens eventuella alternativ beslut. Nämndens tidigare beslut från september 2001 såg i helhet ut som följande:

1. Värmdövägen; Hasseluddsvägen, Boovägen m.fl.

|  | 10 st målning ”30” och ”50” i körbanan |
| --- | --- |
| 2. Eknäsvägen |

Ett förhöjt övergångsställe vid Venusvägen och förhöjd korsning vid Dianavägen

3. Eklundavägen

(Ev. två st på Hjortängsvägen vid skolan)

|  | Fyra vägbulor invid kurvorna |
| --- | --- |
| 4. Lännerstavägen-Liljekonvaljens väg |

Räcke ca 30 m, ”två busskuddar” samt 30 km/tim invid korsningen

5. Gångväg under 222, Korsbergavägen-Björknässkolan

Separera gång- och cykel/mopedbanan d.v.s. bygg gångbana på befintlig gcm-väg

6. Värmdövägen-Vintervägen delbeslut 2001-04-25 § 124

|  | Bygga om signal samt bygga väg- och fartminskande åtgärder |
| --- | --- |
| 7. Vintervägen (utredning för bussprio) |

Ny styrutrustning samt detektorer

Miljö & Stadsbyggnads synpunkter

Brandförsvarets skrivning, som utformades för ett speciellt projekt i Älta, gäller för hela kommunen. Det är av principiell betydelse för att få ut utryckningsfordon till kommunens yttersta delar inom lagstadgad maximal tidsgräns. En diskussion om hur vårt övergripande genomfartsvägnät  skall vara utformat med hänsyn till Brandförsvarets krav kan behövas göras.

Handikapprådets yttrande är även det generellt utformat att gälla kommunens hela vägnät. Men på Eknäsvägen kör dagligen många färdtjänstfordon till den skola för handikappade som finns vid Björknäs skola. Dessa transporter är i och för sig ett av de största skälen till att några åtgärder måste göras eftersom transportörerna ofta är hårt uppbokade och ofta kör våldsamt fort. Men eftersom det mest drabbar de handikappade eleverna i fordonen föreslås andra åtgärder. Dessa har inte samma hastighetsdämpande funktion som vägbulor men får anses vara tillfyllest.

Föreslår därför följande:

Vid Eknäsvägen (pkt 2 enl ovan lista)  hade föreslagits ett förhöjt övergångsställe och förhöjd vägkorsning. Vi föreslår nu istället vägavsmalning, enligt bifogad principskiss.

För Eklundavägen och Hjortängsvägen (pkt 3 enl ovan lista) hade föreslagits två vägbulor på resp ställe. Nu föreslås att två vägbulor byggs ut på Eklundavägen men en vägavsmalning på Hjortängsvägen. Som skäl för detta anges att Eklundavägen inte är genomfartsväg  eller handikapptransportväg.

På Lännerstavägen (pkt 4 enl ovan lista) hade två busskuddar, vägräcke och 30 km/tim föreslagits invid Hjortängsvägen. Föreslår att vägkuddarna utgår med anledning av att Lännerstavägen ändå är hårt belastad av vägkuddar i Dalen och invid Lännersta skola.

Kostnadsbilden kommer inte att förändras med anledning av det ändrade förslaget.

Skäl till beslut

Som skäl för att ändra beslutet anges Brandförsvarets och Handikapprådets starkt negativa remissutlåtande på förslaget på trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

Miljö & Stadsbyggnad

Miljö- och samhällsplanering-trafik

Ivan Ericson