# Preliminär tidplan för planområdet Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg

Normalt planförfarande

2002							  2003

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start-PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planarbete (samråd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beredning 30 april |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plansamråd 17/5 – 2/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planarbete (utställning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beredning 22 oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utställning 11/11 – 13/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planarbete (antagande) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beredning februari 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSAU tillstyrker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| KS tillstyrker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| KF antar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| Eventuellt överklagande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| Laga kraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |

Efter det att Kommunfullmäktige (KF) har antagit planen tar det ca 1,5 år innan den vinner laga kraft, om planen överklagas till Länsstyrelsen och Regeringen (Miljödepartementet). Annars tar det ca 3 veckor.

# Text boxes

Nämnd

feb-mars 2003

Tillstyrker

Nämnd

15 maj

Samråd

Nämnd

6 november

Utställning