# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Orminge 61:1 m.fl. (Livsmedelshall)

### Upprättad på Exploateringsenheten i november 2004, ändrad i mars 2005

### Allmänt

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som en vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### Organisatoriska frågor

##### Tidplan

Planen beräknas antas under hösten år 2005. Byggstart beräknas ske omedelbart efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.

##### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Nacka kommun skall vara huvudman och svara för drift och utbyggnad  av allmänna platser och allmänna vatten- och avloppsledningar.

Exploatören  svarar för tillkomst av samtliga anläggningar och all bebyggelse på kvartersmark.

Framtida fastighetsägare svarar för drift av anläggningar på kvartersmark.

Genomförandeorganisation

Exploaterings- och avtalsfrågor handläggs inom kommunen av Exploateringsenheten.

Fastighetsbildningsfrågor, eventuell inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av  Lantmäterienheten i Nacka.

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden Boo i Nacka. Samråd i bygglovfrågor sker med Bygglovsenheten.

Nybyggnadskarta beställs från Lantmäterienheten.

Nacka Kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar.

Debitering enligt VA-taxan handläggs inom kommunen av Teknisk Produktion.

Boo Energi svarar för elnätet inom området.

##### Avtal

Ett exploateringsavtal reglerar utbyggnaden av allmänna anläggningar, ansvarsfördelning, markförsäljning, servitut och ledningsrätt, tidplan, kvalitet i bebyggelse och landskapsbild, avgifter och kostnader för anläggningar inom och i direkt anslutning till området.

### Fastighetsrättsliga frågor

##### Ägoförhållanden

Ägere till fastigheten Orminge 61:1 är Nacka kommun. En mindre del av allmän platsmarken utmed Ormingeleden ägs av Vägverket. Område för allmänna VA-ledningar (u-område) är tillförsäkrade kommunen genom ledningsrätt.

### Ekonomiska frågor

Kostnadsfördelningar regleras i exploateringsavtal. Kostnader för åtgärder inom och i direkt anslutning till planområdet kommer att belasta exploateringen.

### Tekniska frågor

##### Gator, gång- och cykelbanor

Planen innebär åtgärder för att underlätta trafiksituationen. Exploatören utför åtgärderna.

- Vid korsningen Ormingeringen Kanholmsvägen byggs en cirkulationsplats.

- Gångbanan mellan Värmdövägen och Ormingeringen justeras.

- Möjlighet ges att även i fortsättningen korsa fastigheten från Värmdövägen mot Kanholmsvägen bevaras.

- Två nya övergångsställen samt refuger i korsningen Kanholmsvägen/ Ormingeringen med därtill erforderlig komplettering och justering av befintlig trafiksignalanläggning utförs.

- Dagvattenavledningen utmed Kanholmsvägen justeras.

- Ny belysning anordnas utmed hela sträckan i samråd med Boo Energi.

##### Ledningar för vatten och avlopp

Allmänna VA-ledningar återfinns inom planområdet. Exploatören ansvarar för utbyggnad av serviser på kvartersmark.

Inom planområdet finns en ledningstunnel, innehållande huvudvattenledning (V400) och spillvattenledning (S 600), båda klassade som konsekvensledningar för vatten- och avloppsdistributionen. Detta innebär att anläggningsarbeten skall utföras så att den befintliga tunneln och dessa ledningar hålls intakta och absolut inte påverkas i något skede. Sprängningar eller andra markarbeten måste bedrivas på ett sådant sätt att ledningarnas nuvarande och framtida driftsförhållanden är garanterat säkerställda. Kravet är att de planerade arbetena inte får ge utrymme för minsta risk, såväl nu som i framtiden, att det p g a dessa kan inträffa driftstopp i någon av ledningarna.

##### Elförsörjning

Området elförsörjs av Boo energi.

##### Uppvärmning

För områdets uppvärmning kan det bli aktuellt med en inkoppling till västra Orminges värmekulvertsystem. Detta kräver avtal med ägaren till anläggningen.

##### Exploateringsenheten

Pia Ström- Sjöberg		Nils-Olof Persson

Exploateringschef		Exploateringingenjör