Områdesnämnden i Boo Tekniska nämnden

# Information om projektering och upphandlingar av allmänna anläggningar

# Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

# Ärendet

## Projektnr 9312, Djurgårdsvägen, Område X

För närvarande pågår detaljprojektering av de allmänna anläggningarna. Projekteringen utförs av Teknisk Produktion och beräknas färdigställd i slutet av februari. Efter avslutad projektering påbörjas upphandlingen vilken kommer att utföras av Teknisk Produktion. Förhoppningen är att entreprenören kan påbörja arbetena i maj 2005. Projektledare: Jonas Nylander

## Projektnr 9390, Lilla Björknäs, etapp 2

Projektering av de allmänna anläggningarna påbörjas under januari 2006. Projekteringen utförs av SWECO och WSP och beräknas vara färdig i början juni 2006. Därefter påbörjas upphandlingen vilken kommer att utföras av Teknisk Produktion. Byggstart beräknas ske under hösten 2006. Tidplan är något osäker eftersom detaljplanen fortfarande ligger hos regeringen för beslut, detta beslut kommer förhoppningsvis under våren 2006.

Projektledare: Nils-Olof Persson.

## Projektnr 9394, Waldorfskolan

Projektering av vägar, va-ledningar och bollplan är utförd.

Arbete med upphandling av entreprenadarbetena påbörjas i slutet av januari 2006. Entreprenadarbeten för vägar och va-ledningar påbörjas i mars-april 2006 och ska vara avslutade före sommaren 2006. Arbetena med bollplanen avslutas ca ett år senare på grund av att projekterad överlast förhindrar tidigare färdigställande.

Projektledare: Björn Habenicht.

## Exploateringsenheten

## Pia Ström Sjöberg

Exploateringschef

Bilaga 1: Kartor

## Bilaga 1. Kartor

Översiktskarta

Detaljkarta

# Comments

Ja absolut! Pia (mina markeringar med gult)

# Text boxes

Waldorfskolan

Lilla Björknäs, etapp 2

Område X, Djurgårdsv.

Waldorfskolan

Område X, Djurgårdsvägen

Lilla Björknäs,

etapp 2