Områdesnämnden Boo

# Detaljplan för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun

# Start-PM

## Förslag till beslut

Områdesnämnden tillstyrker startpromemorian

Sammanfattning

Områdesnämnden bestämmer standarden på Kummelnäsvägen. Förslag till detaljplan upprättas från bussvändplanen i norr ner till Kummelnäsgränsen i söder. En projektering av Kummelnäsvägen genomförs så snart möjligt för att vägområdena ska kunna bestämmas. Projektering av vatten och avlopp i Kummelnäsvägen ska ske samtidigt med vägprojekteringen om inte denna ska ske samordnat med Värmdös eventuella vatten- och avloppsledningar.  Gatukostnader för lokalgata fördelas på de fastighetsägare som har utfart till Kummelnäsvägen. Projektet ska tidsmässigt försöka samordnas med Värmdös eventuella utbyggnad av vatten- och huvudavloppsledning i Kummelnäsvägen och Solviksvägen i planområde F.

Bakgrund

I planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo har planeringsinsatserna koncentrerats på områden för bostadsbebyggelse. Någon strategi för planering av infrastrukturen har inte funnits. Miljö och Stadsbyggnad tog initiativ till ett Start-Pm för huvudvägar Norra Boo. Promemorian omfatta Lövbergavägen, Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen. Något politiskt ställningstagande har inte skett till Start-Pm;et.

Detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg har antagits av kommunfullmäktige och därigenom har avgränsningen mellan tomterna och Kummelnäsvägen blivit låst. En utvidgning av vägområdet mot Grävlingsberg är därför inte möjlig. På andra sidan Kummelnäsvägen pågår planeringen av område F. En avgränsning av planområdet mot Kummelnäsvägen kan inte ske förrän standarden på vägen har bestämts.

En ytterligare faktor som gör att ett ställningstagande måste ske snart är möjligheterna att samordna Kummelnäsvägens utbyggnad på sträckan Solviksvägen-Kummelnäsgränsen med Värmdös utbyggnad av huvudledningar för vatten och avlopp.

Kommunens nya policy för uttag av gatukostnader kommer att underlätta ett genomförande.

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge Kummelnäsvägen sådan standard och utformning att den klarar buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt och att möjliggöra trafik- och VA-försörjning av intilliggande detaljplaneområden.

Avsikten är att utbyggnaden av vägar ska finansieras genom uttag av gatukostnadsersättningar enligt plan- och bygglagens regler i enlighet med kommunens gatukostnadspolicy. Detta innebär att fastighetsägarna utefter Kummelnäsvägen kommer att debiteras som om Kummelnäsvägen vore lokalgata.

Detaljplanearbetet föreslås starta direkt efter kommunstyrelsens beslut. Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo utgör ett tillräckligt programunderlag för projektet.

I WSP;s utredning angående trafik och vägar i Norra Boo klassas Kummelnäsvägen som huvudväg. Huvudvägarna föreslås få en körbanebredd om 6,5 m och en gång- och cykelväg om 2-3 m. Det totala vägområdet blir då mellan 11-13 m.

Planenheten föreslår att områdesnämnden lägger fast körbanebredden till 6,5 m och gång- och cykelbanan till 2,5 m på den aktuella sträckan av Kummelnäsvägen. Vilken sidan gång- och cykelbanan ska ligga på får utredas i samband med projekteringen av gång- och cykelbanan utefter Kummelnäsvägen från Värmdövägen till Kummelnäsgränsen. Var  Värmdös eventuella ledningar kommer att ligga utefter Kummelnäsvägen  påverkar också gångbanans placering.

Preliminär avgränsning

Se bifogad karta

Planeringsförutsättningar

Kummelnäsvägen

Kummelnäsvägen berör ett flertal fastigheter. Ägare till fastigheterna är Nacka kommun, AB Kummelnäs-Lövberga och Östra Kummelnäs fastighetsägareförening. Även samfälligheten Kummelnäs s:4 berörs.

Huvudmannaskap

Nacka kommun är huvudman för huvuddelen av Kummelnäsvägen, Kummelnäs vägförening för mindre del.

Kulturmiljö

Vägarna ingår delvis i helhetsmiljön nr 28 Hasseludden-Kummelnäs-Vikingshill.

Utformning/Gestaltningsfrågor

I utredningen angående trafik och vägar i Norra Boo finns på sidan 11 och 12 förslag till utformning av huvudvägarna. Körbanan utförs 6,5 m bred med en ca 2-3 m bred gång- och cykelbana. Belysning ska finnas och beläggningen ska vara hårdgjord (asfalt). Gång- och cykelbanan kan också utföras som separat gång- och cykelväg med skiljeremsa om utrymmet tillåter. Huvudvägarna trafikeras med busstrafik.

Riktlinjer för detaljplanearbetet

Detaljplanens utformning ska grundas på en projektering av Kummelnäsvägen som visar avgränsningen av erforderligt vägområde samt erforderlig anpassning av slänter från väg och diken in på tomtmark (släntintrång). Vägen ska i projekteringen utformas med förutsättningen att de ska trafikeras med buss och att separat gång- och cykelväg anläggs. Projektering ska även ske av vatten- och avlopp i Kummelnäsvägen.

Så långt det är möjligt ur trafikteknisk synvinkel ska nuvarande marknivåer bibehållas. Anpassning ska ske för att minska effekter på berörda fastigheter. Trafikering med buss innebär emellertid högre krav på att vägens lutning inte får överstiga vissa värden och krav på hållplatsernas utformning.

Bullerfrågorna liksom vibrationer från trafiken ska särskilt beaktas i planarbetet. Vägarnas avvattning och därmed påverkan på recipienterna måste studeras.

En gatukostnadsutredning ska göras parallellt med detaljplanearbetet. Fastighetsägarna ska debiteras enligt kommunens nya regler, vilket innebär kostnader motsvarande lokalgata. Samordning ska om möjligt ske av Värmdös VA-utbyggnad med utbyggnaden av Kummelnäsvägen på sträckan Solviksvägen-Kummelnäsgränsen.

VA-anläggningar för att försörja intilliggande detaljplaneområden kommer att utredas ur såväl tidsperspektiv som utformning.

Planarbetets bedrivande och tidsplan

Planarbetet sker med normalt planförfarande och bedrivs av planenheten.

I plangruppen ingår representanter för:

Exploateringsenheten		Per Johnsson

Planenheten			Rolf Markman, projektledare

Infrastruktur			Mahmood Mohammadi

Miljö Folkhälsa och Säkerhet.	Birgitta Held-Paulie

Preliminär tidsplan:

2006-05-17			ONB tillstyrkan

2006-05-30			KSAU tillstyrkan

2006-06-07			KS godkänner Start-PM

2006 september-december		Projektering

2007 februari			Samråd detaljplan och gatukostnadsutredning

2007 april			Utställning detaljplan och gatukostnadsutredn.

2007 maj			ONB tillstyrkan detaljplan

2007 juni	KS tillstyrkan detaljplan och beslut av principer för uttag av gatukostnader

2007 september		KF antagande av detaljplanen

2007 september-december 2008	Länsstyrelsen och regeringen prövning av 			besvär

2009 januari-2009 mars		Upphandling

2009 april-2009 oktober		Utbyggnad

Planenheten

Micaela Lavonius			Rolf Markman

Planchef				Projektledare

# Comments

Sidan: 1
 Är osäker på detta. Det känns lite tunt men det finns ju ett beslut på. Ska man inte ta med nåt om WSPs trafikutredning?

Sidan: 2
 Vad avses? Beskriv med verb och fylligare. " .. utformas enligt " ?

Sidan: 2
 Vad avses? Beskriv med verb och fylligare. " ..föreslås trafikera vägar"?

Sidan: 3
 Stämmer detta? Bostadsändamål med inslag av verksamheter?

Kunde man lägga ut mark för kvartersändamål för vägar som inte var enskilda? Eller var det meningen att också de stora vägarna skulle vara enskilda?

Sidan: 5
 Projektering skulle kunna påbörjas tidigare med politikernas goda minne. Projektering tar säkert minst ett år