# Detaljplan för Tollare 1:16

### Översikt, processen och tidsplan

| Projektledare, planenheten: | Tord Runnäs |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Claes-Göran Herrgård |

|  | #### Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande |  | ONB | Beslut 2004-11-10, § 182 |
| √ | Start-PM, godkännande |  | KS | Beslut 2005-01-10, § 9 |
| √ | Programsamråd, tillstyrkan |  | ONB | Beslut 2005-06-15, § 117 |
| √ | Programsamråd |  | KS | Beslut 2006-03-13, § 37 |
| √ | Program, tillstyrkan |  | ONB |  |
| √ | Program, godkännande |  | KS |  |
| √ | (Start-PM, detaljplan) |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd |  | ON |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | ON |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | ON |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |