Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT	Angela Jonasson	AAJ

Anna Galli		AGA	Björn Habenicht	BNH

Rolf Markman	RMN	Micaela Lavonius	MLA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 1503 nov -94 | Fördjupad översiktsplan Gamla Saltsjöbaden |  | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9527 april -98 | Saltsjöbadens station och Restaurangholmen | Start PM och program till detaljplan tillstyrkt av ONFS 98-05-06. Godkänd KS 98-06-02. Information om parallella uppdrag och planläget ONFS 99-02-10. Remissmedgivande ONFS 99-06-16. Information ONFS 99-11-17 Godkännande samrådsr. 00-02-09 Information ONFS 00-03-29, 00-04-26 Extra samråd ONFS 00-05-17. Godkännande samrådsr. –okt 00 Information nov -00 Beslut utställning dec -00 | MLA |
| 9528 sept -97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 | AGA |
| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 | MLA |
| 9503 99-10 214 mars -99 | Detaljplan västra Skogsö | Arbetets återupptagande ONFS 99-03-10 Församråd 00-01-20 Information nov -00 | AGA |

Antagna planer

| 9523 feb -97 | Solsidan 2:4 (del av) upphävande av stadsplan S 123 (del av) | Godkänd ONFS 99-04-28 Antagen KF 99-06-14 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 99-09-10. (Även ONFS beslut 99-06-16 om ansökan om förhandsbesked har överklagats) | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9503 | Norra Skogsö | Godkänd ONFS juni 98 Antagande KF 98-09-14. Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 99-03-19. Överklagad | AGA |
| 9503 | Norra Skogsö, Skogsö 4:6 | Godkänd ONFS juni 98 Antagande KF 98-09-14. Överklagad. Länsstyrelsen avvisat besvären 99-03-05. Överklagad. Departementet upphävt Lst´s beslut 99-06-23 | AGA |

Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 95-114 214 | Gåsö bryggor |  | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 97-27 214 | Rösunda 9:21, Ringvägen 48 B | Arbetet ej påbörjat | AAJ |
| 117/1999 214 | Solsidans skola, Solsidan 2:1 | Information ONFS 00-03-29 Antagande nov -00 | RMN |

# Antagna enkla planförfarande

| 60/2000 214 | Tippen, Tattby 5:1 mfl | Antagen 00-10-11 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Rolf Markman