Till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# BYVÄGEN  Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att följande två punktåtgärder enligt Scandiaconsults förstudie daterad 2001-03-30 skall detaljprojekteras och snarast utföras som

### Etapp 1

· objekt 4  Avsmalning Berberisvägen – Nejlikevägen    (35´)

· objekt 7  Cirkulationsplats Knut Wallenbergs väg         (560´)

Vidare beslutar områdesnämnden att resterande åtta punktåtgärder efter Byvägen prioriteras och etappindelas med hänsyn till önskade trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid

Saltsjöbadens idrottsplats och tillgängliga medel enligt följande:

### Etapp 2

· objekt 2   Entréport Ekvägen                                                      (50´)

· objekt 3   Ombyggnad GC-väg Neglingevägen                          (70´)

· objekt 5   Korsning Nejlikevägen	                                      (60´)

· objekt 10 Avsmalning Trollvägen – Tattbyvägen                       (35´)

### Etapp 3

· objekt 6   Avsmalning Nejlikevägen – Knut Wallenbergs väg    (45´)

· objekt 8   Korsning Kyrkvägen/Trumpetarvägen                         (80´)

· objekt 12 Entréport Skyttevägen		                  (135´)

· objekt 11 Utgår ( genomförs ej)	                                        (230´)

## Bakgrund

Krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Byvägen har under många år ställts bland annat från de boende utmed vägen samt hem- och skola med flera.

Med anledning av detta har områdesnämnden i början på året givit nämndkontoret i uppdrag att ta fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Miljö & Stadsbyggnad har därefter på uppdrag av nämndkontoret hos Scandiaconsult upphandlat uppdraget att göra en förstudie med förslag till åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Byvägen.

Scandiaconsults rapport har levererats 2001-03-30 och innehåller förslag till åtgärder i tio punkter utmed vägen.

Föreslagna åtgärder har tagits fram i nära samarbete med Miljö & Stadsbyggnad.

Redovisade kostnader för respektive punktåtgärd är endast preliminära och omfattar inte detaljprojektering och upprättande av bygghandlingar, marklösen (objekt 7) samt eventuella lednings- och kabelarbeten och stolpflyttningar.

Under utredningens gång framställdes starka önskemål om att också titta på trafiksäkerhetsproblemen på Neglingevägen vid Saltsjöbadens idrottsplats.

För att kunna samordna prioriteringen av problemen på Byvägen och vid idrottsplatsen lämnades i mars kompletterande uppdrag till Scandiaconsult att även studera och lämna förslag till åtgärder för att lösa problemen på Neglingevägen vid angöringarna till idrottsplatsen.

## Förslag

Eftersom utredningen av problem på Neglingevägen inte är klar vid behandlingen av föreslagna åtgärder på själva Byvägen så föreslår Miljö & Stadsbyggnad att prioritering och etappindelning av dessa görs med hänsyn till en lösning av problemen på Neglingevägen vid Saltsjöbadens idrottsplats.

MILJÖ & STADSBYGGNAD

Miljö och samhällsplanering

Jan Skoog