Till Områdesnämnden Fisksätra / Saltsjöbaden

# Förstudie av Ringvägshamnen

## Förslag till beslut

- En detaljprojektering av ombyggnadsarbeten vid Ringvägshamnen skall utföras med förstudiens intentioner.

- Nämndkontoret får i uppdrag att administrera upphandlingen av genomförandet av projektet.

## Ärendet

Nämnden har i sin investeringsbudget upptagit 3 mkr för genomförandet av ombyggnadsarbeten vid Ringvägshamnen under innevarande år.

En förstudie med avseende på gestaltning har utförts av Scandiaconsult. Även en undersökning med avseende på geoteknik har utförts som ligger till grund för bl. a. kajkonstruktionen.

En mycket preliminär kalkyl av byggkostnaden för projektet är uppskattad till 3 900 tkr. Fördelat på:

Rivning, spont och ny kaj		2250 tkr

Marköverbyggnad trafik		  630 tkr

Park, utrustning o belysning	  520 tkr

Oförutsett			  500 tkr

Tillkommande kostnader för projektering, byggledning och vattendom ingår ej i kalkylen.

En omdisponering i nämndens investeringsbudget bör ske för att inrymma hela projektet.

Nämndkontoret föreslår att detaljprojekteringen utförs och att frågan om krav på vattendom utreds i samband med detta.

Vidare tas ett förfrågningsunderlag fram som är uppdelat i huvuddelar vilket ger nämnden möjlighet att utföra projektet etappvis om en omdisponering av investeringsbudgeten inte är önskvärd.

##### NÄMNDKONTORET

Göran Helin

Bilaga: Ringvägshamnen, Saltsjöbaden Tekniskt PM - Förstudie 2001

Väg, Mark och Kajkonstruktion av Scandiaconsult 2001-09-14