| 011205 | 240 | #### Ansökan om att införa 30 km/tim på Gökvägen | ## Bordläggning |  | ### Ordföranden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010905 TILLK. | 152 | Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder | Återremis av förslaget avseense Vikingavägen öster om Fjällvägen. |  |  |  |  |
| 010905 TILLK. | 152 | Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder | Återremiss av förslaget avseende åtgärder på Knut Wallenbergs väg. |  |  |  |  |
| 010905 TILLK. | 152 | Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder | ON förordar förhöjd korsning vid Vårgärdsvägen - Sjövägen. Återremiss? |  |  |  |  |
| 011107 TILLK. | 203 | Ny bollplan i Tattby, Saltsjöbaden | Återremiss av förslaget för undersökning av alternativa lägen. |  |  |  |  |
| 990616 | 104 p. 5 | Förslag enl punkt 5 till i vilken ordning resten på listan ska åtgärdas. | M&S skall ge förslag. |  | M&S |  | Behandlas på trafikseminarium 02-03-06? |
| 990616 | 104 p. 6 | Underlag för ev upphandling av ”Lugna Gatan” | NK skall ta fram förslag till underlag. |  | TS |  | Behandlas på trafikseminarium 02-03-06? |
| 991006 | 173 | Upprustning av sammanträdeslokalen för högst 50 000 kr | NK administrerar. Se även § 101 ang akustik och belysning. |  | ## TS |  | OH-duk höjs. Vapnet flyttas. Konst anskaffas. |
| 000426 | 82 | Torpet Skutudden istånd- sätts. | NK administrerar arbetet. | Beräknades vara klart 01-08-3o. | Roger Grönwall 01-08-30 | Arbete pågår fort-farande med iståndsättande av torpet. |  |
| 010502 | 100 | #### Övrig fråga Skrivelse från A Hjorth beträffande miljöskyddet i förnyad översiktsplan för Saltsjöbaden | ## NK bereder ärendet. |  | ## TS |  |  |
| 010905 TILLK. | 150 | Trafikplats Skogsövägen - Vikingavägen - Valhallavägen | Korsningen skall vara cirkulationsplats | Cirkulationsplatsen utförd 01-09-12 | TS | Cirkulations-platsen fungerar ej. | Utförande och skyltning kollas. |
| 010905 TILLK. | 152 | Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder | Gångbana utföres inom spårområdet på Igelbodavägen. |  | TS |  |  |
| 010905 TILLK. | 152 | Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder | Nya signallyktor (lysdioder) monteras vid övergångsstället vid Kommunalhuset. |  | TS |  |  |
| 010905 | 153 | Byvägen mellan Berberisvägen och Nejlikevägen | Utbyggnad av bilkuddar som farthinder. |  |  |  | Behandlas på trafikseminarium 02-03-06? |
| 010905 | 158 | #### Övrig fråga Hiss i kommunalhuset | ## NK undersöker med FAK. |  | TS | Avrapportering gjord 02-02-06. FAK ej villigt att medverka. | Ytterligare möjligheter bör undersökas. |
| 011010 | 168 p 7 | #### Övrig fråga Fråga om åtgärder ang båtvrak vid Stäkets varv | ## NK undersöker med FAK och M&S vad som skall vidtas. |  | ## TS |  |  |
| 011010 | 193 | #### Bebyggelse på Neglingeberget som bör kulturminnesmärkas | ## Inventering skall genomföras. NK administerar ärendet. |  | ## TS |  | Inventeringen är beställd. |
| 011010 TILLK. | 199 | Ringvägshamnen | Ombyggnadsarbeten skall detaljprojekteras. NK administrerar. |  | TS |  |  |
| 011107 | 201 p1 | #### Övrig fråga Förslag att trafikskyltar med texen ”LOKAL SLINGA” tas bort | ## NK bereder ärendet. |  | ## TS |  | Tas upp på trafikseminarium 02-03-06? |
| 011107 | 201 p2 | #### Övrig fråga Förändrad trafikpolicy? | NK bereder ärendet. |  | TS |  | Tas upp på trafikseminarium 02-03-06? |
| 011107 | 222 | #### Övrig fråga #### Förutsättningar för att inrätta Skapande fritid för barn och unga i Fisksätra | ## NK bereder ärendet. |  | TS |  |  |
| 011205 | 228 p. 3 | #### Övrig fråga Hastighetsskyltningen på Byvägen | ## NK bereder ärendet. |  | TS |  | Tas upp på trafikseminarium 02-03-06? |
| 011205 | 228 p. 4 | #### Övrig fråga Ev. olovligt byggande av skärmtak och plank på Fågelhöjden | ## NK bereder ärendet. |  | TS |  | Överlämnat till M&S |
| 011205 | 245 | #### Kretsloppsalternativ, Älgö | ## Nk administrerar utredningen | Avrapportering 02-02-27 | ## TS |  |  |
| 011211 | 256 | #### Upphandlingen av fritidsgårdsverksamheten | ## NK får i uppdrag att redogöra för och analysera upphandlingen av fritidsgårdsverksamheten |  | ## TS |  |  |