# NACKA KOMMUN	ANTAGANDEHANDLING

Miljö & Stadsbyggnad 	KFKS 8/00 214

Projekt 9528

#### GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen i Nacka kommun

Upprättad på Miljö & Stadsbyggnad i juni 2001 och justerad i februari 2002

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska  åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har  inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning för de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA- anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

## BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING

Planläggningens syfte är att möjliggöra en förbättring av Älgövägen – delen inom detaljplan för Älgö. Älgövägen fungerar som huvudväg för trafiken till Älgö och Gåsö.

# Detaljplanen möjliggör en förbättring av trafiksäkerheten med gångutrymme samt belysning.

## ORGANISATORISKA FRÅGOR

### Tidplan

Beslut om utställning 	juni 2001

Utställning 	juli-september 2001

Områdesnämndens tillstyrkan 	mars 2002

KF:s antagande 	maj 2002

Laga kraft 	juni 2002

Utbyggnad av väg och va-ledningar beräknas kunna påbörjas tidigast andra halvåret efter det att planen vunnit laga kraft.

## Genomförandetid

# Genomförandetiden är 15 år från den tidpunkt planen vinner laga kraft.

## Ansvarsfördelning

Nacka kommun skall vara huvudman och svara för utbyggnaden och driften av allmänna anläggningar. De allmänna anläggningarna omfattar del av Älgövägen och Bergabovägen med bussvändslinga, belysning och va-ledningar.

# Upphandling av allmänna anläggningar sker i konkurrens.

## Genomförandeorganisation

Mark och avtalsfrågor handläggs inom kommunen av Miljö & Stadsbyggnad.

Nämndkontoret svarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar och teknisk kontroll av dessa.

# Elnätet handläggs av  Nacka Energi AB.

## FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

# Detaljplanen medger kommunen rätt att lösa erforderlig mark utmed vägen.

## EKONOMISKA FRÅGOR

# Gatukostnader.

Kommunen svarar för marklösen, utbyggnad av väg med dagvattenavledning och belysning inom planområdet. Kostnaderna för detta fördelas efter skälig och rättvis grund enligt plan och bygglagen för de fastigheter som ligger inom fördelningsområdet. Fördelningsområdet föreslås omfatta fastigheter inom detaljplan för Älgö, samt även de fastigheter på Gåsö som kommer att använda Älgövägen inom planområdet. Till utställningen kommer en gatukostnadsutredning att upprättas.

För att få en mer detaljerad redovisning av kostnaderna för olika fastighetstyper tillämpas den fördelningsprincip som är vanlig i kommunen vid beräkning av gatukostnadsersättning; 1,0 för obebyggda tomter, 0,8 för fritidshus och 0,6 för permanenthus.

De Gåsöfastigheter som ingår i parkeringsanläggningen vid Ekdungen (Gåsöbornas parkering), Marenvägen och Torskholmen har föreslagits ett andelstal om 0,2. Samtliga kostnader är exklusive moms.

|  | Antal | Andel | AntalxAndel | Totalt per fasttyp | Per fastig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permanentfast | 200 | 0,6 | 120 | 2.844.000 | 14.000 |
| Fritidshus | 320 | 0,8 | 256 | 6.066.000 | 19.000 |
| Obebyggda | 10 | 1,0 | 10 | 237.000 | 24.000 |
| Gåsöfast | 180 | 0,2 | 36 | 853.000 | 5.000 |
|  |  |  | Summa 422 | Summa 10.000.000 |  |

# .

# Miljö & Stadsbyggnad

Paul Ahlkvist 			Rolf  Markman