Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Angela Jonasson	AAJ

Rolf Markman	RMN	Paul Ahlkvist	PAT

Bo Tapper		BTR	Per Jerling	PEJE

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Gisela Tibblin	GTN 	(Anna Galli	AGA)

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 1021 | Nacka översiktsplan 2001 | Samrådsbeslut KS 01-02-19 Samrådstiden gick ut 01-06-19 Utställning sommaren -02 | PAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1503 nov -94 | Fördjupad översiktsplan Gamla Saltsjöbaden |  | PAT |  |
| 9528 sept -97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 Redovisning remissvar ONFS 01-03-07 Beslut inriktning maj –01 Utställningsbeslut ONFS 01-06-06 Utställning 13/7 – 17/9 –01 Redovisning alt förslag till va 02-02-27 Bordlagt ONFS 02-03-06 Återremitterat ONFS 02-03-27 Remiss KS 02-06-12 |  | RMN (AGA) |
| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 Yttrande start-PM och program ONFS 00-12-06 Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06 Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19 ONFS 01-10-10 redovisning utredning Tillstyrkan KSAU 01-11-13 KS nov –01 Information våren -02 Samråd hösten -02 |  | MNI |

Planförslag under förberedande utredning

| 9529 jan -02 | Sport- och kulturhall, Gröna dalen | Samråd program mars -02 Yttrande Program ONFS april –02 Godkännande KS maj –02 Samrådsbeslut ONFS –02-05-22 Samråd juni – aug –02 Information samråd sept -02 | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 9520 99-10 214 mars -99 | Detaljplan västra Skogsö | Arbetets återupptagande ONFS 99-03-10 Församråd 00-01-20 Information ONFS 00-11-08 |  |

Antagna planer

| 9527 april -98 | Saltsjöbadens station och Restaurangholmen | Antagande KF 01-06-11 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-11-12 Överklagad Regeringen | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 97-27 214 | Rösunda 9:21, Ringvägen 48 B | Arbetet ej påbörjat | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 119/2001 214 | Erstavik 26:21 | Uppdrag ONFS 01-11-07 Avvaktar förslag från fastighetskontoret | ANKU |
| 59/2001 214 | Igelboda 41:4 | Information ONFS 01-11-07 Avslag ONFS 01-12-05 Uppdrag ONFS -02-02-06 Samråd maj -02 Informarion samråd aug -02 | PEJE |
| 13/2002 214 | Bevarandeplan för Neglingehöjden | Inventering våren –02 Information ONFS 02-05-22 | GTN |
| 39/2002 214 | Tattby 6:2 | Planändring Start-PM Återremiss april -02 | MLA |

# Antagna enkla planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Rolf Markman