Information om pågående planarbeten i Fisksätra/Saltsjöbaden

Handläggare:

Micaela Lavonius	MLA	Magnus Bäckström	MNI

Rolf Markman	RMN	Per Jerling	PEJE

Angela Jonasson	AAJ	Paul Ahlkvist	PAT

Anna Kuling	ANKU	(Anna Galli	AGA)

Gisela Tibblin	GTN

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 1021 | Nacka översiktsplan 2001 | Samrådsbeslut KS 01-02-19 Samrådstiden gick ut 01-06-19 Utställning sommaren –02 Antagande KF okt –02 | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1503 nov –94 | Fördjupad översiktsplan Gamla Saltsjöbaden |  | PAT |
| 9528 sept –97 | Älgö detaljplan | Program godkänt KS 98-08-24 Information ONFS/TN 99-11-18 Återremiss ONFS 00-02-09 Remiss ONFS 00-06-14 Redovisning remissvar ONFS 01-03-07 Beslut inriktning maj –01 Utställningsbeslut ONFS 01-06-06 Utställning 13/7 – 17/9 –01 Redovisning alt förslag till va 02-02-27 Bordlagt ONFS 02-03-06 Återremitterat ONFS 02-03-27 Remiss KS 02-06-12 Bordlagt KSAU 02-08-20 Yttrande KSAU okt 02 | RMN (AGA) |

| 9501 dec -98 | Fisksätra varv | Information ONFS 99-03-31 Information ONFS 99-12-01 Bordlagt ONFS 00-02-09 Återremiss ONFS 00-08-30 Yttrande start-PM och program ONFS 00-12-06 Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06 Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19 ONFS 01-10-10 redovisning utredning Tillstyrkan KSAU 01-11-13 KS nov –01 Information våren -02 Samråd hösten -02 | MNI |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag under förberedande utredning

| 9529 jan -02 | Sport- och kulturhall, Gröna dalen | Samråd program mars -02 Yttrande Program ONFS april –02 Godkännande KS maj –02 Samrådsbeslut ONFS –02-05-22 Samråd juni – aug –02 Information samråd sept -02 | MNI |
| --- | --- | --- | --- |
| 9520 99-10 214 mars -99 | Detaljplan västra Skogsö | Arbetets återupptagande ONFS 99-03-10 Församråd 00-01-20 Information ONFS 00-11-08 |  |

Antagna planer

| 9527 april -98 | Saltsjöbadens station och Restaurangholmen | Antagande KF 01-06-11 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-11-12 Överklagad Regeringen | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft

# Enkla planförfaranden

| 97-27 214 | Rösunda 9:21, Ringvägen 48 B | Arbetet ej påbörjat | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 119/2001 214 | Erstavik 26:21 | Uppdrag ONFS 01-11-07 Avvaktar förslag från fastighetskontoret | ANKU |
| 59/2001 214 | Igelboda 41:4 | Information ONFS 01-11-07 Avslag ONFS 01-12-05 Uppdrag ONFS -02-02-06 Samråd maj -02 Informarion samråd 02-08-28 Återremitterat 020918 ONFS antagande 02-10-08 | PEJE |
| 13/2002 214 | Bevarandeplan för Neglingehöjden | Inventering våren –02 Information ONFS 02-05-22 | GTN |
| 39/2002 214 | Tattby 6:2 | Planändring Start-PM Återremiss april –02 Information och uppdrag att teckna avtal ONB 02-06-12 | ANKU |

# Antagna enkla planförfarande

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad/Planenheten

Rolf Markman