Till

Områdesnämnden

Fisksätra/Saltsjöbaden

# Investeringsbudget 2003, Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

## Förslag till beslut

- Områdesnämnden fastställer förslag till investeringsbudget för 2003.

- Områdesnämnden överlämnar investeringsbudgeten tillsammans med likviditetsplanering och konsekvensbeskrivning till Kommunstyrelsen.

## Ärendet

Ramen för investeringsbudgeten avseende år 2003 har fastställts av kommunfullmäktige den 18 november 2002 till 6,7 mkr. På grund av kommunens ekonomiska situation har ramen minskats med 3,4 mkr.

Med överföringar från planerade och pågående projekt uppgår ramen till 14, 5 mkr enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 april 2003.

Kommunstyrelsen beslöt den 7 april §72 att uppdra åt områdesnämnderna att i samband med tertialbokslut 1 redovisa likviditetsbudgetar och konsekvensredovisning för samtliga under 2003 påbörjade och planerade projekt. (Bilaga 1).

Nämndkontoret har upprättat ett förslag till fördelning av investeringsmedel. Fördelningen av nämndens investeringar framgår av nedanstående specifikation med kommentarer.

## Konsekvenser av nedskärningarna

Den kanske viktigaste aspekten beträffande nedskärningarna gäller i vilken mån planering av kommande ombyggnadsprojekt kan bedrivas. Ombyggnadsarbeten innebär inte sällan särskild anpassning till befintlig struktur samt är tidskrävande till sin natur då de ofta har många olika intressenter med skilda mål och intressen. Inom anläggningssidan (väg och park) är arbets-säsongen kort samt att det råder hård konkurrens inom beställarsidan d v s om beställaren vill få mycket utfört till rimlig kostnad krävs god framförhållning.

Årets ekonomiska situation innebär att få arbeten kan startas och förberedas på ett optimalt sätt. Arbetena med att förbättra Saltsjöbadsleden ansågs inte gynnsamt att sätta igång under 2002 pga marknadsläget. Ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för kommunen vore att betrakta förbättringen av Saltsjöbadsleden som ett projekt. Detta skulle sannolikt resultera i en bättre lösning totalt sett. Den ekonomiska uppdelningen som nämnden måste göra i detta läge är inte gynnsamt för kommunen totalt sett. Ombyggnaden av Ringvägshamnen kommer inte att kunna sättas igång under 2003 pga det uppkomna ekonomiska läget. Däremot kommer projektet med tillhörande handlingar att vara i sådant skick att det medger en snabb igångsättning om det vid årets dykarundersökning av hamnen visar att nuvarande situation inte kan dröja ytterligare ett år. Syftet med ombyggnaden är att stärka själva vändplanen vid hamnen då vatten och grus filtreras ned i sjön med ev risk för ras som en direkt konsekvens.

Inom vägområdet kan skönjas att asfaltsbeläggningen slits snabbare jämfört med tidigare undersökningar från 1998. Vissa vägavsnitt uppvisar även långa sprickbildningar vilket kan vara en antydan om framtida bärighetsproblem. Årets föreslagna utrymme om 2 milj kr är en nedskärning från tidigare års uppskattning av behovet om cirka 3 milj kr. I årets budget ryms endast mindre arbeten för att omhänderta dagvatten. Stillastående vatten på vägen eller vid vägen är en förvarning om att vägkroppen kommer att få skador i form av frostsprängningar. Vattensamlingarna utgör en olägenhet då vatten stänker upp på fotgängare. Dessutom är djupare vattensamlingar en säkerhetsrisk för småbarn.

Det årliga behovet för att hålla samtliga lekplatser och bollplaner intakta bedöms uppgå till 350 - 400 tkr. Till detta tillkommer utvecklingsarbete av Fisksätra allé. Under 2002 gjordes en översiktlig studie för att belysa områdets egenskaper och potential för framtida utveckling. Programmet kan ses som en idékatalog att arbeta utifrån så att alléns egenskaper kan vävas ihop till en väl fungerande helhet även om det arbetet delas upp i flera olika etapper. Områdesnämnden bör hemställa att kommunstyrelsen betraktar utvecklingen av Fisksätra Allé som en särskild kommunal angelägenhet och särskilda medel till projektet bör avsättas i minst samma omfattning som fastighetsbolaget som har uttalat ett positivt intresse för parkområdets utveckling. I utvecklingsarbetet deltar lokala representanter från hyresgästföreningen.

Vägar 9 405 tkr.  Budget 2 500 tkr (överföring från 2002 6 906 tkr)

Ny budget 7 675 tkr ( 1 730 tkr omföres till idrott)

Beställda och pågående arbeten

- Belysning utmed Saltsjöbadsleden etapp I, 1 500 tkr. Byggstart är beroende av igångsättningen av broreparationen och anpassningsarbeten mellan belysning och bullerskydd.

- Broar S-leden S-304 (Stubbsund) 2 000 tkr. Saltsjöbadsleden har i huvudsak fyra problemområden: buller, avsaknad av belysning och viltstängsel samt behov av broreparation (Stubbsundsbron). Under projekteringsarbetet för bullerskyddet vid Saltsjöbadsledens östra sida har det visat sig att dessa tre faktorer är ömsesidigt beroende av varandra. Då projekteringen av bullret startade nu under våren har det visat sig att vissa justeringar kan komma att ske så att slutresultatet ska falla väl ut.

- Trafiklösningar vid Byvägen, Eriksplan, Neglingevägen, 2 000 tkr. Nämnden beslöt 2001 att förbättra trafiksituationen vid Byvägen. Förslaget innebar ett antal arbetsmoment men då rondellen inte kunnat realiseras pga att markköp inte kunnat genomföras måste lösningarna justeras något. Under 2002 minskade bullerproblemen för de boende något då vissa vägavsnitt fick ny beläggning men problemen med höga hastigheter kvarstår. Åtgärder för att förbättra trafiklösningen vid idrottsplatsens utfart bör om möjligt lösas samtidigt.

- Trafiksäkerhetsåtgärder 525 tkr. Föregående års arbete på Vårgärdsvägen avslutas och motsvarande omfattning av arbetet kostnadsförs under 2003 med 83 tkr.  Trafiksignalsystemen kräver översyn till en bedömd kostnad om ca 80 tkr. Byte av viltstängsel utmed Saltsjöbadsleden om 150 tkr. Trafiklinjemålning mm.

- Övrigt vägar  150 tkr. Åtgärdande av dagvatten på vägen vid Montessoriskolan.

Periodiserat underhåll

- Beläggningar 1 500 tkr. Vägarnas ytor slits och åldras av sol, kyla och vatten. Kommundelen har det äldsta vägnätet i kommunen och en analys av vägarnas beläggning visar att underhållet är kraftigt eftersatt. Inventeringen 2002 visar att det egentliga årliga behovet av förnyelse bedöms vara cirka 3-4 milj kr under de närmaste åren. Årets medel är således en halvering av tidigare planerade insatser.

Kommande och planerade arbeten

- Rösundavägen gångbana

- Utbyggnad Ringvägshamnen.

- Saltsjöbadspromenaden gångvägsförbindelse prövas

- Tattbybron. Bedömd kostnad varierar mellan 2 500 – 5 000 tkr beroende på val av konstruktion (träbro eller reparation av befintlig).

- Viltstråktunnel S-308 (enligt broutredningen)

- Saltsjöbadsleden bullerskydd

- Eriksplan.

Park 780 tkr. Budget 900 tkr, överföring från 2002 underskott -120 tkr)

- Lekplatser 430 tkr. Under våren har en översyn gjorts av lekplatserna. Syftet var att förebygga ev risker för klämskador mm. Kostnaden för dessa säkerhetsarbeten uppgår till 115 tkr. Under året kommer nya lekredskap att ersätta äldre i Fiskarhöjden.

- Uprustning trappleder 100 tkr.

- Motionsspår Tattby 130 tkr. Under våren pågår arbeten för att rusta redskapen, putsa bort ev trädrötter i löpspåret samt förbättra informationen om motionsspåret.

- Skutudden 120 tkr. Sista etappen av renoveringsarbetena för torpet vid Skutudden.

Kommande arbeten

- Fisksätra Allé, samverkan med Stena fastigheter.

Idrott 4 385 tkr. Budget 3 300 tkr. Överföring från 2002 1 085 tkr).

Ny budget 6 115 tkr.  1 730 tkr tillförs från vägar.

Idrottsplatser upprustning 325 tkr. Underlag för reinvesteringsinsatser och nyinköp av icke så fullt kapitalkrävande varor. Stängsel, större reparationer, idrottsutrustningar som mål, innebandysarger, nedslagsmattor, badutrustning osv.  Insatser som i nuläget är svåra att specificera men som vi vet alltid uppkommer under säsongerna.

Saltsjöbadens ishall 5 650 tkr  En långvarig diskussion har förts med Saltsjöbadens IF om möjligheten att anlägga en isolerad ishall över nuvarande konstisbana på Saltsjöbadens IP. Från början startade dialogen med att föreningen i egen regi skulle bygga en ellipsformad ishall. I anslutning till hallen skulle kommunen som i en första fas bygga de välbehövda omklädningsrummen. För att inte omöjliggöra den framtida utbyggnaden av hallen planerades omklädningsrummen till den framtida ellipsformade ishallen. Under hand visade det sig att föreningen saknade de ekonomiska möjligheterna att genomföra hallprojektet. Förutom att bygga hallen skulle även ispisten vridas vilket innebar i stort en helt ny anläggning kostnadsmässigt i storleksordningen 35 milj kronor. De från början planerade omklädningsrummen byggdes på en annan plats inom idrottsområdet i ett betydligt enklare utförande. Den ”besparing” pga de enklare omklädningsrummen, som nu är byggda, skulle utgöra kommunens ekonomiska del av en ny ishall. Ett avtal skall upprättas mellan kommunen och Saltsjöbadens IF vars innebörd är att föreningen uppför ishallen i egen regi, kommunen bidrar ekonomiskt, kostnader utöver kommunens bidrag ersättes till fullo av föreningen. Efter uppförandet övergår hallen till kommunens ägo.

Näckenbadet, nytt kassasystem 140 tkr  I samband med att Nacka Simhall renoverats föreslås att ett nytt kassasystem installeras. Systemen samordnas mellan de två baden Näckenbadet  och Nacka Simhall, baden har samma taxesystem. Ett nytt system är mer anpassat till dagens krav i fråga om flexibilitet för såväl kunden som möjligheten till att införa olika typer av kort och taxesystem.

Tor Samuelsson       			Barbro Moegelin

nämnddirektör   			controller