Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# Upphandling av drift och underhåll av gatubelysning

## Förslag till beslut

Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden beslutar att uppdra till chefen för enheten Infrastruktur att upphandla drift och underhåll av gatubelysning i kommundelen Fisksätra/Saltsjöbaden.

## Ärendet

Nuvarande avtal, med Nacka Energi, för drift och underhåll av gatubelysning i kommundelarna Sicklaön, Älta och Fisksätra/Saltsjöbaden går ut 2006-05-15. Kommunen har inte rätt att direktupphandla drift och underhåll av gatubelysning, varför Infrastruktur föreslår att förfrågningsunderlag upprättas och upphandling sker under januari – februari 2006. Entreprenaden gäller för en eller flera av ovan nämnda kommundelar. Avtalstiden är 4 år, 2006-05-16—2010-05-15, med möjlighet till 2 års förlängning.

### Tidplan

En upphandling bör ske enligt nedanstående tidplan:

|  | Tid | Aktivitet | Vem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 |  |  |
| 1. | nov-feb | Framtagande av förfrågningsunderlag. | Infrastruktur |
|  | 2006 |  |  |
| 2. | 24 jan | Ärendet i ONS | Infrastruktur och ONS |
| 3. | 25 jan | Ärendet i ONÄ | Infrastruktur och ONÄ |
| 4. | 7 feb | Ärendet i ONFS | Infrastruktur och ONFS |
| 4. | 10 feb | Förfrågningsunderlaget klart | Infrastruktur |
| 5. | 13 feb | Handlingar ut | Infrastruktur |
| 6. | 7 april | Anbud in, 060407 Öppning av anbud 060412 | Infrastruktur |
| 7. | 12-30 april | Utvärdering av anbud | Infrastruktur |
| 8. | 1 maj | Utvärdering klar |  |
| 12. | 16 maj 2006 | Tillträde för ny entreprenör |  |

### Innehåll

Förfrågningsunderlaget föreslås innehålla bl a följande förändringar från föregående avtal:

En fjärdedel av de 8 400 ljuspunkterna skall bytas ut varje år under perioden 2006-2010, s k seriebyte. I Fisksätra/Saltsjöbaden finns ca 3000 belysningspunkter, och enligt förfrågningsunderlaget ska seriebyte ske i Fisksätra/Älta innan 2008-09-30 och i Saltsjöbaden innan 2009-09-30. Detta uppdrag finns med i nuvarande avtal, men har inte fullföljts. Seriebytet kan innebära en ökad kostnad de första åren, men ger i gengäld fler fungerande ljuspunkter i respektive område. Enstaka mörka ljuspunkter skall bytas inom två veckor, men dessa utryckningar förväntas bli färre i och med seriebytet.

Vegetation som skymmer ljusflödet är ett stort problem idag eftersom röjningen inte sker längre i och med att elledningarna grävts ned i marken. I denna entreprenad ska därför ingå att röja vegetation som skymmer ljusflödet.

Om entreprenören inte fullföljer sitt uppdrag kan det bli aktuellt med vitesföreläggande.

Infrastruktur				Infrastruktur

Elinor Nordquist			Anna Liefvergren