# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Center), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten i september 2006

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för ny bebyggelse med 6 st. friliggande småhus, att parkeringsbehovet för områdets verksamheter ordnas långsiktigt. Allmänhetens tillgång till strandpartiet längs Moranviken säkras genom ett sammanhållet gångstråk. Vidare ska markanvändningen av Neglinge Center anpassas till de verkliga förhållandena.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Preliminär tidsplan

Samråd	1:a kv 2005

Utställning	4:e kv 2006

Kommunfullmäktiges antagande	1:a kv 2007

Allmänna anläggningar färdiga	4:e kv 2007

Utbyggnaden av bostäder och strandpromenad kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft.

#### Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska genom områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatu- och park/naturmark inom planområdet. Ägaren av fastigheten Baggensudden 7:8 (nedan benämnd exploatören) ska vara huvudman för kvartersmarken. Tekniska nämnden är huvudman för det allmänna VA-nätet och Nacka Energi för det allmänna el-nätet.

Detaljplaneavtal har upprättas mellan kommunen och exploatören.

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska reglera parternas kostnadsansvar och ansvar för genomförande av detaljplanen. Avtalet reglerar frågor om marköverföringar, servitut, utbyggnad av strandpromenad, skydd av mark och vegetation samt dagvattenavledning
 m m. Avtalet ska vidare ge anvisningar om bl.a. tidsplan, fastighetsbildning, avgifter för VA-anslutning, myndigheter och andra kontaktorgan i frågor som rör genomförandet. Exploateringsavtalet ska antas av kommunfullmäktige.

Kommunen och exploatören svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar.

### GENOMFÖRANDEORGANISATION

#### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av Miljö & Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

#### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

#### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden i Fisksätra/Saltsjöbaden. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Miljö & Stadsbyggnad, bygglovenheten. Nybyggnadskarta kan beställas hos lantmäterienheten på Miljö & Stadsbyggnad.

#### El/energi

Nacka Energi svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör fastigheten Baggensudden 7:8 som ägs av Fastighets KB Trädgårdsmästaren 4 samt del av Baggensudden 2:1 som ägs av Nacka kommun. Inom kvartersmarken kommer det att finnas anläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter.

Gemensamhetsanläggning ska bildas för den gemensamma in- och utfarten till de tillkommande bostäderna och den större parkeringen (g1). Gemensamhetsanläggning ska även bildas för gårdsgata, VA-ledningar, plantering, sophus för de tillkommande bostäderna (g2).

Exploatören skall söka lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. Fastighetsplan bedöms inte bli nödvändig.

Servitut för brygganläggning till förmån för Baggensudden 7:8 regleras i exploateringsavtal.

Planområdet berörs till en del av strandskydd enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Framställning ska göras till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom planområdet för berörda delar av strandpromenaden och vattenområde.

### TEKNISKA FRÅGOR

#### Trafikanläggningar

Gator som skall betjäna planområdet är den befintliga Vikingavägen och planerad ny kvartersgata inom bostadsområdet.

#### Parkarbeten

Detaljplanen innehåller naturområden. Exploatören ska ombesörja röjning och städning av området. Kommunen svarar sedan som huvudman för drift och underhåll av detta område.

#### Strandpromenad

En strandpromenad ska anläggas utmed bergskanten längs med Moranviken och förbinda de redan utbyggda partierna med den del som ligger inom fastigheten Baggensudden 7:8, för att säkra allmänhetens tillgång till strandpartiet. Anläggningen ska huvudsakligen bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning regleras i exploateringsavtalet. Denna del av strandpromenaden utgör allmän anläggning och kommunen svarar som huvudman för drift och underhåll. 

För den del av strandpromenaden som ligger inom fastigheten Baggensudden 7:8 regleras allmänhetens tillgänglighet genom x-område på kvartersmark. Drift och underhåll regleras i särskilt servitutsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Strandpromenaden inom kvartersmarken ska förlängas fram till fastighetsgränsen.

#### Parkering

Detaljplanen förutsätter att all parkering anordnas på kvartersmark.

#### Vatten och avlopp

De tillkommande bostäderna ska anslutas till förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp i Vikingavägen. Kapaciteten i närbelägen avloppspumpstations kapacitet ska kontrolleras.

#### Dagvatten

Området för de tillkommande bostäderna samt parkeringsplatsen ska anslutas till förbindelsepunkt till kommunal dagvattenledning i Vikingavägen. Dagvatten från parkeringsytor ska passera oljeavskiljare placerad inom kvartersmark före anslutningen till kommunens dagvattennät.

Vatten från den lågt belägna delen av naturområdet söder om den planerade bebyggelsen, ska avledas genom dike alternativt ledningar. Utförandet regleras i exploateringsavtal.

#### Uppvärmning

Varje fastighet ordnar med sin egen uppvärmning. Vattenburna system förutsätts.

#### Avfallshantering

Förutsättningar för källsortering ska finnas. Även under byggtiden skall källsortering ske av bygg- och rivningsmaterial. Sophämtning ska ske vid avsedda platser.

### EKONOMISKA FRÅGOR

Det ekonomiska ansvaret för utbyggnad av strandpromenad, dagvattenavledning, VA-ledningar, samt teknisk kontroll, fastighetsbildning m.m. kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Anslutningsavgifter för va, el, tele m.m. debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Anna Kuling

Exploateringschef		Exploateringsingenjör