Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 STOCKHOLM

# Yttrande över Charles Guérys och Ingela Guéry Dahlströms            JO-anmälan mot Nacka kommun

Dnr 4139-2000

Områdesnämnden Sicklaön inger följande yttrande över Charles Guérys och Ingela Guéry Dahlströms (nedan kallade Guéry Dahlström) anmälan avseende bl a kommunens hantering av olovlig byggverksamhet.

## Bakgrund

Guéry Dahlström har kritiserat kommunen för

- att inte se till att byggloven respekteras,

- att inte se till att miljölagen rörande säkerhet i tätbebyggt område respekteras samt

- att inte respektera trafiksäkerheten.

Den 15 juni 2000 gav Områdesnämnden Sicklaön bygglov för tillbyggnad av kontors- och verkstadsbyggnad för Friebergs Bil AB.

De ursprungliga bygglovhandlingarna redovisade en bruttoyta som överskred det som gällande detaljplan medger, varför Bygg-, Kart- och Lantmäterienhet (BKL) inom Miljö & Stadsbyggnad (förvaltningen) uppmanade sökanden att ändra ritningarna så att byggnadsvolymen rymdes inom planbestämmelserna. Grannarna hade då underrättats om innehållet i ansökan. Tomten är trång och bostadsbebyggelse ligger nära anläggningen, så någon avvikelse uppåt beträffande byggrätten kunde inte godtas. Sökanden inkom sedermera med ritningar där den undre våningen var borttagen och utrymmet sålunda outnyttjat. Därmed var ansökan planenlig.

När byggnadsarbetena kommit igång gjorde grannarna Guéry Dahlström kommunen uppmärksam på att bygget inte följde bygglovet och att en källarvåning i strid med givet lov ändå höll på att färdigställas.

BKL gjorde med anledning av anmälan en besiktning och konstaterade att byggnadsarbetena mycket riktigt inte följde lovet. Enheten uppmanade byggledningen att avbryta arbetena men när uppmaningen inte efterföljdes, kallades till ett möte den 20 november 2000 där läget klargjordes för byggherren. Mötet fick också formen av byggsamråd varvid ett protokoll upprättades med beslut om tillägg i kontrollplan. Av protokollet framgår att den olovligt utförda källarvåningen inte får nyttjas och att det uppkomna utrymmet skall omges av en permanent vägg. Av beslut om tillägg till kontrollplan framgår att anmälan till Miljö & Stadsbyggnad skall göras då tillbyggnaden är färdigställd men innan den tas i bruk. Den 21 november 2000 har byggherren i en skrivelse till kommunen intygat att det urschaktade utrymmet inte kommer att inredas och användas för garage. För att säkra att så inte blir fallet kommer Friebergs Bil att sätta en fast vägg emot utrymmet.

## Kommentarer till anmälan

Enligt 10 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden, när en olovlig byggnadsåtgärd vidtagits, verka för att det utförda undanröjs eller rättas på annat sätt om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

I det här fallet stod valet mellan att den olovligt utförda byggnadsåtgärden skulle rivas, marken återställas och ny grundläggning utföras eller att den olovligt utförda våningen skulle göras oanvändbar och därigenom tillgodose omgivningens krav på lämplig exploateringsgrad och omfattning på verksamheten. BKL ansåg det vara möjligt att inom ramen för byggsamrådet och beslut om kontrollplan komma tillrätta med de olovliga åtgärderna. Enligt 9 kap 8 § p 2 PBL skall det vid byggsamråd ske en genomgång av de åtgärder som är nödvändiga för att byggnaden skall kunna antas komma att uppfylla de krav som avses i 3 kap. Byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav på tekniska egenskaper som uppställs i PBL har gjort gällande att aktuell konstruktion har varit nödvändig då markens beskaffenhet är mycket sämre än vad handlingar från tidigare bygge utvisar. BKL accepterade att källarutrymmet skulle göras obrukbart istället för att byggnationen skulle rivas med allt vad det innebär. BKL kommer att följa upp att åtgärden utförs på ett godtagbart sätt. Först när byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och nämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 10 kap PBL skall ett slutbevis utfärdas.

Anledningen till att kommunen själv inte upptäckte det olovliga utförandet av tillbyggnaden är att lagstiftningen numera överlåter till byggherren att ta ansvar för besiktningar på byggplatsen. Byggherren skall också utse en kvalitetsansvarig, som skall godkännas av kommunen. Denne har till uppgift att bevaka efterlevnaden av regler och bestämmelser och att bygget följer givet bygglov.

Upplysningsvis kan nämnas att fastighetsägaren har inkommit med en begäran om en planändring för att utöka sin byggrätt. Den framställningen har ännu inte behandlats av Områdesnämnden.

Kommunen, genom Nordisk Parkering AB, övervakar aktuellt område i vart fall en gång per vecka, varvid ägarna till felparkerade fordon åläggs att betala felparkeringsavgift.

Guéry Dahlström har inte erhållit något skriftligt beslut i anledning av sina påpekanden/ anmälningar. Områdesnämnden har vid flera tillfällen informerat Guéry Dahlström om kommunens åtgärder och skälen härför.

Områdesnämnden bemöter inte den kritik som framförts avseende säkerheten i tätbebyggt område eftersom kritiken avser säkerhet på byggarbetsplats som är en fråga som inte ligger inom kommunens ansvarsområde.

## Områdesnämnden Sicklaön

Gunilla Lennmarker			Guldbrand Skjönberg                     Ordförande				Nämnddirektör