Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT                             Anna Galli                AGA

Björn Habenicht	BNH                             Angela Jonasson     AAJ

Micaela Lavonius	MLA                             Rolf Markman           RMN		 Eva Nyberg           ENB                            Gisela Tibblin            GTN

Tord Runnäs	TRS                             Bosse Tapper           BTR

Thomas Brundin	TBN                             Anna Matsson           AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | Start-PM under utarbetande | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 8 maj 2000 Avvaktar besked från fastighetsägaren | AGA |
|  | ”Finntorps framtid” | Yttrande start-PM mars –01 Start-PM KS 7 maj 2001 | AGA |

Remitterade planförslag

| 9189 | Sicklaön 257:1-3, 257:24 Kristinav.54, 52, Strandpromenaden 87, Kristinav 50 | Samråd april, antagande juni övergång till EP, KS mars 2001 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 9190 | Shurgard | Start-PM godkänt 01-01-08 Godkännande av program juni -01 | ENB |

Utställda planförslag

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28 Utställning15 maj-12 juni -01 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

| 9177 | Finnberget | Start-PM godkänt KS 99-06-01 Antagande KF maj –01 | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9180 | Norra Lillängen-Hortus, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08 Antagande KF maj –01 | AGA |
| 9169 | Sicklaön 385:1, 386:4 m fl Stora skvaltan | Start-PM godkänt KS 97-09-29 Antagande KF | ENB |

# Antagna planer

| 9150 | Danviks Strand | Programförslaget godkänt KS 95-11-06. Yttrande gestalt- ningsprogram ONS 24/10 –00 Antagen KF dec 2000 Överklagad till Länsstyrelsen | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9164 | Saltsjöqvarn | Start-PM godkänt KS 97-09-27 Antagen KF 22 nov 2000 Överklagad till Länsstyrelsen | TRS |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 4/2000 214 | Sicklaön 126:9 Blomsterv. 11 | Planläggning vilande (avvaktas av sökande) | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 136/2000 214 | Sicklaön 12:85, Skurusundsv. 88 | Omarbetas, samråd maj –01 | BTR |
| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20 Samråd sept –01 | RMN |
| 40/2001 214 | Tallidens förskola | Information, igångsättning | AAMA |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds gård | Beslut enkelt planförfarande ONS 01-01-23 Antagande juni -01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna - enkelt planförfarande

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

Plan och exploatering

Eva Nyberg