ONS

# Investeringsförslag

Investeringsbudget 2006 för ON Sickla har följande ramar:

- Park/Natur 2 600 000 kr

- Gata 9 100 000 kr

Till detta kommer eventuella överföringar från 2005 års investeringar.

Infrastruktur presenterar nedan angelägna objekt. Redovisade priser är endast översiktligt beräknade.

## A. Park/Natur

| ## 2006 Inom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Lekplatser | 550 tkr |
| 2. Järla samarbetspark | 150 tkr |
| 3. Nyckelviken Staket/inhägnader, | 300 tkr |
| 4. Naturreservat Långsjöns naturreservat, hundrastområde | 400 tkr |
| 5. Landskapsvård (trappor, gc-vägar, badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) I. Upprustning av badplatser II. Upprustning av bollplaner III. Röjning, gallring av parkområden i Storängen och Lillängen | 150 tkr 150 tkr 100 tkr |
| 6. Parkprojekt I. Lönnallé på Ängsvägen i Storängen, stort behov av förnyelse. (Samverkan sker med ”gatan” om/när av dagvattnet på Ängsvägen åtgärdas) II. Trappleder i Norra Skuru | 250 tkr 550 tkr |
| Summa | 2 600 tkr |

| ## 2006 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Nyckelviken Staket/inhägnader, diken | ytterligare 800 tkr |
| 2. Landskapsvård (trappor, gc-vägar badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) | 450 tkr |
| 3. Parkprojekt I. Finntorp, Rosenstigen | 1 500 tkr |
| Summa | 2 750 tkr |

| 2007 – 2008 Inom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. Lekplatser | 600 tkr | 600 tkr |
| 2. Nyckelviken Staket/inhägnader, | 1 000 tkr | 1 000 tkr |
| 3. Landskapsvård (trappor, gc-vägar badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) | 900 tkr | 1 000 tkr |
| 4. Parkprojekt | 100 tkr |  |
| Summa: | 2 600 tkr | 2 600 tkr |

| 2007 – 2008 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2007 | Kostnads- uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 4. Parkprojekt | 1 400 tkr | 1 500 tkr |
| Summa: | 1 400 tkr | 1 500 tkr |

## B. Gata

| 2006 Inom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Beläggningar | 6 100 tkr |
| 2. Belysning | 1 800 tkr |
| 3. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Järlaleden. Statsbidrag ska sökas (beslut i ONS i september) | 1 200 tkr |
| Summa | 9 100 tkr |

| 2006 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Dagvatten I. Utsiktsvägen 200 m ledning II. Ängsvägen 2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Ombyggnad av Per Hallströmsväg/Skvaltans väg enligt utredning genomförd 2004 enligt beslut i ONS den 26 april 2005 § 63. (Medel avsatt i 2005 års budget: 777 tkr) II. Lagårdsvägen, gångbana mellan Duvnäsvägen och Jägarstigen. (projekteras under 2005 enligt beslut i ONS den 26 april 2005 § 63) III. Övervakningssystem i trafiksignaler (gäller generellt alla signaler och alla kommundelar) IV. Andra objekt enligt prioriteringslista för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (bifogas) | 1 500 tkr 600 tkr 200 tkr |
| Summa | 2 300tkr |

| 2007 – 2008 ## Inom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. Beläggningar | 6 100 tkr | 6 100 tkr |
| 2. Belysning | 1 800 tkr | 1 800 tkr |
| 3. Dagvatten |  |  |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | 1 200 tkr | 1 200 tkr |
| Summa | 9 100 tkr | 9 100 tkr |

| 2007 – 2008 ## Utom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. Dagvatten | 1 000 tkr | 1 000 tkr |
| 2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | 1 800 tkr | 1 800 tkr |
| Summa | 2 800 tkr | 2 800 tkr |

Infrastruktur

Elinor Nordquist