# Detaljplan för Sicklaön 70:23 m.fl. (Ekdungen), Skuru, Nacka kommun

| Projektledare, planenheten: | Per Jerling |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Björn Habenicht |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, tillstyrkan | 041109 | ONS |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 050404 | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 051011 | ON |  |
| √ | Yttrande, samråd | 051115 | KSAU |  |
| √ | Detaljplan, utställning | 060522 | ONS |  |
| √ | Yttrande , utställning | 060614 | KSAU |  |
| √ | Detaljplan, godkännande | 061122 | ONS |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |

Per Jerling