Plats och tid	Velamsundsrummet, Stadshuset, 16.00 - 18.00

|  | Beslutande |  | Ersättare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thorngren Ingegerd, ordf (m) |  | Plathin-Sturaeus Magnus (m) | § 45-52 |
|  | Wennerström Anders (kd) |  | Berggren Hedin Birgitta (fp) |  |
|  | Hedlund Pyret (s) |  | Eriksson Marithe (kd) |  |
|  | Ljungberg Sven (m) |  | Mc Lean Treat David (mp) |  |
|  | Wessman Börje (m) § 45-52 |  | Rasmussen Birgitta (v) |  |
|  | Grudevall-Steen Gunilla (fp) |  |  |  |
|  | Ängeby Lennart (s) |  |  |  |
|  | Peters Hans (c) |  |  |  |
|  | Sebesta Martin (m) |  |  |  |
|  | Plathin-Sturaeus Magnus (m) | § 53-57 |  |  |

| Övriga deltagare | Jonas Bisander, Barbro Moegelin, Roger Grönwall, Patrik Aldhagen, Bruno Taxén, Göran Helin, Heidi Swahn |
| --- | --- |
| Utses att justera | Pyret Hedlund (s) | Paragrafer 45 – 57 |
| Justeringsdatum | 22 maj 2007 |  |
| Underskrifter | Sekreterare | ………………………………………………… |
|  |  | Heidi Swahn |
|  | Ordförande | ………………………………………………….. |
|  |  | Ingegerd Thorngren |
|  | Justerande | ………………………………………………… |
|  |  | Pyret Hedlund |
| BEVIS om ANSLAGSDAG |
| Tekniska nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Sammanträdesdatum | 2007-05-15 |
| Anslaget sätts upp | 2007-05-25 |
| Anslaget tas ned | 2007-06-19 |
| Förvaringsplats för protokollet | Nacka Stadshus |
| Underskrift | ………………………………………………… |
|  | Nämndsekreterare |

# Innehållsförteckning

§ 45	Revidering av riktlinjer beslutade år 2005	3

§ 46	Information om huvudledningar i Norra Boo	5

§ 47	Information ang gemensam förbindelsepunkt för spillvatten för fastigheter

på Fredriksbergsvägen	7

§ 48	Förändringar i Renhållningsordningen	8

§ 49	Information beträffande revisorernas granskning av gatu- och vägunderhåll	10

§ 50	Samarbetet mellan Nacka Energi och Telia

– svar på fråga i TN 2007-03-27 § 43 om Telias trästolpar	14

§ 51	Nacka kommuns beläggningsprogram	16

§ 52	Norra Lillängsskogen – ändring av beslutad sträckning gc-väg	17

§ 53	Ang. detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda pirar, Nacka kommun	21

§ 54	Förslag till fördelning av investeringsprojekt år 2007	22

§ 55	Tertialbokslut 1 för perioden januari – april 2007	23

§ 56	Övriga frågor	24

§ 57	Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden	25

§ 45

# Revidering av riktlinjer beslutade år 2005

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Jonas Bisander informerade nämnden om kommunstyrelsen beslut den 9 maj 2005,

§ 129, om riktlinjer för investeringar. Dessa riktlinjer har delvis omarbetats och förtydligats i ett förslag som presenterades för KSAU 2007-04-24.

Förslaget innehåller en ökad fokus på beslutsunderlagen och ställer krav på tydligare redovisning av kostnader relaterat till anläggningskapitalet. Utgifterna för investeringarna är av underordnad betydelse jämfört men vilka konsekvenser investeringarna får på kostnaderna. Beslutsunderlagen ska därför innehålla beskrivningar av vilka kostnader som uppkommer av ett investeringsbeslut samt vilken nytta som skapas. Beslutsunderlagen ska grunda sig på fleråriga underhålls- och investeringsplaner för de verksamhetsområden där det är tillämpligt.

Förslaget skiljer mellan olika typer av investeringar och hur dessa behandlas i beslutsprocessen. För investeringar av större omfattning (25 prisbasbelopp) och eller strategisk karaktär ska kalkylunderlag tas fram innehållande utgifter och inkomster men även uppgifter om avskrivningstid, beräknad tidpunkt för anspråkstagande av anläggningen, avskrivningstid och beräknade kostnader till följd av investeringen. För denna typ av investeringar ska beslut tas av fullmäktige.

För övriga investeringar föreslås att beslut tas av ansvarig nämnd. Det åligger respektive intäktsfinansierad verksamhet och nämnd att ansvara för att kostnader kopplat till investeringsverksamheten ryms inom verksamhetens resultatbudget respektive nämnds driftsram på lång och kort sikt.

En ytterligare föreslagen förändring är att inga ettårsramar/-budgetar beslutas. Besluten ska innehålla en sammanställning av de beslutade pågående och planerade investeringar på totalbudgetnivå. D.v.s. det sker ingen uppdelning av totalnivån per år. Däremot föreslås att nämnder lämnar uppgift till central budget- och bokslutsberedning om en likviditetsplan om hur utgifter och inkomster faller ut på respektive år. Enda syftet med denna är att möjliggöra beräkning av likviditeten samt räntekostnader och exploateringsvinster för kommunens resultaträkning.

Forts § 45

Slutsats

Redovisade förslag till förändring av nuvarande riktlinjer skaparförutsättningar för:

- Minskat problem med orealistiska årsbudgetar

- En överföring av ansvaret att utifrån tilldelade driftsramar och resultatbudgetar vårda befintligt anläggningskapital

- Att beslutsunderlag innehåller bättre information hur kommunens investeringsverksamhet påverkar kommunens totala ekonomi på kort och lång sikt

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

§ 46	Dnt TN 2005/37

# Information om huvudledningar i Norra Boo

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar notera informationen.

## Ärendet

Tekniska nämnden beslutade i mars 2005 att handla upp detaljprojektering av huvudledningar i Norra Boo. Bakgrunden var från början att avlasta Rörsundsviken från avloppsutsläpp från de 4 enskilda reningsverk som ligger runt viken. Dessutom var man medveten om det framväxande detaljplanearbetet i norra delarna av Boo och det behov

av va- utbyggnad som därmed uppstår.

Nu befinner sig projekteringen i ett slutskede, och utbyggnaden beräknas efter upphandling kunna påbörjas under hösten. Huvudledningsstråket sträcker sig ca 2,3 km från Rörsundsviken i Vikingshill västerut fram till kommunens befintliga va- nät vid Kummelnäs Gård. Vid Rörsundsviken kommer 2 avloppspumpstationer att byggas och hela systemet är dimensionerat för en senare anslutning av de östligare delarna av Vikingshill och Sommarbo och i en framtid även Tegelön.

Ledningsprojektet har bidragit till att snabba upp detaljplanearbetena i norra Boo. Detaljplanen för Grävlingsbergsområdet har vunnit laga kraft och projekteringen för vatten och avlopp pågår för fullt. Beslut har fattats om att samordna upphandling och utbyggnad av VA med huvudledningsprojektet.

### Andra pågående va-utbyggnadsprojekt i norra Boo

Söder om det nu beskrivna området pågår arbete med Värmdöledningsprojektet och de detaljplaner (främst område F) som detta ledningsstråk berör. Projektering för Värmdöledningarna pågår för fullt och den första etappen från Kilsviken fram till Rotkärret kommer att påbörjas före sommaren. Nacka kommer i detta projekt att samförlägga egna va- ledningar från Eriksvik till Lövbergavägen.

### Tidplaner

Norra Boo- ledningen beräknas vid en byggstart i höst kunna vara klar runt årsskiftet 2008/2009. Värmdös ledningsprojekt drivs med en mycket forcerad tidplan som siktar till att Värmdö kan ansluta till Käppala november 2008. De bägge projekten är inte tekniskt avhängiga av varandra, men kommer att sammanfalla i tiden. Det är ofrånkomligt att genomföra två så pass stora projekt utan att de boende i norra Boo kommer att känna av störningar under byggnadstiden. Omfattande byggtrafik till/från och inom området, i vissa delar problem med framkomligheten och störningar för busstrafiken kommer att medföra påtagliga påfrestningar för de boende under 1,5 – 2 år. Samtidigt innebär utbyggnaderna att va- situationen i området får en permanent lösning och att detaljplanerna tar kliv framåt och möjliggör en ordnad boendesituation med klara byggrätter, vilket sedan lång tid varit efterlängtat från många boende.

Forts § 46

En fråga som fördröjt ledningsprojektet är huruvida boende längs ledningsstråket skulle få möjlighet att ansluta så fort det tekniskt är genomförbart, även om detaljplan inte är klar. Eftersom Grävlingsbergsplanen vunnit laga kraft finns inga hinder för anslutning av detta skäl. Däremot är frågan relevant för boende inom område B (Riset och Sångfågelvägen). Beslut har tagits om att möjliggöra anslutning även om det inte finns någon lagakraft- vunnen detaljplan.

Man har också diskuterat val av LTA- system. Det finns i princip två varianter, skruvpumpar och centrifugalpumpar. Nu har va- organisationen beslutat att i delar av norra Boo använda sig av centrifugalpumpar där så befinns lämpligt.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Teknik/ Va - Avfall tjänsteskrivelse 2007-05-02

- - - - -

§ 47

# Information ang gemensam förbindelsepunkt för spillvatten för fastigheter på Fredriksbergsvägen

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar notera informationen till protokollet samt konstaterar att frågan ligger utanför nämndens ansvarsområde.

## Ärendet

Inom detaljplan Lilla Björknäs 2 pågår nu utbyggnad av vägar, vatten och avlopp.

För tre fastigheter på Fredriksbergsvägen finns sedan gammalt en gemensam

avloppsanläggning. I samband med den nyss genomförda projekteringen för vägar och VA har 2 av dessa fastigheter ansökt om en förrättning för att få ansluta avloppet från den enskilda gemensamma anläggningen till det allmänna spillvattennätet via en gemensam förbindelsepunkt. I projekteringen har man redovisat 3 enskilda förbindelsepunkter för vatten och avlopp.

Lantmätaren har därefter ställt frågan om va- verket kan acceptera att de tre fastigheterna ansluter via en gemensam förbindelse. VA- verket har svarat att det är acceptabelt med en gemensam förbindelsepunkt för spillvattnet från de tre fastigheterna. Någon bedömning av hur en sådan lösning påverkar den enskilda va- installationen på de tre fastigheterna har inte gjorts och ligger dessutom inte inom va- verkets ansvarsområde.

En av fastighetsägarna motsätter sig att det upprättas en gemensam förbindelsepunkt för de tre fastigheterna och har begärt att Tekniska nämnden ska besluta att fastigheterna får helt separata förbindelsepunkter. Lantmäterimyndighetens förrättningsprocess pågår helt självständigt och fritt från de eventuella synpunkter nämnden skulle kunna ha. Därför menar nämnden att det ursprungliga beskedet att det ur va- verkets synpunkt är egalt vilken lösning det blir, d v s en eller flera förbindelsepunkter, fortfarande gäller.

Även om normalfallet vid anslutning till kommunens va- anläggning är 1 st förbindelsepunkt per fastighet finns ett antal exempel där man anslutit fler fastigheter via en gemensam förbindelsepunkt.

## Yrkande

Ordförande Ingegerd Thorngren  (m) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall-Steen (fp), Anders Wennerström (kd), Hans Peters (c), Pyret Hedlund (s) samt David Mc Lean Treat (mp), bifall till tjänstemannaförslaget med tillägget - att nämnden konstaterar att frågan ligger utanför nämndens ansvarsområde.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet med tilläggsyrkandet.

## Handlingar i ärendet

Teknik/ VA-Avfall tjänsteskrivelse 2007-05-02                                        - - - - -

§ 48	Dnr TN 2007/323

# Förändringar i Renhållningsordningen

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra §§ 14, 25, och 29 i renhållningsordningen till föreslagna lydelser. Dessutom ändras alla ställen där det står ”respektive områdesnämnd” till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

## Ärendet

Gällande renhållningsordning antogs av Kommunfullmäktige 2006-03-06. I och med den nya nämndstrukturen från årsskiftet 2006/2007 och i tillsynsarbetet har det kommit fram behov av att förtydliga alternativt göra justeringar i några paragrafer. Justeringarna är i huvudsak av formell art.

Nedanstående paragrafer justeras till lydelse (tillägg/ändring understruken):

§14

För avfallsutrymmen och transportvägar gäller, om inget annat anges i dessa föreskrifter, bestämmelserna i Boverkets Byggregler, BBR (BFS 1993:57)

§25

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall som inte komposteras på den egna fastigheten kan lämnas till en återvinningscentral eller hämtas från fastigheten efter beställning. Hämtning av trädgårdsavfall i kärl genom särskilt abonnemang sker varannan vecka från vecka 14 till vecka 46.

§ 29

Från permanentbostäder på fastlandet och öar sker tömning av slamskiljare med ansluten wc två gånger per år och av övriga slamavskiljare en gång per år.

Från fritidsbostäder på fastlandet och öar sker tömning av slamavskiljare med ansluten wc en gång per år och av övriga slamavskiljare en gång vartannat år.

Nya wc-avlopp får inte kopplas till slamavskiljare utan ska ledas till en sluten tank. Tömning av sluten tank utföres efter beställning. Tömning kan om så önskas schemaläggas. Extra tömning av slamavskiljare utförs efter särskild beställning.

Respektive områdesnämnd ersätts med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i §§ 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44 och 45.

### Motivering

§14 	hänvisningen är inaktuell.

§25	Tidigare lydelse ”Det är normalt inte tillåtet att elda trädgårdsavfall” håller inte vid en eventuell åtalsanmälan. Det måste då stå i renhållningsordningen att det är förbjudet. Undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall regleras i § 39.

Forts § 48

§29	Hämtningsintervall för öar saknas. Intervallet bör vara samma som på fastlandet eftersom det mer handlar om ifall slamavskiljaren används för fritidsboende eller permanentboende än om den ligger på fastlandet eller på en ö.

## Yrkande

Lennart Ängeby (s) yrkade återremiss med motiveringen att § 29 behöver förtydligas.

Ordförande Ingegerd Thorngren (m) yrkade bifall till tjänstemannaförslaget.

## Beslutsgång

Med avslag på Ängebys återremissyrkande beslutade nämnden i enlighet ordförandes förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Teknik/ VA - Avfall tjänsteskrivelse 2007-04-26

## Protokollsanteckning

Lennart Ängeby inkom för socialdemokratiska gruppen med följande protokollsanteckning

” Socialdemokraterna menar att § 29 i Renhållningsordningen skall formuleras på ett mer tydligt och korrekt sätt. Vid sammanträdet yrkade Socialdemokraterna återremiss.

Den tidsbegränsade tömningen skall definieras på ett sådant sätt att det gäller när avloppstanken är full, alternativt vid behov.

Dels att slamavskiljningen sker på ett sådant sätt att wc-avloppet leds till slamavskiljning och vidare till sluten tank.

Här menar vi att det därför också bör framgå huruvida infiltration är tillåtet eller ej.”

- - - - -

§ 49	Dnr TN 2007/65

# Information beträffande revisorernas granskning av gatu- och vägunderhåll

## Beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen avseende revisorernas granskning av gatu- och vägunderhållet i Nacka.

- Nämnden beslutar att överlämna informationen till kommunens revisorer som kommentar på revisorernas PM nr 6: granskning av gatu- och vägunderhåll.

## Ärendet

Kommunens revisorer har under 2006 låtit Ernst & Young granska hur kommunen bedriver gatu- och vägunderhållet. Revisorerna önskar att tekniska nämnden kommenterar de synpunkter som förs fram i rapporten.

Revisorernas bedömning är att de underhållsåtgärder som kommunen beslutat om i sin budget genomförs på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. Den kritik som förs fram avser organisering såväl det politiska ansvaret som tjänstemännen. Liksom brister i kontroll, planering och uppföljning. Revisorerna anser att det politiska ansvaret varit fragmenterat och att beställar-/utförarmodellen inte har fungerat ändamålsenligt mellan 2003-2006. Följande förslag till utveckling föreslås i rapporten.

Strukturerade planer som visar vilka anläggningar som finns, vilket underhåll som finns för respektive anläggning samt när underhållet behöver utföras. Dessa planer utgör då ett verktyg för det löpande underhållet och bidrar till att minska akuta insatser. För nuvarande finns ett visst eftersatt underhåll av framförallt gatu- och vägbeläggningar.

Sammanställ en konkret underhållsplan per anläggning.

Inventering av konstbyggnadernas status för kontroll över underhållsbehovet.

Åtgärdsplaner och konsekvensanalys bör ingå som beslutsunderlag i kommunens budgetprocess och underställas fullmäktige.

Beställaren bör utarbeta och dokumentera rutiner för uppföljning av beställda arbeten.

Ansvarsfördelning mellan nämnderna och verksamheterna behöver i vissa fall tydliggöras, bland annat dagvattenavledning. Detta behöver hanteras i beslutad ny organisation.

Forts § 49

### Synpunkter från processen Teknik

Organisationen

När det gäller den organisatoriska kritiken är det den nya processen Tekniks samlade bedömning att den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2007 antyder att den samlade kompetens både vad avser tjänstemannaorganisationen såväl som att det politiska ansvaret nu är samlat inom en facknämnd, Tekniska nämnden kommer att upplevas positivt. Sedan mitten av februari finns tjänstemännen samlade på ett och samma kontorsplan. Detta uppfattas mycket positivt eftersom yrkeskategorier kan fritt stödja varandra vid behov och det samlade resultatet bör kunna förbättras.

Beställar-/utförarmodellen är avskaffad. Istället finns en ansvarsindelning som baseras på arbetets utförande och ansvar i ett tidsperspektiv, vardagsnära frågor jämfört med morgondagens behov.

Tjänstemannaorganisationen är indelad i två driftsenheter, en för väg och VA som bibehåller namnet Bygg & Väg. Den andra driftsenheten sköter park och idrottsanläggningar. Denna enhet behåller också tidigare enhetsnamn, Park & Idrott. Parken i Boo-delen sköts av anställda i kommunen och i samband med upphandlingen av externa entreprenörer i Älta, Fisksätra och Saltsjöbaden har ansvaret ”växlat” över till driftsenheten. Tanken är att detta leder till ökad kompetens och andra erfarenheter för den som tidigare arbetat som ”utförare”. Det politiska ansvaret för driften av kommunala idrottsanläggningar är samlat under Fritidsnämnden sedan årsskiftet. Vissa anställda inom driftsenheterna har också flexibla områden för att kunna arbeta med akuta insatser samt med mindre anläggningsprojekt.

Beträffande ”morgondagens frågor” d.v.s. förslag till, planering och upphandling av reinvesteringar, planering för att förbättra trafik- och gatumiljöer samt övriga anläggningar (belysning, parker, konstbyggnader, idrottsplatser etc.) finns kompetensen sedan årsskiftet samlat på en enhet med ämnesbredd, Teknik & Fritid. Ingen människa kan hela tiden förmås att klara av dagliga driftssituationer med planering mot långa framtida mål därför är det nödvändigt att underhållsplaner upprättas i samverkan och dialog mellan ”typiska” planeringskategorier inom yrket och människor som har daglig drift i fokus. Enheten har kompetens även inom projektering och byggledning av anläggningar inkl VA samt kan medverka vid upphandling av VA-ledningar.

Arbetsmodell för planering av gatu- och vägunderhåll

Arbetsmodell som redovisas i tabellen nedan bedöms kunna tillgodose att underhåll och reinvesteringar av Nackas vägar och gator framöver hanteras planerat och strukturerat. Fördjupade redovisningar av underhållsbehovet kommer att tillställas Tekniska nämnden i den takt beskrivningar och analyser av olika anläggningar blir klara.

Forts § 49

| Typ av anläggning | Kommentarer | Huvudansvar |
| --- | --- | --- |
| Befintliga väg- och gatubeläggningar | Ny inventering och analys av föreslås ske hösten 2007. Kostnad ca 500 tkr. | Bygg & Väg |
| Lagning av potthål i beläggningen | Kontroll bör alltid ske under maj-juni. | Bygg & Väg |
| GC-vägarna |  | Befintliga: Park & Idrott Nya: Teknik & Fritid |
| Rondellerna | Kontrolleras minst en gång per år | Befintliga: Bygg & Väg Nya: Teknik & Fritid |
| Skyltar | Kontrolleras minst en gång per år | Befintliga: Bygg & Väg Nya: Teknik & Fritid |
| Trafiksignaler | Trafiksignaler bedöms vara moderna. Kontroll, serviceavtal? | Bygg & Väg Nya: Teknik & Fritid |
| Dikesrensning, trummor etc. | Enligt särskild plan för slåtter? | Bygg & Väg |
| Sandupptagning | Sker senast den 1 maj | Bygg & Väg |
| Sandsugning av brunnar | Sker årligen, bör förses med GPS för fullgod kontroll (likt snöplogarna) | Bygg & Väg |
| Konstbyggnader | Inventering: tunnlar utförs 30% per år. Behov av nytt IT-program (BATman). Inventering av stödmurar: utförd dec-06/jan-07 visar på behov mindre åtgärder. Övriga 30% årligen | Inventering: Teknik & Fritid Åtgärder: Bygg & Väg (mindre), annars upphandling |
| Bryggor, Ångbåtsbryggor | Inventering med underhållsplan finns | Inventering; Teknik & Fritid Åtgärder: extern utförare. |
| Belysning | Tändning och släckningstekniken är uttjänt. Systemtest pågår liksom framtagning av förfrågningsunderlag. | Teknik & Fritid |
| Bergsskärning | Inventering utförd vid Saltsjöbadsleden, ev injektering som åtgärd | Inventering: Bygg & Väg Åtgärder: externt |
| Förbättring av trafikmiljöer | Behov och önskemål finns listade. Prioritering sker inför förslag till mål & budget | Teknik & Fritid |
| Dagvattenavledning | 1. Förslag finns till dagvattenpolicy 2. Inventering av hästhagen, Nysätra startar? | Teknik & Fritid i samverkan med VA |

Övrigt som stödjer

Utöver inköp av olika IT-verktyg och inköp av analyser med olika periodicitet behövs ämneskompetenser breddas alt fördjupas. Exempelvis kommer teknikträffar att anordnas med externt företag varje kvartal liksom utbildning inom kvalitet, allmän projektkunskap och kommunikation kommer att erbjudas alla på enheten Teknik & Fritid. Allt eftersom den organisatoriska förändringen stabiliseras planeras ett fördjupningsarbete inom anläggningar så att anläggningarnas kvalitet ska definieras och planeras utifrån riktlinjer för Nackas stadsmiljö och/eller tätortsnära miljö. Utöver detta behövs individuell utbildning ca 10 arbetsdagar per år samt ett referensbibliotek.

Forts § 49

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter från den nya processen Teknik föreslås tekniska nämnden att besluta att notera redovisad information avseende revisorernas granskning av gatu- och vägunderhållet i Nacka. Vidare förslås att tekniska nämnden beslutar att överlämna informationen till kommunens revisorer.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Teknik tjänsteskrivelse 2007-04-20

Bilaga Revisionsskrivelse 2006-12-07

- - - - -

§ 50

# Samarbetet mellan Nacka Energi och Telia

# – svar på fråga i TN 2007-03-27 § 43 om Telias trästolpar

## Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

- Tekniska nämnden uppdrar åt Teknik att undersöka och inventera om de gamla trästolparna håller tillräckligt god kvalité efter det att Nacka Energi monterat  ner luftledningarna  och kapat stolparna.

- Teknik får i uppdrag att övervaka att Telia tar sitt ansvar när det gäller miljö, säkerhet och skötsel för den resterande del av stolparna som står kvar.

## Ärendet

Vid Tekniska nämndens sammanträde 2007-03-27, § 43, ställde Sven Ljungberg frågor om policy och ansvar gällande Telias stolpar i samband med kommunens förnyelse av belysningsstolpar. Sven Ljungbergs fråga lyder enligt följande.

”Kommunen har idag ett samarbete med Nacka Energi att kommunen betalar för ny gatubelysning samtidigt när Nacka Energi lägger ned luftledningar i marken. Tidigare har Telia haft ett avtal med Nacka Energi att lägga ned sina luftledningar i marken. Telia har sagt upp avtalet. Detta resulterar i att de gamla trästolparna står kvar, med några cm mellanrum monteras den nya gatubelysningen. Det ser väldigt konstigt ut.

Vad kan kommunen göra för att stoppa förfulningen av Nacka och för att alla i Nacka ska behandlas? Vad kan kommunen göra? Finns det något regelverk?”.

### Enhetens synpunkter

Kommunens förnyelse av belysningsstolparna sker i samverkan med att Nacka Energi förnyar för strömförsörjningen till abonnenterna. För att effektivisera kabelarbetena har Nacka valt att samverka och följa den utbytestakten som Nacka Energi arbetar efter. Detta är ett helt frivilligt val om samarbete mellan parterna. Att tvinga annan part att följa samma förnyelseprogram är inte juridiskt möjligt. Ett alternativ är att kommunen inte byter till modernare belysningsstolpar utan behåller trästolpar framöver. Ett annat är att kommunen betalar Telia för samförläggning av kablar. Enheten bedömer att inget av dessa alternativ är aktuellt.

Däremot kommer enheten att fortsätta diskutera frågan med Telia, med förhoppning om att påverka dem till att återuppta den gemensamma förläggningen av kablar.

Forts § 50

## Yrkande

Sven Ljungberg (m) yrkade, med instämmande av Lennart Ängeby (s), ” Att Tekniska nämnden uppdrar åt Teknik att undersöka och inventera om de gamla trästolparna håller tillräckligt god kvalité efter det att Nacka Energi monterat ner luftledningarna och kapat stolparna. Teknik får i uppdrag att övervaka att Telia tar sitt ansvar när det gäller miljö, säkerhet och skötsel för den resterande del av stolparna som står kvar.”

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Nämnden biföll Ljungbergs yrkande.

## Handlingar i ärendet

Teknik tjänsteskrivelse 2007-05-07

- - - - -

§ 51

# Nacka kommuns beläggningsprogram

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Bruno Taxén informerade nämnden om kommunens beläggningsprogram.

Beläggningsprogrammet är ett preliminärt program som justeras beroende på inkomna remissvar från kabeldragande verk och övriga grävande aktörer.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Teknik/ Bygg &Väg tjänsteskrivelse 2007-05-03

Bilaga Kartor

## Protokollsanteckning

Lennart Ängeby (c) inkom för socialdemokratiska gruppen med följande protokollsanteckning

” Socialdemokraterna menar att standarden på ytbeläggning av vägarna i kommunen skall prioritera de vägar där kollektivtrafiken i form av bussar.

Dels genom att kontrollerna och lagningar sker med korta tidsintervaller och dels att standarden är av högsta kvalitet.

Låg standard på ytbeläggningen försämrar kollektivtrafik resan.

Här menar vi att det är angeläget att samarbete och planering sker mellan Nacka kommun, SL och trafikoperatören inom området.”

- - - - -

§ 52	Dnr TN 2007 /107

Projekt nr 9180

# Norra Lillängsskogen – ändring av beslutad sträckning gc-väg

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar att gång- och cykelväg genom Lillängsskogen samt gångbana utmed Stationsvägen anläggs enligt fig 8 alternativ B i tjänsteskrivelsen.

### Bakgrund

Enligt exploateringsavtal mellan kommunen och Seniorgården AB för Norra Lillängen ska en handikappanpassad gångförbindelse skapas mellan Värmdövägen och Lillängens station. I handlingar som hör till detaljplanen illustreras sträckningen enligt figur 1.

Exploatören projekterade gc-vägen i samråd med MH-enheterna Exploatering och Infrastruktur, se figur 2. Sommaren 2006 påbörjades arbetena med gång- och cykelväg genom Lillängsskogen.

I augusti stoppades arbetena av ordföranden i områdesnämnden Sicklaön. Exploateringsenheten utredde därefter alternativa vägdragningar, se figur 3.

Fig 1: Sträckning enl detaljplan. Fig 2: Projektering, påbörjad sträckning Fig 3: Utredda alternativa sträckningar

Forts § 52

| Områdesnämnden beslutade i december att exploatören ska bygga en gångbana längs Stationsvägen, se figur 4, och överlät åt Tekniska nämnden att besluta om handikappanpassning behövs. Tekniska nämnden beslutade i februari 2007 att inte ompröva områdesnämnden Sicklaöns beslut. För kännedom bifogas brev från boende, bilaga 1-3. För att fullfölja ONS:s beslut tog exploateringsenheten fram förslag till överenskommelse med exploatören, vilken påbörjade detaljprojekteringen. Det har inneburit att nya fakta har framkommit som föranleder ett förnyat ställningstagande. Ärendet Under detaljprojekteringen av gångbanan har inmätningar av Stationsvägen gjorts. Då har det visat sig att Stationsvägens brantaste del är ännu brantare än vad som tidigare antagits med utgångspunkt av befintligt kartmaterial. Lutningen uppgår till 1:6,5 vilket är mycket brant. Det är på den delen av vägen som det vore mest angeläget att åstadkomma en handikappanpassad förbindelse. Projektören har även påtalat att den av ONS beslutade sträckningen av den handikappanpassade slingan genom skogen i backens nedre del behöver justeras. I slingan finns en ”knyck” som endast motiveras om man samtidigt ansluter till och utför en handikappanpassad slinga i den övre delen av backen. Man behöver därför räta ut knycken, se figur 5. Den tidigare konstaterade nivåskillnaden på 2 m har också detaljstuderats, se figur 6 och bifogade brev från projektören, bilaga 4. Utförandet förutsätter att man gör en 2 m djup schakt. Troligen består underlaget av sten- och jordmassor, och då blir schakten 9 m bred. Om det finns berg kan schakten göras smalare, men det är ändå ett relativt stort ingrepp i naturmarken. Den exakta sträckningen bör därför diskuteras igen. | Figur 4: ONS:s val av sträckning. Figur 5: Knyck (blå) som behöver rätas ut (rosa). Fig 6: Schakt vid grön markering i fig 5. |
| --- | --- |

Forts § 52

### Alternativa lösningar

Alternativ A, figur 7: Om man håller fast vid att handikappanpassning inte är nödvändig på Stationsvägens brantaste del finns egentligen ingen anledning att över huvud taget gå in med någon slinga i skogen. Om man dessutom vill undvika att fälla fler stora träd bör man nöja sig med att helt enkelt anlägga en gångbana längs Stationsvägen från den punkt där den redan utförda gc-vägen uppifrån Värmdövägen korsar Fjällstigen. Detta alternativ innebär att man avstår från att genomföra detaljplanens intentioner om handikappanpassning och att exploatören befrias från sitt åtagande enligt tecknat exploateringsavtal. Exploatören har begärt 387 tkr i förgäves- och stilleståndsersättning för det fall att man inte fullföljer gc-vägen genom skogen.

Alternativ B, figur 8: Om man vill åstadkomma handikappanpassning och minimera ingreppen i skogsmarken bör man följa den påbörjade sträckningen genom skogen. Den är väl studerad och nivåmässigt anpassad till befintlig mark, även om en mindre schakt i den nedre delen kommer att behövas även i detta fall, se projekteringsritning bilaga X. För att tillgodose önskemål att även kunna välja att inte gå genom skogen av rädsla för överfall föreslås att även i detta fall gångbana längs Stationsvägen utförs på samma sätt som ovan.  Kommunens kostnader för alternativ B uppskattas till samma storleksordning som alternativ A.

Fig 7: Alternativ A		Fig 8: Alternativ B.

Exploateringsenheten rekommenderar att man väljer alternativ B eftersom det bäst överensstämmer med detaljplanens och exploateringsavtalets intentioner att åstadkomma handikappanpassning.

Forts § 52

## Yrkande

Anders Wennerström (kd) yrkade bifall med instämmande av Ingegerd Thorngren (m) Lennart Ängeby (s), Sven Ljungberg (m), Gunilla Grudevall-Steen (fp) samt Hans Peters (c).

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget.

## Handlingar i ärendet

Exploateringenhetens tjänsteskrivelse 2007-04-26

Bilaga 1	För kännedom: Brev från boende, daterad 2 februari 2007.

Bilaga 2	För kännedom: Brev från boende, daterad 23 mars 2007.

Bilaga 3	För kännedom: Mail från boende, daterad 8 februari 2007.

Bilaga 4	För kännedom: Mail från projektören, daterat 17 april 2007.

Bilaga 5	För kännedom  KSAU § 131,  24 april 2007

## Protokollsanteckning

Birgitta Berggren-Hedin (fp) inkom för folkpartiet med följande protokollsanteckning

” Folkpartiet har under hela handläggningen av ärendet rörande gång-/cykelväg vid/genom Norra Lillängsskogen sökt minimera ingreppen i skogen. Nya fakta rörande nivåskillnader och markbeskaffenhet i förening med att betydande ingrepp i skogen redan gjorts medför dock att vi inte nu motsätter oss genomförandet enligt det framlagda förslaget.”

- - - - -

§ 53	Dnr Projekt 9174

# Ang. detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda pirar, Nacka kommun

## Beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Räddningstjänsten förslag till remissvar.

## Ärendet

Planförslaget redovisar två flerbostadshus på pirar. Ett påseglingsskydd finns i form av ett konstgjort grund. Mindre justeringar av pirar och bryggors läge har gjorts samt en anpassning till upprustningen av kajen vid pirarna. Dessutom har bostadshusens läge på piren preciserats. Bostadshusens volym och huvudsakliga placering och utformning är densamma som i tidigare planförslag.

Planförslaget innebär att två bostadslängor i 4 våningar föreslås uppföras på bryggor/pirar i vattnet i kranbanans och stapelbäddens riktning. Pirarna med längorna är båda förtöjda mot kaj.

Ett gestaltningsprogram, som grundas på gestaltningsprogrammet för Finnboda Varv, har tagits fram till planutställningen. I gestaltningsprogrammet beskrivs utformningen av byggnaderna mer detaljerat. Totalt planeras husen innehålla ca 70 lägenheter varierande mellan 2 rum och kök och 5 rum och kök.

En behovsbedömning av detaljplanen för Finnboda pirar har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Kommunen har samrått i frågan med Länsstyrelsen.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse  2007-04-24

Bilaga Räddningstjänstens förlag till remissvar

Bilaga Situationsplan

- - - - -

§ 54	Dnr TN 2007/187

# Förslag till fördelning av investeringsprojekt år 2007

## Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker fördelning av resterande investeringsprojekt år 2007.

## Ärendet

Barbro Moegelin samt Roger Grönwall redogjorde för ärendet.

Tekniska nämnden beslöt på sammanträde den 23 mars att återfå ärendet angående fördelning av investeringar år 2007. Teknik och Fritid fick i uppdrag att undersöka om projekt som förts över till 2008 kan påbörjas 2007.

Av de projekt som föreslagits överföras till 2008 kan nedanstående påbörjas 2007.

Exakt tidpunkt för start av byggnationerna är beroende av marknadsläget.

- Lagårdsvägen och gamla Allén, gångbana

- Kummelnäsvägen, gc-väg

- Värmdövägen/Boo Gärde

- Centrala Parken, Orminge

- Ältabergsvägen/Töresjövägen

Resterande projekt överförs till år 2008. Dessa är:

- Skvaltans väg /Nacka Centrum, trafikåtgärder

- Saltsjöbadsleden, mitträcke

- Infartsparkering Björknäs

- Hasseluddsvägen mellan Lövbergav/Hamndalsv, gångbana

- Ältavägen vid Ekstubben, trafiksignal

- Järla samarbetspark

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2007-05-09

- - - - -

§ 55	Dnr TN 2007/67

# Tertialbokslut 1 för perioden januari – april 2007

## Beslut

Tekniska nämnden godkänner tertialbokslut 1 för perioden januari – april år 2007

## Ärendet

Barbro Moegelin redogjorde för ärendet.

Tekniska nämnden redovisar ett totalt underskott med 0,8 mkr i förhållande till periodiserad budget.

Va-verket  0,0 mkr

Rh-verket -0,5 mkr

Räddningstjänsten -0,1 mkr

Gator, vägar och park -0,2

Prognos för 2007 följer budget, med undantag för gator, vägar och park. Avskrivningar och räntor på gjorda investeringar kommer att öka med ca 2,5 mkr för år 2007. Detta kommer sannolikt inte att rymmas inom fastställd budgetram.

## Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse 2007-05-15

- - - - -

§ 56

# Övriga frågor

### Mobil insamling av farligt avfall

Birgitta Berggren- Hedin (fp) tog upp att Tekniska nämnden tidigare beslutat att mobil insamling av farligt avfall ska riktas både mot enskilda fastigheter som flerfamiljshus.

” Tekniska nämnden noterar att mobil insamling av farligt avfall påbörjats. Nämnden utgår ifrån att det finns godtagbara skäl för att man ej följt nämndens beslut och ser fram emot en redogörelse för hur insamlingen kommer att utvidgas så att samtliga fastigheter nås.”

## Beslut

Göran Helin tar upp detta med berörd enhet och återkommer i ärendet.

- - - - -

§ 57

# Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden

## Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

## Ärendet

Följande beslut har tagits på delegation

## Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade

Mars

§ 41, 75, 83, 95, 130, 136, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 166, 169, 177, 182, 184, 190, 192, 193, 204, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 224

April

§ 57, 87, 102, 103, 118, 154, 160, 181, 183, 208, 209, 220, 227, 228, 233, 234, 239, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264, 271, 278, 280, 281, 299

## Beslut tagna av Teknisk direktör

Beställning projektledning väg- & va- anläggningar i Norra Boo

2007-03-27

Antagande av entreprenörer för drift- och underhållsentreprenad för parkförvaltning i Nacka kommun för år 2007-2012. 2007-03-30

## Beslut tagna av Exploateringsenheten

Direktupphandling av byggledare, Lilla Björknäs etapp 2

2007-04-03

Anläggningsentreprenad för byggande av provisoriska VA-anslutning, Tollare 1:16

2007-04-16

Anbud angående provisorisk TS 110 V 63 till Johannes Petri Skola

2007-04-05

## Beslut tagna av Teknik

§ 1 Dispens att parkera fordon på Norrholmsvägen 2007-03-03- 2007-03-04

§ 2 Tillfälligt parkeringsförbud på Tallidsvägen 2007-04-27

§ 3 Tillfälligt parkeringsförbud på ”parkeringsgatan”, Gamla Värmdövägen 2-6,

2007-04-27

forts § 57

## Följande skrivelser har inkommit till nämnden för kännedom

| 1 | Förstudie angående gemensam organisation mellan Stockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda och Södra Roslagens brandförsvarsförbund 2007-03-28 |
| --- | --- |
| 2 | Brev Ang planerad gångväg genom Lillängsskogen, daterad 23 mars 2007, inkom 26 mars 2007. Från O Herzog Svar 29 mars från I Thorngren |
| 3 | Diplom - För medverkan till skolbarnens miljöutbildning Natur och Miljöpärmen |
| 4 | Brev till Erik Langby, inkom 2007-04-30 Rädda våra bostäder - riv ladan vid Boo Gårds skola och städa området nu Avs Brf Ateljehusen och Brf Statarkåken |

## Kurser och konferenser

Temadag

Strategi för hantering av matavfall i Stockholms län

2 maj -07 Arr Kommunförbundet Stockholms län

## Beslutsgång

Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

## Handlingar i ärendet

Teknik och Stadsbyggnadsstabens tjänsteskrivelse 20070510

- - - - -