## Velamsundsstyrelsen årsbokslut, 2007

| Verksamhetsresultat | Läge | Har brister |
| --- | --- | --- |

Bedömningen att verksamhetsresultaten har brister grunder sig främst på att det saknas uppföljning av nyckeltalen. En plan för uppföljning finns framtagen och kommer att genomföras under 2008. Till detta kommer att tillgängligheten till området behöver förbättras. Åtgärder som planeras är dels att förbättra vägen ner till området. Dessutom utreds möjligheterna att få reguljär busstrafik i viss omfattning. Vad gäller de övriga utvecklingsområdena bedöms läget vara OK eller bra. Nämnden har under året haft tre möten med intressenterna inom området för att informera och inhämta tankar och synpunkter. Vid dessa möten har det genomgående intrycket varit att intressenterna är till stor del nöjda med hur området förvaltas och utvecklas.

| Insatta resurser | Läge | Bra |
| --- | --- | --- |

Driftentreprenaden står för ca 65 procent av Velamsundsstyrelsens totala resurser. Kommunens fastighetskontor har ansvar för fastigheterna och skötseln av dessa utgör ca 15 procent av driftkostnaderna. Under året har upphandling av ny driftsentreprenör pågått. Den första upphandlingen fick göras om efter att den överklagats till länsrätten och denna beslutat att kommunen ska göra om upphandlingen. Nytt förfrågningsunderlag skickades ut i november och tilldelningsbeslut kommer att skickas ut i början av februari 2008. Den nya entreprenaden, som omfattar fem år, börjar 2 maj 2008.

Underhållet av naturreservatet är högt prioriterat och under året har utöver den reguljära driften, insatser gjorts för att återställa öppna marker som håller på att växa igen. I det kommande uppdraget för driftentreprenören ingår att ta fram en femårig plan för att underhålla naturreservatet. Denna ska sedan fastsällas i samråd med styrelsen. Avsikten med planen är dels att få en ökad långsiktighet i underhållsåtgärderna, dels att entreprenören ska ta ett ökat helhetsansvar för underhållet.

Det ekonomiska resultat visar på ett nollresultat efter avrundning när det gäller driften. Investeringarna ligger något över avsatt budget.

| Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) | Utfall 2007 | Budget 2007 | Budget-avvikelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intäkter | Kostnader | Netto |  |  |
| Drift Velamsund | 35 | -2259 | -2224 | -2200 | -24 |
| Nämnd och nämndstöd |  | -357 | -357 | -381 | 24 |
| Summa | 35 | -2616 | -2581 | -2581 | -0 |

### Strategiska mål och nyckeltal

Det har inte funnits några fastställda mål eller nyckeltal för nämnden under 2007. Liksom I T2 görs en uppföljning delvis kopplad till de mål som antagits för 2008

| Övergripande mål | Strategiskt mål/nyckeltal | Målvärde | Utfall | Läge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhetsresultat (Läge: OK) |
| God kommunal service | Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten | 80 % | Utfall saknas | Har brister |
| God kommunal service | Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter | Oförändrat/ Eller förbättrat | Utfall saknas | Har brister |
| Stor valfrihet | Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan | Tas fram senare | Utfall saknas | Har brister |
| Stor valfrihet | Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation | 80 % | Utfall saknas | Har brister |
| God livsmiljö o hållbar utveckling | Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls | 80 % | Utfall saknas | Har brister |
| Insatta resurser (Läge: Bra) |
| Kommunal ekonomi i balans | Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll | Avvikelsen >=0 | 0,5 mkr | Bra |
|  | Uppföljning av planerade investeringsåtgärder | Inom ekonomisk ram |  | Bra |

### Uppföljning intern kontroll

Kopplat till de mål som finns i kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll får det konstateras att styrelsen uppnår de målen. Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Den finansiella rapporteringen har varit tillförlitlig och nämnden har fortlöpande hållits informerad om verksamheten. De lagar och förordningar som styr verksamheten efterlevs.

### Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget på 700 tkr har genom en hel del insatser överskridits med 290 tkr. Satsningar har gjort på bl.a. skogsvårdsprojekt såsom Rigärdet, i brynzonen, berörd areal ca 4 hektar, vidare utfördes gallring av hela ytan mellan Rigärdet och Velamsundsvägen. Förbättring och underhåll av såväl Velamsundsvägen som övriga vägar inom reservatet mot Knarrnäs och Vikingshill har utförts, utläggning av grus och utbyte av vägtrumma. Tydligare skyltning till Knarrnäs och en ny vägbom vid Knarrnäs har satts upp.

Booleden har fått en upprustning med nya spänger och fyra nya skyltar, däribland en med motorfordonstrafik förbjuden. En infart till Booleden har avspärrats med ett rörräcke för att förhindra trafik med motorfordon.

Gångstigen mot Vikingshill har restaurerats, projektering av en vattenspegel vid Fösa gärde har påbörjats och även framtagning av förslag till utdikning av Lappkärret. Fågelinventeringen kommer att slutföras under 2008.

### Verksamhetsberättelse

Velamsundsstyrelsen inrättades vid årsskiftet 2007. Velamsundsstyrelsen ansvarar för att utveckla området som friluftsområde med ökad tillgänglighet för Nackaborna. Styrelsen ska även tillse att områdets natur- och kulturvärden för friluftslivet bevaras. Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med allmänheten, föreningar, företag och verksamheter med anknytning till Velamsund.

Styrelsens strategiska mål och ekonomiska prioriteringar är kopplade till områden som tagits fram i risk- och väsentlighetsanalysen, och då med särskild prioritet på driften och underhållet av området samt tillgängligheten till detsamma. Detta är avgörande för ”att i första hand säkerställa ett väl frekventerat frilufts- och rekreationsområde” och för” att vårda området så att dess natur- och kulturvärden samt dess värden för friluftslivet bevaras” (citat från ändamålet med naturreservatet som framgår av föreskrifterna).

Kopplat till målen håller styrelsen på att ta fram en handlingsplan för hur naturreservatet ska underhållas och utvecklas på kortare och längre sikt. Utöver denna plan kommer en plan att tas fram för upprustning av byggnaderna. Ansvaret för byggnaderna ligger på kommunstyrelsen.

STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman		Barbro Moegelin

direktör			controller