# Tertialbokslut Velamsundsstyrelsen.; ### Verksamhetsresultat; Läge:. Verksamhetsresultaten per tertial 2 2008 bedöms vara OK. Utfallet för de olika nyckeltalen varierar. Besökares och verksammas nöjdhet med tillgängligheten ligger under målnivån. Nöjdheten med möjligheterna för friluftsliv och rekreation ligger över målnivån. Någon uppföljning av nöjdheten med hur naturreservatet underhålls har inte genomförts. Den kommer att genomföras under T3. När besökare till området intervjuades i februari uttryckte endast 47 % att de nöjda eller ganska nöjda med tillgängligheten till Velamsund. Vid mätningen i maj uttryckte 72 % att de är mycket nöjda eller ganska så nöjda med tillgängligheten. I samma mätning uttryckte endast 26 % av de tillfrågade kan tänka sig att använda en busslinje regelbundet, medan 46 % säger att de troligtvis inte alls skulle nyttja en busslinje. Vägen till Velamsund behöver förbättras. Gång- och cykelväg saknas i delvis. Arbeten för att förbättra vägen samt gång- och cykelvägen kan starta under 2009. Kollektivtrafik saknas, men tanke på det låga intresset för en busslinje finns knappast förutsättningar att gå vidare med förslaget. Förutsättningarna för näringsidkare bedöms vara goda idag. Flera insatser planeras för förbättra dessa i form av bl a bättre VA-försörjning. Därtill utreds för närvarande möjligheterna att marknadsföra Velamsund tillsammans med näringsidkarna. Idag finns många möjligheter till friluftsliv och rekreation. Satsningar kommer att göras för att förbättra dessa. Utveckling av ridverksamheten är under utredning. Nya vandringsspår planeras, liksom ett längre skidspår. Skyltningen håller på att förbättras. Mätningar visar att besökarna ör nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. En skogsvårdsplan kommer att tas fram tillsammans med entreprenören. Därtill planeras åtgärder för enskilda objekt. Ett större projekt är att återskapa Rudsjön som fågelsjö, med en liten vandringsled runt sjön...

### Insatta resurser; Läge:. Utfallet för nyckeltalen ligger i linje med målnivåerna eller bättre. Flera olika åtgärder har genomförts, genomförs och planeras för att underhålla naturreservatet. Driftentreprenaden står för ca 65 procent av Velamsundsstyrelsens totala resurser. Kommunens fastighetskontor har ansvar för fastigheterna och skötseln av dessa utgör ca 15 procent av driftkostnaderna. Den nya entreprenören, Hesselgren Park och Mark, har övertagit driftentreprenaden fr o m 2 maj. Utfallet per augusti visar på ett underskott på 155 tkr, vilket beror på ökade kostnader för väghållningen. Årsprognosen pekar på ett nollresultat...

### Strategiska mål och nyckeltal.

VERKSAMHETSRESULTAT. A. GOD KOMMUNAL SERVICE. S - A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras. N - Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten (%); Målnivå Utfall; 80 47. S - A2. Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas. N - Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr); Målnivå Utfall; - -. N - Omsättning /antal besökare (kr); Målnivå Utfall; - -. C. STOR VALFRIHET. S - C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade. N - Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st); Målnivå Utfall; - 250. N - Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation (%); Målnivå Utfall; 95 100. D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING. S - D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras. N - Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls (%); Målnivå Utfall; 80 -..

INSATTA RESURSER; H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS. S - H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras. N - Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr); Målnivå Utfall; 0 -120. N - Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr), avvikelse mot budget; Målnivå Utfall; 0 -. N - Uppföljning av planerade investeringsåtgärder (tkr); Målnivå Utfall; - -..