# Tertialbokslut 2 2009 Velamsundsstyrelsen.

### Verksamhetsresultat; Läge:. - Uppföljning av omsättning och nöjdheten med underhållet av naturreservatet kommer genomföras under T3. - Antal besökare vid mättillfällena har ökat betydligt jämfört med förra året. - Nöjdheten med tillgänglighet har ökat. - Naturområden underhålls i enlighet med fastlagd plan. - Nya vandringsspår har anlagts. Ridstigar är på gång. - Kommunalt vatten och avlopp beräknas vara klart under hösten. - Kollektivtrafik med minibuss prövas under 2009. Förslag finns att förlänga försöket under våren 2010. - Belyst gång- och cykelväg byggs ut så den finns från Värmdövägen ner till Velamsund. - Utvecklingsprojektet Velamsund 2.0 har startat. Nya näringsidkare till området söks. På skördemarknaden i september deltar flertalet aktörer på området. Ett större urval av aktiviteter erbjuds besökarna. Planering av kommande insatser pågår...

### Insatta resurser; Läge:. - +0,3 mkr bättre jmf med budget. - Årsprognosen är ett nollresultat. - Investeringarna ligger inom avsatt ram...

Ekonomi.

Budget; Utfall; Prognos. Drift Velamsund; 2009; 2009-08-30; 2009. Skötselentreprenaden; 1 786; 1 036; 1 786. Extra skötseluppdrag; 975; 695; 975. Kapitalkostnad; 500; 394; 500. Nämnd och nämndstöd; 552; 159; 552. Summa; 3 813; 2 284; 3 813..

### Strategiska mål och nyckeltal.

VERKSAMHETSRESULTAT. A. GOD KOMMUNAL SERVICE. S - A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras. N - Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten (%); Målnivå Utfall; 80 86. S - A2. Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas. N - Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr); Målnivå Utfall; - -. N - Omsättning /antal besökare (kr); Målnivå Utfall; - -. C. STOR VALFRIHET. S - C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade. N - Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st); Målnivå Utfall; 250 511. N - Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation (%); Målnivå Utfall; 95 93. D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING. S - D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras. N - Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls (%); Målnivå Utfall; 80 -..

INSATTA RESURSER H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS. S - H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras. N - Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr); Målnivå Utfall; 0 259. N - Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr); Målnivå Utfall; 0 109. N - Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr); Målnivå Utfall; 0 0..