Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Edlund		GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Information ONB febr -01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 | ENB |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 programsamråd nov 00 – jan 01 | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KSAU febr 01 | RMN |

Remitterade planförslag

| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB febr 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts | BNH |
| 1359 | Utvecklingsområden i Boo | Start-PM 99-03-16 Samråd 3 maj –14 augusti 00 Samrådstiden förlängd till 1 sept 00 Tillstyrkt av ONB jan 01 Godkännande KS febr 01 | ENB TRS ANKU |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas påbörjas våren 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9358 | Solhöjden | Start-PM godkänd av KSAU 97-09-16 Godkänd ONB juni 00. Antagen KF dec 00. Överklagad | TRS |
| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF nov 00 Överklagad | RMN |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9324 | Porfyrvägen | Laga kraft 00-10-19 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9307 | Västra Eknäs | Laga kraft 00-12-14 | BNH |

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2 | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Samråd febr – mars 01 | BTR |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd febr – mars 01 | BTR |
| 73/2000 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseluddsv 131 | Antagandebeslut ONB febr 01 | BTR |
| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagande febr 01 | ENB |
| 170/2000 214 | Bo 1:280, 1:284, 1:285, 1:286 Nytorpsvägen | Samråd febr 01 | BTR |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | ONB beslutar om planavtal och planstart febr 01 | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 172/1999 214 | Lännersta 1:970 mfl Prästkragens väg (ind.omr.) | Laga kraft 00-12-01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs