Områdesnämnden Boo

# Vinberget  -  genomförandeprojekt

## Förslag till beslut

Genomförandeprojekt om Vinberget godkänns

## Bakgrund

Områdesnämnden beslöt i april år 2000 om ett uppdrag till nämndkontoret att som en etapp 1 påbörja iståndsättningen av odlingsterrasserna, bevattningsanläggningen och inköp av vinstockar till växdepån. Kostnadsramen beslöts till sammantaget 150 000 kronor. Områdesnämnden uppdrog även åt nämndkontoret att som en etapp 2 återkomma med konkreta förslag på upplåtelseform och organisationsform för en vinodlarverksamhet med vinhuslokal. Under år 2000 har nämndkontorets uppdrag genomförts. Odlingsterrasserna är återställda och under våren kommer berget att planteras med vinrankor. En intresseförening har bildats med syfte att driva vingården dvs ta hand om skötsel, skörd och omvårdnad. En interimsstyrelse har valts och arbetar.

## Etapp två  - genomförandeprojekt

Ett genomförandeprojekt kommer startas där följande frågor ska behandlas:

- Avtalsskrivning mellan föreningen och områdesnämnden. Avtalet ska reglera verksamheten och verksamhetsförutsättningarna.

- Färdigställandet av vinberget såsom stängsling, markberedning, plantering och uppsnyggning av kringmiljön.

- Färdigställande av vinhuset och kringmiljön.

- Kunskapsinhämtning och utveckling av koncept och odling.

## Tidsramar

Projektet beräknas vara färdigt under våren 2001.

## Kostnader och finansiering

Resterande kostnader för genomförandeprojektet (etapp 2) ryms inom den av nämnden angivna kostnadsramen i investeringsbudgeten om 150 000 kronor.

## Projektorganisation

Projektstyrning sker genom nämndkontoret. Roger Grönwall  -miljö och stadsbyggnad, tema park och natur - utses till projektledare.

NÄMNDKONTORET

Tor Samuelsson                                            Göran Helin

Nämnddirektör                                              Sakkunnig