- Detaljplan för Lilla Björknäs, etapp 2, i Boo,

- Nacka kommun

- STARTPROMEMORIA MED PROGRAM

- Bakgrund

De boende i Lilla Björknäs har under senare år visat ett stort intresse för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom området. Intresset för utbyggnad hänger samman med en omvandling från fritidsbostäder till permanentbostäder för att medge en utökning av byggrätterna.

Miljö & Stadsbyggnad har i diskussioner med Lilla Björknäs villaägarförening framfört att en omvandling måste lösas i samband med en detaljplaneläggning. För att en detaljplaneläggning ska bli aktuell måste en tydlig opinion för en planläggning finnas.

Villaägarföreningen har genomfört en rad enkäter inom Lilla Björknäs. I april-96 kunde föreningen, för ett delområde (etapp 1), uppvisa ett stort intresse hos fastighetsägarna (64%) för ett införande av kommunalt vatten och avlopp och en modern detaljplan. Mot den bakgrunden lämnade villaägarföreningen in en ansökan om planläggning för en första etapp inom Lilla Björknäs.

Kommunfullmäktige i Nacka kommun antog den 20-22 november 2000 ett förslag till detaljplan för Lilla Björknäs etapp1. Planförslaget är överklagat till länsstyrelsen.

Lilla Björknäs Villaägareförening och Norra Talluddens Vattenförening lämnade i november 2000 in en begäran om ”Hemställan om snabbare VA-införande i Lilla Björknäs- med stöd av en ny opinionsundersökning”. Undersökningen visar att 83 % är positiva till en fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lilla björknäs.

Områdesnämnden i Boo har vid olika tillfällen framhållit vikten av att planeringen startar så snart som möjligt för etapp 2.

- Syftet med en planläggning

Syftet med en detaljplaneläggning är en omvandling av områdets användning för bl a fritidshusboende till enbart permanent boende vilket innebär en utökning av byggrätterna. Områdets speciella kvaliteter i landskapsbild och bebyggelsemiljö ska bevaras och skyddas och avstyckningar ska generellt inte vara tillåtet.

Planläggningen syftar vidare till en förbättring av sanitära förhållanden av Glasbrukssjöns tillstånd. Enskilda vatten- och avloppslösningar kommer att ersättas med kommunala anläggningar. En omvandling till permanent boende innebär vidare att vissa, för fastighetsägarna gemensamma frågor, måste ses över. Det gäller t ex vägförbättringar, parkeringsmöjligheter, gång- och cykelförbindelser och utnyttjande av allmänna ytor.

- Beskrivning av området

- Läge

Planområdet är beläget i kommundelen Boos västra del och gränsar i väster till Skurusundet samt i öster till dalgången mot stora Ängsviken och Glasbrukssjön. I söder gränsar planområdet till detaljplanen för Lilla Björknäs etapp 1 och i norr till L. Värtan. (Se skiss över områdesavgränsningen).

- Bebyggelse och tomtstorlekar

Området innehåller ca 135 fastigheter. Av dessa har ca 100 fastigheter ägare med postadress inom planområdet. Många är permanentbebodda fritidshus. Övriga fastigheter är bebyggda med fritidshus eller obebyggda. Tomtstorlekarna varierar mycket inom området. De minsta är omkring 700 kvm och de allra största över 10.000 kvm. Många fastigheter har en areal omkring 1500-2000 kvm.

Bebyggelsen har vuxit fram under olika årtionden. Längs Skurusundet finns sommarvillor från sekelskiftet, i områdets norra och inre delar finns fritidshus från 30- och 40-talet och bl.a. i de södra delarna finns modernare permanenthus.

- Topografi, natur och stränder

Området är kraftigt kuperat och bebyggelsen klättrar upp mot höjderna. En stor del av området består av berg i dagen eller berg täckt av ett tunt jordlager. Trädvegetationen är gles i de högre belägna delarna men rikligare i dess lägre delar.

Längs Skurusundet är stranden mycket brant och därmed även svårtillgänglig. Framkomligheten vid stranden begränsas även av privata fastigheter som sträcker sig ut i Skurusundet.

- Glasbrukssjön

Delar av området ligger inom Glasbrukssjöns tillrinningsområde, en långsträckt sjö som gränsar till planområdet i öster. Sjön har ett högt värde för rekreation och friluftsliv, bl.a. utnyttjas den för bad och fiske. Sjön har även höga naturvärden och räknas som ekologiskt känslig. Vattenkvaliteten är god men belastningsberäkningar visar att sjön är utsatt för viss belastning. Enligt kommunens ”Miljöprogram” från 1991 är det viktigt att fosforhalten minskas i Glasbrukssjön.

- Kulturhistoria

Det dramatiska landskapet i vilket äldre sommarvillor eller sporthusbebyggelse är placerade, t. ex. längs Skurusundets klipphyllor eller på branta tomter, utgör en unik miljö som är kulturhistoriskt intressant. Delar av området har klassats som kulturreservat i gällande byggnadsplan och beskrivs i Nackas ”Kulturhistoriska miljöer” från 1987 som helhetsmiljö 21.

- Vägar, parkering och gemensamma ytor

Områdets vägnät har anpassats till de topografiska förutsättningarna och att området huvudsakligen använts för fritidshusändamål. Vägarna är i allmänhet smala och har varierande standard. Delar av vägnätet har dåliga siktförhållanden eller mötesmöjligheter, kraftiga lutningar eller dåligt utformade vägkorsningar. Gångbanor saknas längs vägarna. Det finns däremot några gångstigar i öst-västlig riktning, som binder samman vägar.

Parkering sker huvudsakligen på kvartersmark, dvs. på den egna fastigheten. Eftersom området är kuperat, är ibland utrymmet för parkering mycket begränsat. Fastigheterna kan p.g.a. höjdskillnaderna vara svåra att angöra med bil. Ibland måste tillfart ske över annans tomt.

Väghållare för områdets vägar inklusive Talluddsvägen.är Björknäs vägförening. Den senare trafikeras av SL-buss. Vägområdena, dvs marken ägs av kommunen. Bollplan och lekplats saknas men planeras i etapp 1.

- Vatten- och avloppsförsörjning

Fastigheterna försörjs med vatten- och avlopp genom enskilda lösningar. Vattenförsörjningen sker huvudsakligen genom egna eller gemensamma brunnar. En del fastigheter tar sommartid vatten från Glasbrukssjön för bevattning och tvätt. Avlopp för BDT-vatten (bad, disk och tvätt) sker vanligen genom infiltration eller i vissa fall sluten tank. Toalett löses oftast som torrklosett eller förmultningstoalett. WC-avlopp är oftast anslutna till sluten tank.

Infiltrationsmöjligheterna är generellt sett dåliga inom området p.g.a. områdets bergiga karaktär. Det finns redan idag vissa problem med avloppsanläggningarna.

# Högspänningsledning från Boo till Sicklaön

Från Krokhöjden i Boo, genom planområdet, över Skurusundet, upp till Kungshamn på Skurusidan går en 70 KV högspänningsledning.

- Gällande planer

- Översiktsplan

Enligt kommunens översiktsplan (1991) ska en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp föregås av detaljplaneläggning.

Enligt förslag till ny översiktsplan är planområdet avsett för bostadsbebyggelse. Nuvarande blandområde övergår till permanentområde.

- Gällande detaljplaner

För området gäller byggnadsplan (detaljplan) från 1982 med undantag för några fastigheter, för vilka gäller byggnadsplan från 1952, detaljplan från 1992 eller 1998. Byggnadsplanen från 1982 tillkom för att befästa dåvarande markanvändning. Planen reglerar vilka fastigheter som får utnyttjas som permanenthus respektive fritidshus. Till användningen är knutet bestämmelser om vilka enskilda vatten- och avloppslösningar som är tillåtna. Syftet var att begränsa vattenuttaget och belastningen på omgivningen eftersom området saknade förutsättningar, att permanentas med enskilda lösningar.

- Övriga utredningar

Området ingår i en helhetsmiljö (21) och närmiljö (21:1-2) av intresse för kulturminnesvården. Miljöerna beskrivs i ”Nackas kulturhistoriska miljöer”,1987. Helhetsmiljöer är avgränsade som har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll. Närmiljöer har definitionen ”områden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia”.

Delarna mot Skurusundet innefattas av riksintresset för kust och skärgårdsområdet.

Miljöprogrammet (1991) tar bl.a. upp åtgärder för att förbättra Glasbrukssjöns tillstånd. Vidare beskrivs i miljöprogrammet målsättningar för bl.a. natur och rekreation.

- Frågeställningar som en ny detaljplan ska behandla

- Allmänt

I samband med en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska områdets fastigheter få utnyttjas för permanent boende. Byggrätten ökas för  fastigheter som idag används för fritidhusboende. Avstyckningar av fastigheter ska generellt inte vara tillåtet. Avstyckningar ska dock kunna prövas där det är uppenbart att en fastighet p.g.a. tomtstorlek och förhållanden i övrigt är möjlig att dela. Fastighetsbildning i övrigt som främjar områdets användning ska även kunna prövas.

- Byggrätter

I detaljplanearbetet ska diskuteras hur de utökade byggrätterna ska utformas för att bibehålla områdets karaktär. Inom området finns olika förutsättningar, vilket bör leda till att byggrätterna utformas något olika vad gäller byggnadernas placering på tomten, höjd och storlek. Hänsyn ska tas till områdets natur, topografi och kulturhistoriska kvaliteter.

- Natur- och kulturmiljö

Detaljplanen ska identifiera och ge skydd för de natur- och kulturhistoriska miljöer som bör bevaras. Blivande naturreservat för Skarpnäs ska beaktas vid planområdets naturmarkens avgränsning.

Planområdet rymmer betydande natur- och kulturvärden. Delar av området ingår dessutom i ett större kustområde som är av riksintresse för kulturminnesvården. Det är därför av stor vikt att dessa värden lyfts fram i detaljplanearbetet. En kulturhistorisk bebyggelseinventering av området kommer att ligga till grund för införande av bevarandebestämmelser i detaljplanen.

- Vägförbättringar

Detaljplanen ska, med utgångspunkt från dagens vägnät, föreslå nödvändiga förbättringar av områdets vägar. Området ska kunna fungera på ett trafiksäkert sätt för permanent boende. Förbättringarna avser vägarnas bärighet, mötesmöjligheter, god sikt i korsningar och på vissa sträckor bredare vägområden. En gångbana längs Talluddsvägen bör prövas. Åtgärderna kan leda till vissa intrång på enskilda fastigheter.

- Vatten- och avloppsförsörjning

Detaljplanen ska medge utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar med ett s.k. LPS-system. Detta system innebär att varje fastighet förses med en egen pumpenhet som är försedd med en skärande pump som finfördelar avloppsvattnet, vilket medger att avloppet har transporterats i flera ledningar under tryck. Ledningssystemet förläggs grunt på ett  djup av ca 70 cm vilket medför stora fördelar ut kostnads- och miljösynpunkt. Anläggningsavgiften uppgår till ca 90 Tkr för en tomt om ca 1500 kvm. Härtill kommer fastighetsägarens kostnad för VA-installation på tomtmark inklusive LPS-enhet. I vissa fall löser kommunen in befintliga enskilda anläggningar.

Dagvatten ska tas omhand lokalt på de enskilda fastigheterna där så är möjligt. Dock får inte fastigheter som är placerade nedströms ges olägenheter. Hänsyn ska även tas till att Glasbrukssjön inte tillförs oönskade näringsämnen. Överskottsvatten från fastigheter samt dagvatten från vägar, leds i öppna diken till respektive recipient. Fördröjningsmagasin samt eventuell rening av dagvattnet ska studeras vidare i planarbetet.

# Magnetfält från högspänningsledningen

- För barnstugor och skolor finns av försiktighetsskäl riktvärden för högsta tillåtna värden på magnetfältet, 0,2-0,3 mikrotesla. Dessa värden används även som norm vid planering för bostadsbebyggelse. För en 70 KV ledning motsvarar detta ett avstånd från centrum av ledningen till närmaste bebyggelsen av 45-50 m. I detaljplanen får utredas för varje enskild fastighet som är berörd av magnetfältet hur man på bästa sätt ska kunna få en så god boendemiljö som möjligt.

- Glasbrukssjön

- Glasbrukssjöns vattenkvalitet och allmänna tillstånd ska förbättras genom att tillförseln av näringsämnen minskas som en följd av utbyggnad av kommunala vatten och avloppsledningar. Dagvattenhanteringen bör ordnas med speciellt iakttagande  av att förbättra sjöns tillstånd.

Glasbrukssjöns utnyttjande för rekreation och friluftsliv är betydelsefullt för de boende inom planområdet. Detaljplanen bör säkra att nödvändiga förbindelser från planområdet till Glasbrukssjön hålls öppna för allmänheten.

- Gemensamma ytor

Detaljplanen ska vidare verka för att ordna promenad med vattenkontakt. Promenaden ska följa strandlinjen, där det är möjligt. För övrigt följer den befintligt vägsystem som ger vackra utblickar över Skurusundet.

Hudmannaskap och genomförande

Kommunen kommer vara huvudman för planläggningen samt för utbyggnad av och vatten- och avloppsledningar. Genom en anläggningsförrättning ska en gemensamhetsanläggning bildas. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening som ska svara för utbyggnaden. Björknäs vägförening kommer sedan att överta de utbyggda vägarna och svara för drift och underhåll av dessa och andra gemensamma ytor (allmän platsmark).

- Planarbetets bedrivande

Planarbetet bedrivs av Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar. Startpromemorian har getts programkaraktär genom att de frågeställningar som detaljplanen ska behandla har beskrivits utförligt. I detaljplaneområdet Lilla Björknäs etapp 1 skickades inte programmet ut på remiss. Med hänsyn till planområdets omfattning och de särskilda problem som gäller i etapp 2 kommer programmet att gå ut på remiss. Remisstiden görs dock kort då den huvudsakliga markanvändningen redan är klar och huvudmannafrågorna lösta.

- Tidsplan

Ett detaljplaneförslag med tillhörande genomförandebeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning upprättas under hösten 2001. (Se bifogad tidplan på nästa sida.) Samråd sker med fastighetsägarna inom området, och med andra som har intresse av förslaget, under hösten 2001. Efter omarbetningar ställs planförslaget ut vid årsskiftet 2002-2003. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2003.

- MILJÖ & STADSBYGGNAD

- Plan och exploatering

Paul Ahlkvist	Rolf Markman