Områdesnämnden Boo

# Upphandling av förvaltning, skötsel och underhåll av mark, anläggningar och fastigheter på Velamsunds naturreservat samt samordning för Velamsund – återremitterat ärende

## Förslag till beslut

- Områdesnämnden beslutar att upphandling skall ske av förvaltning, skötsel och underhåll av mark, anläggningar och byggnader inom Velamsunds naturreservat.

- Områdesnämnden ger Nämndkontoret i uppdrag att administrera upphandlingen.

## Tidigare beslut

Nämnddirektören redovisade ärendet i en skrivelse den 6 december 2001 reviderad den 12 december 2001. Områdesnämnden beslöt 2001-12-12 § 340 att ärendet återremitteras för redovisning av ansvar, organisatoriska samband och innehåll i den föreslagna upphandlingen av förvaltningsuppgifterna.

## Ärendet

Nämndkontoret har idag drift- och skötsel av Velamsunds naturreservat uppdelat på flera entreprenörer. För tillsyn och skötsel av fastigheterna svarar Velamsunds Bygghytta AB, för vägunderhåll och vissa skogsinsatser svarar Teknisk produktion. Vidare finns c:a 35 olika avtal med hyresgäster, föreningar, skolor och företag som bedriver verksamhet i Velamsund. Uppdraget som samordningsansvarig har idag Miljö&Stadsbyggnad.

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2002-2004 beslutat om ökade utvecklingsinsatser i Velamsund främst för barn- och ungdomsverksamhet som ska ske i nära samarbete med föreningar och verksamheter. Förbättringar för ridverksamheten, möjligheten att genom ny väg få fram kollektivtrafik till centrala Velamsund, förbättrad gång- och cykelförbindelse från Värmdövägen fram till området, övernattningsmöjligheter (för lägerskoleverksamhet, skolungdomsutbyten etc), tillgängligheten per båt, möjligheten att återuppföra Herrgården (som brann ned 1978) m.m. ska bl.a. prövas.

## Organisation och ansvarsfrågor

### Områdesnämndens ansvar för utvecklings- och initieringsmöjligheter ändras inte genom den föreslagna upphandlingen av drift och skötsel och samordning av utvecklingsinsatserna. Områdesnämnden är naturreservatsförvaltare och ansvarar för huvudmannafrågorna vilket innefattar mål och budget, strategisk utveckling, avtal, reservatsförordning och ansvar för drift och skötsel.

### Drift och skötsel

Områdesnämnden har genom nämndkontoret ansvar för drift- och skötsel i Velamsunds naturreservat. Nämndkontoret kommer att upphandla entreprenör för drift- och skötsel av Velamsund. Samordningsansvar i drift- och skötselfrågor mellan de olika verksamheterna åligger entreprenören. Förslag om större förändringar i gällande avtal avseende arrende, verksamhetsinriktning etc. ska redovisas för beslut i nämnden. Under 2002 kommer Lasse Ståhl Konsult att vara nämndkontorets kontakt i förvaltningsfrågor gentemot entreprenören. Avsikten är att entreprenören efter 2002, då erforderliga kontakter upparbetats, på egen hand ska driva underhåll och skötsel av Velamsunds naturreservat.

M&S kommer uppdras att handha samordning och tillsyn över drift och skötsel till dess annan utförare kontrakteras, vilket planeras ske vid halvårsskiftet.

### Utvecklingsinsatser och projekt 2002-2003

Områdesnämnden, genom nämndkontoret, kommer för samordning av  utvecklingsinsatser i Velamsund engagera Lasse Ståhl Konsult, vilket innebär att Miljö & Stadsbyggnads samordningsuppdrag för utvecklingsfrågor kommer att upphöra. Lasse Ståhl Konsult erbjuder den speciella kompetens, gedigen erfarenhet och kännedom om området som behövs för detta uppdrag. Uppdraget beräknas pågå i ett år med eventuell förlängning ytterligare ett år. Miljö & Stadsbyggnads natur och temaenhet kommer att anlitas i flertalet av projekten.

Samtliga utvecklingsinsatser och projekt ska redovisas för beslut i nämnden.

### Planerade utvecklingsprojekt

- Förbättringar för ridverksamheten

- Möjligheten att få fram kollektivtrafik till centrala Velamsund

- Förbättrad gång- och cykelförbindelse från Värmdövägen fram till området

- Övernattningsmöjligheter (för lägerskolverksamhet, skolungdoms-utbyten etc)

- Tillgängligheten per båt

- Möjligheten att återuppföra Herrgården mm ska bl.a. prövas

- Naturskolan bör utvecklas ytterligare.

- Smådjurverksamhet

- Vingården, Fiskartorpet verksamhetsutveckling

- Herrgårdsparken, utvecklingsprojekt

## Innehåll i den föreslagna upphandlingen av förvaltningsuppgifterna.

För drift och skötsel i Velamsund kommer förutsättningar för en kostnadseffektivare verksamhet att prövas i en konkurrensupphandling. Det är även önskvärt att skapa goda förutsättningarna för samarbete mellan olika intressen och verksamheter i Velamsund.

### Markskötsel

Till grund för markskötsel ligger den fastställda Skötselplanen samt aktuella underhållsanvisningar. Anvisningarna innehåller även aktuella krav på skötsel och underhåll av fasta anläggningar, ex vis badplats, bryggor, vindskydd, hänvisningsskyltar.

### Naturreservat

Entreprenören ansvarar för all skogsvård inklusive stämpling genom i förväg årligen uppgjord skogsvårdsplan. Planen sammanställs i samråd med beställaren. Beställaren lägger synnerligen stor vikt vid entreprenörens kompetens när det gäller skogsvård. Kompetensen kan finnas i egen organisation eller hos redovisad underentreprenör. Vikten av att behålla den biologiska mångfalden ska beaktas vid upphandling, förvaltning, skötsel och underhåll av området.

### Fastighetsskötsel /-underhåll

Entreprenören ansvarar för allt tomtskötsel, sophämtning, akut- och löpande yttre och inre fastighetsunderhåll inkl el-, värme-, vatten- och avloppssystem, på samtliga fastigheter. Entreprenören ansvarar för skötsel och underhåll av brunn, pumpar, vattenledningssystem inom området. Vattenanalys skall ske under maj månad varje år.

### Tillsyn och service

Entreprenören har övergripande ansvar för tillsyn inom området. Detta sker i samverkan med hyresgäster och nyttjare. Entreprenören ansvarar för att det finns väl fungerande dygnetruntjour för områdets hyresgäster. Jouren skall vara lättillgänglig per telefon och vara på plats inom 1 timme efter påringning. Vidare att tillfredsställande jour finns att tillgå för besökare och tillfälliga hyresgäster, ex  vis vid driftstopp, skadegörelse, dumpning av avfall.

### Bokning och tillsyn av vandrarhem, möteslokaler och friluftsgård i Magasinet

Entreprenören ansvarar för bokning, tillsyn och städning av vandrarhem, möteslokaler inkl duschar/toaletter. Beställaren ansvarar i samråd med entreprenören för regler och taxor i samband med uthyrningen.

### Kioskverksamhet

Entreprenören ansvarar för kioskverksamhet (sommartid) i anslutning till badplatsen. Öppettiderna bestäms av entreprenören i samråd med beställaren.

### Information

Beställaren fäster stor vikt vid att informationen till allmänhet, brukare och hyresgäster fungerar på ett bra sätt. Entreprenören skall i samråd med beställaren upprätta en hemsida med information om Velamsund. I området finns anslagstavla med aktuell information. Entreprenören skall tillse att tavlan hålls i gott skick samt att informationen är aktuell. Tavlorna får även nyttjas av hyresgästerna i området .

Entreprenören skall ansvara för en  telefon med automatisk telefonsvarare som innehåller väsentlig information om områdets verksamheter och dess förvaltning.

## Tidplan

MBL § 11 om att konkurrensutsätta förvaltning mm av Velamsund	011210

Områdesnämnden Boos beslut om att gå ut med upphandling	020123

MBL § 11 förh. i anslutning till förfrågan, personal konsekvenser	v  4

ONB:s upphandlingsgrupp, förfrågningsunderlag	v  4

MBL § 38 utvärdering	v 13

ONB:s behandling av antagande av anbud	020417

Entreprenadstart	020701

Tor Samuelsson

Nämnddirektör

bilagor

- Samordning mm av Velamsund

- MBL-protokoll