Till Områdesnämnden Boo

# Detaljplan för del av Backeböl, Blåbärsstigen,

# område J, Nacka kommun.

Enkelt planförfarande.

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att godkänna startpromemorian och ger Miljö & Stadsbyggnad i uppdrag att detaljplanelägga området.

## Bakgrund

Planområdet är beläget i sydöstra Boo. Området, som omfattar 15 fastig-heter, är i huvudsak bebyggt med fritidshus. Ett flertal av fritidshusen har byggts om och fungerar som åretruntbostäder. Fastigheterna har enskilda lösningar för vatten och avlopp.

För området gäller områdesbestämmelser OB 2, som vann laga kraft 1992. De fastigheter som i områdesbestämmelserna är klassificerade som fritidshus kan ges en  byggrätt för huvudbyggnad om högst 45 kvm byggnadsarea i ett plan med möjlighet att inreda loft samt en uthusbyggnad om 20 kvm.

Området har beteckningen ”J” i ”Planeringsstrategin för utvecklings-områden i Boo”. Planeringsstrategin tillstyrktes av områdesnämnden Boo 2001-01-24, § 24, och godkändes av kommunstyrelsen 2001-02-19, § 25.

Planeringsstrategin utgör ett handlingsprogram för beslut om fortsatt planarbete och VA-utbyggnad. Planeringsstrategin redovisar en planerings- och utbyggnadsordning. Områden med prioritet 1 innebär att detaljplane-läggning påbörjas inom tre år, prioritet 2 inom fem år och för övriga områden med prioritet 3 ligger en detaljplanering längre fram i tiden.

Föreliggande planområde har givits prioritet 2.

Ett antal fastighetsägare har begärt en tidigareläggning av detaljplanearbetet och åberopar att det kommunala VA-nätet är utbyggt och gränsar till området J. Miljö & Stadsbyggnad föreslår därför att detaljplanearbetet tidigareläggs till att påbörjas hösten 2002.

Planeringsstrategin förutsätter att området detaljplaneläggs och förses med kommunalt vatten och avlopp samt anger att en upprustning av väg ska ske. Enligt tidplanen avses detaljplaneläggningen påbörjas under andra halvåret 2004 men föreslås nu att påbörjas under hösten 2002 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har bedömts kunna ske snarast efter planläggningen. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp förutsätts kunna samordnas med vägupprustningen.

## Syftet med planläggningen

Planarbetet syftar till att möjliggöra en friliggande villabebyggelse på befintliga tomter samt att vägarna upprustas och att området förses med kommunalt vatten och avlopp.

## Detaljplaneförslaget

Planförslaget avser reglera byggrätterna så att fritidshusfastigheterna ges en ökad byggrätt motsvarande det som klassificeras som permanentbostäder.

Nuvarande fastighetsindelning skall bibehållas. Fastighetsbildningsåtgärder som främjar en mer lämplig byggnadsplacering, tomttillfart eller dylikt ska dock kunna prövas.

Vägarna inom planområdet, som har enskilt huvudmannaskap, förutsätts  bli upprustade till en standard och bärighet motsvarande markAMA

trafikklass 2.

En samfällighet inom området kan vara huvudman för upprustning av vägarna och andra gemensamma ytor. Efter utbyggnaden av vägarna kan det vara lämpligt att Eriksviks Vägförening övertar huvudmannaskapet samt ansvarar för drift och underhåll inom allmän plats.

Inom planområdet planeras grunt förlagda VA-ledningar. Avloppsystemet kommer vara s.k. LPS. Kommunen kommer att vara huvudman och svara för utbyggnad av vatten- och avloppssystem.

## Planarbetets bedrivande

Planarbetet kommer att bedrivas inom Miljö & Stadsbyggnad i samarbete med övriga berörda förvaltningar och i samråd med fastighetsägarna inom området samt dess väg- och fastighetsägarförening.

Mot bakgrund av att detaljplaneförslaget i stort överensstämmer med den av kommunstyrelsen godkända ”Planeringsstrategin för utvecklingsområden i Boo”, inte strider mot översiktsplanen och den nu reviderade översikts-planen, som är föremål för samråd, samt att planen bedöms sakna allmänintresse, anses nuvarande detaljplan kunna ändras och hanteras med ett enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap 28 §.

## Tidplan

Planarbetet startar med information och samråd med berörda fastighets-ägare, väg- och fastighetsägarföreningar under oktober 2002. Samrådstiden beräknas pågå till årsskiftet, varefter områdesnämnden beräknas kunna anta planförslaget under första kvartalet 2003.

Utbyggnad av VA-ledningar och upprustning av vägar kan med dessa förutsättningar påbörjas under första halvåret 2004.

Miljö & Stadsbyggnad

Planenheten

Micaela Lavonius                                      Tord Runnäs

Planchef                                                     Planarkitekt