Områdesnämnden Boo

# Detaljplan för Lilla Björknäs etapp 2

Information om samråd och tidsplan

Samrådet

Här redovisas endast de frågor som är av mer principiell betydelse. Varje yttrande kommer senare att behandlas i samrådsredogörelsen.

- Huvudmannaskap

Detaljplaneförslaget innehöll två alternativ vad avser huvudmannaskapet. En överväldigande majoritet av de som yttrat sig i huvudmannaskapsfrågan förordade kommunalt huvudmannaskap.

- Kraftledningen

Enligt ett beslut i miljödomstolen i Jönköpings tingsrätt accepteras magnetfält upp till 0,4 mickotesla. Nacka kommun har vid tillämpning av försiktighetsprincipen i samband med detaljplanering tillämpat 0,2-0,3 mickrotesla. Det högre gränsvärdet 0,4 mickrotesla har nu även börjat diskuteras bland berörda myndigheter.

Om vi kan tillämpa 0,4 mickrotesla som gränsvärde så innebär det att 5-7 fastigheter av de 12 undantagna kan ingå i detaljplanen.

- Lovplikt för trädfällning

Ett par fastighetsägare har yttrat sig över bestämmelsen om lovplikt för trädfällning och vill att den ska tas bort.

Största delen av detaljplaneområdet ligger inom riksintresse för kulturminnesvården. Dessutom gäller riksintresse för kust- och skärgård. Att ta bort lovpliktent skulle kunna få förödande konsekvenser för naturen utefter norra kusten och Skurusundet. Samma bestämmelse råder inom Lilla Björknäs etapp 1 och det är angeläget att samma bestämmelser råder i de bägge planområdena eftersom de tillhör samma bebyggelseområde.

- Planbestämmelser

Få synpunkter har inkommit på planbestämmelserna.

Syftet med de detaljerade planbestämmelserna är att få en anpassning av bebyggelsen till den kulturhistoriska intressanta miljön och att få den att underordnas topografi och vegetation. I etapp 1 har bestämmelserna vunnit laga kraft.

- Naturmark

I Fredriksbergsvägens förlängning i backen ner mot Skurusundet ligger en fastigheten på ömse sidor om vägen. Delen mellan vägen och berget är mycket smal och bebyggd med en äldre byggnad. Delen mellan vägen och Skurusundet är obebyggd och är i gällande byggnadsplan utlagd som parkmark. Parkmarken har aldrig blivit inlöst utan tillhör fortfarande fastigheten. Fastighetsägaren vill nu behålla denna del som uteplats för sin fastighet eftersom utrymmet omkring byggnaden är begränsat.

Parkmarken utgör en synnerligen attraktiv plats för rekreation med en underbar utsikt över Skurusundet. Läget framgår av bifogat utdrag av detaljplanen.

Planläget

Detaljplanen för Lilla Björknäs etapp 2 har varit ute på samråd under tiden 26 april 2002 till den 2 augusti 2002. Enligt tidsplanen ska områdesnämnden ha beslutat om utställning av detaljplanen under hösten 2002.

Detaljplaneförslaget innehöll två alternativ vad avser huvudmannaskapet. En överväldigande majoritet av de som yttrat sig i huvudmannaskapsfrågan förordade kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanerna för Lilla Björknäs etapp 1 och Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen kommer att genomföras med kommunalt huvudmannaskap. Projektering pågår för etapp 1.

Detaljplanen för Lilla Björknäs etapp 2 kommer därför att ställas ut med endast kommunalt huvudmannaskap. Detta ger helt nya förutsättningar för den fortsatta hanteringen.

Utställningen kommer att senareläggas för att samordnas med gatukostnadsutredningen. Den förskjutning av tidsplanen som detta medför jämfört med enskilt huvudmannaskap tas igen i slutskedet. Byggstarten beräknas ändå kunna ske ca 1 år tidigare med kommunen som huvudman.

Tidsplan

Beslut om utställning ONB		februari 2003

Samråd gatukostnader			mars 2003

Utställning detaljplan och gatukostnader 	april 2003

Tillstyrka detaljplan ONB 			maj-juni 2003

Godkännande KS detaljplan och 		augusti 2003

gatukostnadsutredning

Antagande KF detaljplanen		september 2003

Om inga besvär anförs, vilket är ganska osannolikt, så vinner planen laga kraft i oktober 2003.

Om besvär anförs kan det ta upp till två år innan planen vinner laga kraft, oktober 2005.

Projektering, upphandling och utbyggnad av vägar och vatten och avlopp beräknas ta ca 2 år.

Byggstart för nya villor skulle då kunna ske under hösten 2007.

Planenheten

Rolf Markman

Projektledare