# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för sydvästra Björknäs, Kvarnvägen, fastigheterna  Björknäs 1:1, 1;85 m. fl., Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten i mars 2005

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Planförslaget förutsätter kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för verksamheter såsom industri och kontor.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Genomförandeorganisation

##### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av  Exploateringsenheten.

##### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

##### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till Områdesnämnden i Boo. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Bygglovenheten. Nybyggnadskarta kan beställas hos Lantmäterienheten.

El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

#### Tidsplan

##### Detaljplan

Planen beräknas bli antagen under första kvartalet 2006. Utbyggnad av vatten och avlopp (VA) och gata beräknas ske efter det att planen vunnit laga kraft, tidigast 6 månader efter datum för laga kraft. Eventuella besvär kan förlänga tiden med 1-1½ år.

##### Genomförande

Enskilt byggande kan ske när vatten- och avloppsledningar samt vägen är utbyggda och fastighetsbildning genomförd. Fastigheterna kan anslutas till det allmänna VA-nätet efter det att förbindelsepunkt är upprättad.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås vara 15 år från den dag planen vunnit laga kraft.

#### Genomförande anläggningar på allmän platsmark

##### Vatten- och avlopp

Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området.

##### Ansvarsfördelning

Nacka kommun är ansvarig för att vägarna byggs ut till den standard som angivits i detaljplan med planbeskrivning.

#### Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

#### Fastighetsbildning, fastighetssamverkan

Nacka kommun är ägare till större delen av fastigheterna inom planområdet. Entex, Entrétextilier AB äger fastigheten 1:871. Vägverket äger en mindre del.

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och försäljer marken till verksamhetsutövare.

### TEKNISKA FRÅGOR

För att kunna utnyttja kvartersmarken optimalt kan krav på flyttning av befintlig huvudvatten- och avloppsledning komma att bli aktuell. Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Ny gata måste byggas för att göra kvartersmarken tillgänglig på ett ändamålsenligt sätt.

### EKONOMISKA FRÅGOR

#### Gator

Kommunen svarar för utbyggnad av gatan till exploateringsfastigheterna.

Gatukostnadsersättning ingår i köpeskillingen för marken.

#### Vatten och avlopp

Kommunen svarar för utbyggnad av va-ledningar med anslutningspunkt intill tomtgräns vid exploateringsfastigheterna. Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt finns upprättad. Härtill tillkommer kostnaden för ledningsdragning på tomtmark.

#### Marklösen

Kommunen löser in och bekostar mark tillhörig Vägverket som behövs för att genomföra detaljplanen.

#### Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning.

#### Mark

Kommunen försäljer kvartersmarken till verksamhetsutövarna.

#### Bygglov

Verksamhetsutövarna svarar för bebyggelsen inom kvartersmarken.

Kostnaderna för bygglov tas ut enligt gällande taxa.

EXPLOATERINGSENHETEN

Pia Ström Sjöberg			Björn Habenicht

Exploateringschef			Exploateringsingenjör