Områdesnämnden Boo

Miljöupprustning, Centrala Parken i Orminge

Förslag till beslut

Ombyggnadsåtgärder enligt etapp 1 skall projekteras och handlas upp med byggstart i början av våren 2007.

Etapp 2 påbörjas utifrån budgetbeslut för 2007 med byggstart hösten 2007.

Bakgrund

Centrala parken har efter ett antal olika initiativ angående den yttre miljön utifrån aspekter om trygghet, säkerhet, lekvärde för olika ålderskategorier, skötsel och underhåll, förnyelse, sociala värden anvisats 3 miljoner kronor för ombyggnad år 2006.

Förslag på åtgärder har diskuterats och kommunicerats via remisser och samråd (bilaga1).

På grund av upprustningens omfattande karaktär föreslås omdaningen utföras i ett antal olika etapper. Samordning kommer att ske mellan olika kommunala instanser och budgetar för bästa resultat.

Etappindelning av prioriterade åtgärder

Etapp 1 Ombyggnadsåtgärderna projekteras omgående för upphandling under vintern med en budget på 3 miljoner kronor och en byggstart våren 2007.

Arbetena innefattar ombyggnad av den utrangerade plaskdammen, där dammen tas bort och ersätts med någon form av ny vattenlek och en ny festplats.

Vacker och ändamålsenlig belysning i parken, röjning av störande vegetation, trevliga sittplatser med bänkar och bord. Blomsterutsmyckning.

Utbyggnad av strandpark vid Sarvträsk (enligt särskild budget och beslut i ONB).

Etapp 2 (enligt budgetförslag 2007)

* Omfattande upprustning av den nerslitna parkleken

* Bmx-bana

* Åtgärdande av de oanvändbara tennisbanorna

* Hundrastgård

* Basketplan

Etapp 3 (enligt budgetförslag 2008)

* Spontanidrottsplats

I samband med att upprustningsåtgärder genomförs uppgraderas skötseln så att parkens nya anläggningar vidmakthålls genom en hög skötselnivå.

Infrastrukturenheten

Roger Grönwall

Projektledare Park/Naturvård

Bilaga Rapport från möte 10 oktober 2006