# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Centers parkering), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten november 2004

## ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

## DETALJPLANEN

Planens syfte är att ge förutsättningar för ny bebyggelse med 6 st. friliggande småhus, att parkeringsbehovet klaras samt att allmänhetens tillgång till strandpartiet säkras genom ett sammanhållet gångstråk. Vidare ska markanvändningen av Neglinge Center anpassas till de verkliga förhållandena.

## ORGANISATORISKA FRÅGOR

### Preliminär tidsplan

Plansamråd			4:e kv 2004-1:a kv 2005

Utställning			2:a kv 2005

Kommunfullmäktiges antagande	4:e kv 2005

Eventuellt överklagande		-

Laga kraft			-

Utbyggnaden av bostäder kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft.

### Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska genom områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatu- och park/naturmark inom planområdet. Ägaren av fastigheten Baggensudden 7:8 (nedan benämnd exploatören) ska vara huvudman för kvartersmarken. Tekniska nämnden är huvudman för det allmänna VA-nätet och Nacka Energi för det allmänna el-nätet.

Detaljplaneavtal har upprättas mellan kommunen och exploatören.

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska reglera parternas ansvar för genomförande av detaljplanen och kostnadsansvar. Avtalet reglerar frågor om marköverföringar, gemensamhetsanläggningar, skydd av mark och vegetation, markförläggning av nuvarande luftledningar för elektricitet m.m. Avtalet ska vidare ge anvisningar om bl.a. tidsplan, fastighetsbildning, avgifter för VA-anslutning, myndigheter och andra kontaktorgan i frågor som rör genomförandet. Exploateringsavtalet ska antas av kommunfullmäktige.

Kommunen och exploatören svarar drift och underhåll av sina respektive anläggningar.

## GENOMFÖRANDEORGANISATION

### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av exploateringsenheten.

### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterienheten, Nacka kommun.

### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor kan ske med bygglovenheten. Nybyggnadskarta kan beställas hos lantmäterienheten.

### El/energi

Nacka Energi svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

## FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör del av fastigheten Baggensudden 7:8 som ägs av Fastighets KB Trädgårdsmästaren 4 (exploatören). Inom kvartersmarken kommer det att finnas anläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Dessa gemensamhets-anläggningar utgörs av ytor och/eller anordningar för kommunikation, sophantering, dagvatten- och VA-ledningar. Exploatören skall söka lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Förvaltning av gemensamhets-anläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

Gemensamhetsanläggning ska upprättas för den gemensamma in- och utfarten (g1) för de tillkommande bostäderna och den större parkeringsytan. Gemensamhetsanläggning ska även upprättas för gårdsgata, plantering, sophus för de tillkommande bostäderna (g2).

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. Fastighetsplan bedöms inte bli nödvändig.

Planområdet berörs till en del av strandskydd enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Framställning ska göras till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom planområdet för berörda delar av strandpromenaden.

## TEKNISKA FRÅGOR

## Trafikanläggningar

Gator som skall betjäna planområdet är den befintliga Vikingavägen och planerad ny lokalgata för bostadsområdet inne på kvartersmark.

### Parkarbeten

En gångväg och en lekplats ska anläggas inom park- och naturområdet. När anläggningarna är utförda och godkända övertar kommunen dessa och svarar sedan som huvudman för drift och underhåll av park- och naturmarken med anläggningar.

### Strandpromenad

Allmänhetens tillgång till strandpartiet ska säkras och en strandpromenad utmed bergskanten ska därför anläggas som förbinder de redan utbyggda delarna. När anläggningen är utförd och godkänd övertar kommunen denna och svarar sedan som huvudman för drift och underhåll av strandpromenaden. För den del av strandpromenaden som ligger inom fastigheten Baggensudden 7:8 regleras allmänhetens tillgänglighet genom x-område på kvartersmark.

### Parkering

Detaljplanen förutsätter att all parkering anordnas på kvartersmark.

### Vatten och avlopp/dagvatten

De tillkommande bostäderna ska anslutas till förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp samt dagvattennät i Vikingavägen.

### Uppvärmning

Varje fastighet ordnar med sin egen uppvärmning.

### Avfallshantering

Förutsättningar för källsortering ska finnas. Även under byggtiden skall källsortering ske av bygg- och rivningsmaterial. Sophämtning ska ske vid avsedda platser.

## EKONOMISKA FRÅGOR

Det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden av va-ledningar, teknisk kontroll, fastighetsbildning m.m. kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Anslutningsavgifter för va, el, tele m.m. debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg		Frida Widén

Exploateringschef		Exploateringsingenjör