Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# Investeringsförslag

Investeringsbudget 2006 för ON Saltsjöbaden/Fisksätra har följande ramar:

- Park/Natur 2 500 000 kr.

- Gata 9 500 000 kr

Till detta kommer eventuella överföringar från 2005 års investeringar.

Infrastruktur presenterar nedan angelägna objekt. Redovisade priser är endast översiktligt beräknade.

## A. Park/Natur

| ## 2006 | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Lekplatser Lekplatserna vid Fågelhöjden och Båthöjden rustas upp. Rutschbanorna är utslitna och måste ersättas. | 400 tkr |
| 2. Naturreservat Tattby naturreservat, GC-väg till Erstaviksbadet | 400 tkr |
| 3. Landskapsvård (trappor, gc-vägar, badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) I. Upprustning av badplatser enligt säkerhetsbesiktning II. Röjning, gallring | 100 tkr 100 tkr |
| 4. Parkprojekt (1,5 milj är överföring från 2005, totalbelopp 3 milj) I. Fisksätra allé, miljöupprustning av parkstråket genom Fisksätra enligt program | 1 500 tkr |
| Summa | 2 500 tkr |

## B. Gata

| 2006 | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Beläggningar enligt program som tas fram i april. | 5 000 tkr |
| 2. Belysning - Gc-väg söder om förskolan Tuvan - Flyttning och komplettering mm i Neglinge - Ny belysning för planarbete söder Saltsjöbadens Centrum/postterminal - Förnyelse av befintliga armaturer mm | 400 tkr |
| 3. Dagvatten, ett antal mindre åtgärder, tex. nya rännstensbrunnar, trummor. | 500 tkr |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Utbyggnad av gångbana längs Rösundavägen på sträckan mellan Observatoriebacken och Kommundörsstigen. Stadsbidrag är sökt enligt beslut ONFS § 63 2005-05-10. Stadsbidrag är ej beviljat. II. Saltsjöbadsleden, vägräcke mellan Fisksätra och Vinterbrinksvägen III. Saltsjöbadsleden, belysning etapp 1, utbyggs 2006. IV Saltsjöbadsleden, bullerskydd, utförs 2006. | 700 tkr 1 000 tkr 1 900 tkr |
| Summa | 9 500 tkr |

Infrastruktur

Elinor Nordquist