ONF/S

# Investeringsförslag

I förslag till investeringsbudget 2007 för ON Saltsjöbaden/Fisksätra är den totala investeringen:

- Park/Natur 3 150 tkr

- Gata 10 750 tkr

Till detta kommer eventuella överföringar från 2006 års investeringar.

Infrastruktur presenterar nedan angelägna objekt. Redovisade priser är endast översiktligt beräknade.

Tidigare år har antalet beslutade investeringsprojekt varit många, vilket är bra och trevligt för verksamheten. Enheten har dock inte tidigare satt antalet projekt i relation till vilka resurser som finns för att genomföra projekten. För att i någon mån få en uppfattning om vilka resurser som behövs för genomförande har antalet timmar/investering uppskattats.

ONFS finansierar cirka 200 timmar/år för handläggning av natur- och parkfrågor och cirka 240 timmar/år för handläggning av gatufrågor.

| 2007 | Kostnadsuppskattning 2007 | Uppskattad handläggartid ONFS finansierar cirka 200 h |
| --- | --- | --- |
| 1. Lekplatser (säkerhet) | 400 tkr | 50 timmar |
| 2. Naturreservat Skogsö Tattby, Skutuddstorpet | 500 tkr 250 tkr | 80 timmar 40 timmar |
| 3. Landskapsvård I. Upprustning av badplatser II. Röjning, gallring (säkerhet och trygghet) III. GC –vägar och trappor IV. Lekbollplaner | 300 tkr 550 tkr 200 tkr 300 tkr | 40 timmar 40 timmar 40 timmar 40 timmar |
| 4. Parkprojekt I. Vägbommar II. Gångtunnlar | 150 tkr 500 tkr | 20 timmar 80 timmar |
| Summa | 3 150 tkr | 430 timmar |

A. Park/Natur

| 2008 – 2009 | Kostnads- Uppskattning 2008 | Kostnads- Uppskattning 2009 |
| --- | --- | --- |
| 1. Lekplatser | 450 tkr | 450 tkr |
| 2. Naturreservat Svärdsö Skogsö Tattby | 400 tkr 300 tkr 300 tkr | 400 tkr 300 tkr 300 tkr |
| 3. Landskapsvård I. Upprustning av badplatser II. Röjning, gallring (säkerhet och trygghet) III. GC –vägar och trappor IV. Lekbollplaner | 300 tkr 250 tkr 250 tkr 300 tkr | 300 tkr 250 tkr 250 tkr 300 tkr |
| 4. Parkprojekt I. Vägbommar II. Gångtunnlar | 150 tkr 500 tkr | 150 tkr 500 tkr |
| Summa: |  |  |

## B. Gata

| 2007 | Kostnadsuppskattning 2007 | Uppskattad handläggartid ONFS finansierar cirka 240 h |
| --- | --- | --- |
| 1. Beläggningar (inkl parkvägar, parkeringar mm | 5 000 tkr | 20 timmar |
| 2. Belysning | 500 tkr | 40 timmar |
| 3. Dagvatten | 500 tkr | 60 timmar |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Saltsjöbadsleden, mitträcke (statsbidrag söks) II. Saltsjöbadsleden, bullerskydd och belysning III. I ordningsställande av cykelplats vid Igelboda station | 1 000 tkr 3 500 tkr* 250 tkr | 80 timmar 120 timmar |
| Summa | 10 750 tkr | 320 timmar |

* Fördyring (belysning) 1 000 tkr inkluderat.

| 2008 – 2009 | Kostnads- Uppskattning 2008 | Kostnads- Uppskattning 2009 |
| --- | --- | --- |
| 1. Beläggningar (inkl parkvägar, parkeringar mm) | 5 000 tkr | 5 600 tkr |
| 2. Belysning | 500 tkr | 500 tkr |
| 3. Dagvatten | 500 tkr | 500 tkr |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Saltsjöbadsleden, mitträcke (stadsbidrag söks) II. Saltsjöbadsleden, bullerskydd och belysning III. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | 1 000 tkr 1 500 tkr** 500 tkr | 2 000 tkr |
| Summa: | 9 000 tkr | 8 600 tkr |

** Föreslås överflyttas till 2007 enligt beslut i ONFS 2006-05-22 § 73.

Infrastruktur

Elinor Nordquist

Enhetschef

# Footnotes

Utredning, upphandling av projektering, utvärdering, upphandling av genomförande, uppföljning, kontroll och besiktning. Även information och kommunikation med allmänhet.

Utredning, upphandling av projektering, utvärdering, upphandling av genomförande, uppföljning, kontroll och besiktning. Även information och kommunikation med allmänhet.