Till Områdesnämnden Sicklaön

# Startpromemoria och program för Tallidens Skola och för del av Birkaområdet

# Upprättat på Miljö & Stadsbyggnad i november 2001-11-27

## Förslag till beslut

Områdesnämnden tillstyrker startpromemoria och program för detaljplanearbetet

## Bakgrund och syfte

Planområdet omfattar Tallidens Skola, fastigheterna Sicklaön 39:4, 126:4 och 126:6 samt området väster om Birkavägen, fastigheterna Sicklaön 132:8, 132:9 och 132:10.  Marken ägs av Byggmästare U J Joahansson AB och Nacka kommun.

I samband med att Byggmästaren U J Johansson AB förvärvade fastigheterna där Tallidsskolan ligger och att Kunskapsskolan AB skulle hyra skollokalerna upprättades ett köpe- och samarbetsavtal, 2001-01-26, mellan Byggmästaren och kommunen. Kommunfullmäktige godkände avtalet 2001-03-12, § 49.

I enlighet med köpe- och samarbetsavtalet föreslås att en komplettering av bostadsbebyggelsen sker inom Byggmästarens och kommunens mark. Den kompletterande bebyggelsen föreslås utgöras av student/ungdomsbostäder,

s k flerfamiljsvillor om fyra till sex lägenheter, radhus samt ett par friliggande enbostadshus.

## Planarbetets bedrivande

Planarbetet avses bedrivas av Miljö & Stadsbyggnad i nära samarbete med exploatörens arkitekter.  Delar av detaljplanearbetet kommer att utföras av extern konsult. Programområdet föreslås uppdelas i två detaljplane- och utbyggnadsetapper. Den första etappen avses omfatta Tallidens Skola och dess närmaste omgivning. Den andra etappen, väster om Birkavägen, föreslås förskjutas cirka ett halvt år.

## Tidsplan

Beslut om startpromemoria och program planeras tas i kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2002. Samråd om programmet planeras ske under februari – mars 2002. Kommunstyrelsen kan därefter fatta beslut om programmet i april - maj. Samråd om det första förslaget till detaljplan kan ske under september - oktober och utställning under december 2002. Med dessa förutsättningar kan den första etapplanen antas av kommunfullmäktige våren 2003. Detaljplanarbetet för den andra etappen föreslås påbörjas under september 2002 och kan, under förutsättnig av en likartad tidsplan som för etapp 1, antas före årsskiftet 2003/2004.

Miljö & Stadsbyggnad

Planenheten

Micaela Lavonius	Tord Runnäs

Planchef	Planarkitekt

Bil. Startpromemoria och program