Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT

Björn Habenicht	BNH	Angela Jonasson	AAJ

Micaela Lavonius	MLA	Rolf Markman	RMN

Gisela Tibblin	GTN	Gerd Comstedt	GECT

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Nils-Olof Persson	NOP	Anna Kuling	ANKU

Per Jerling		PEJE	Anna Matsson	AAMA

# Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08 Samråd planeras under våren -02 | MLA |
| 9203 | ”Finntorps framtid” | Start-PM KS 2001-05-07 Information ONS 01-12-11 | MLA |
| 9209 | Tallidens skola, Blomsterv./Birkav | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11 | TRS |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07 | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS tillstyrkte start-PM och program 01-12-11 Programsamråd våren -02 | MLA |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program mars -02 | TRS |
| 9203 | Sofieberg | Start-PM yttrande ONS jan -02 | MLA |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan -02 | MLA |

Remitterade planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08 ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd dec –01 - mars -02 | NOP |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

# Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28 Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec -01 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9177 | Finnberget | Start-PM godkänt KS 99-06-01 Antagen KF 01-05-28 Överklagad till Länsstyrelsen Länsstyrelsen avvisar besvär 01-11-08. Överklagad till regeringen. | PAT |
| 9180 | Norra Lillängen, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08 Antagen KF 01-05-28 Länsstyrelsen avvisar besvären 01-10-24. Överklagad till regeringen. | PAT |

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9164 | Saltsjöqvarn | Start-PM godkänt KS 97-09-27 Antagen KF 22 nov 2000 Länsstyrelsen avvisar besvär 01-05-04, överklagad till Regeringen avslår överklagandena. Laga kraft 01-11-15 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9150 | Danviks Strand | Programförslaget godkänt KS 95-11-06. Yttrande gestalt- ningsprogram ONS 24/10 –00 Antagen KF dec 2000 Länsstyrelsen avvisar besvär 01-05-04, överklagad till Regeringen avslår överklagandena. Laga kraft 01-11-15 | TRS |

Enkla planärenden

| 4/2000 214 | Sicklaön 126:9 Blomsterv. 11 | Beslut om återremiss ONS febr 2000. Planläggning vilande (avvaktas av sökande) | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20 Samråd april -02 | RMN |
| 40/2001 214 | Tallidens förskola | Information, ONS 01-06-12 Samråd nov-dec –01. Antagande ONS febr -02 | AAMA |
| 72/2001 214 | Sicklaön 363:2 (Quality Hotel | Information ONS maj –01 Samråd planeras febr – mars -02 | AAJ |
| 43/2001 214 | Daggkåpan - ändring | ONS 01-10-16 tillstyrkan, plankostn. regleras i tillägg av expl.avtal samråd planeras under jan–febr –02 | TRS |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår | ANKU |
| 172/2001 214 | Sicklaön 355:1 (Bygg-Ole) | ONS Information och beslut att teckna planavtal 01-12-11 | TRS |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

Antagna - enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13 Överklagad till regeringen | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 136/2000 214 | Sicklaön 12:85, Skurusundsv. 88 | Omarbetas, samråd maj –01 Antagen ONS 01-09-18 Laga kraft 01-10-17 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 92/2001 214 | Del av sicklaön 83.22 Parkeringsdäck | Samråd juli –01 Antagen ONS 01-09-18 Laga kraft 01-10-17 | MLA |
| 62/2001 214 | Sicklaön 253:43 Kaplansbacken 4 | Antagen ONS 01-10-16 Laga kraft 01-11-14 | BTR |

Plan

Tord Runnäs