Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT

Björn Habenicht	BNH	Angela Jonasson	AAJ

Micaela Lavonius	MLA	Rolf Markman	RMN

Gisela Tibblin	GTN	Gerd Comstedt	GECT

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE	Anna Matsson	AAMA

# Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS yttrande start - PM 01-12-11 KS febr -02 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08 Samråd planeras under våren -02 | MNI |
| 9203 | ”Finntorps framtid” | Start-PM KS 2001-05-07 Information ONS 01-12-11 | MLA |
| 9209 | Tallidens skola, Blomsterv./Birkav | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11 KS febr -02 | TRS |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07, programsamråd vår-sommar -02 | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS tillstyrkte start-PM och program 01-12-11 Programsamråd våren -02 | MNI |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program mars -02 | TRS |
| 9203 | Sofieberg | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS febr -02 | TRS |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS febr -02 | MLA |

Remitterade planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08 ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan -02 - mars -02 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

# Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28 Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01 Överklagad till länsstyrelsen | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9177 | Finnberget | Start-PM godkänt KS 99-06-01 Antagen KF 01-05-28 Överklagad till Länsstyrelsen Länsstyrelsen avvisar besvär 01-11-08. Överklagad till regeringen. | PAT |
| 9180 | Norra Lillängen, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08 Antagen KF 01-05-28 Länsstyrelsen avvisar besvären 01-10-24. Överklagad till regeringen. | PAT |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 4/2000 214 | Sicklaön 126:9 Blomsterv. 11 | Beslut om återremiss ONS febr 2000. Planläggning vilande (avvaktas av sökande) | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20 Samråd april –02 | RMN |
| 40/2001 214 | Tallidens förskola | Information, ONS 01-06-12 Samråd nov-dec –01. Antagande ONS febr –02 | AAMA |
| 1/2002 214 | Sicklaön 151:4, Värmdövägen 199 | Information och beslut att teckna planavtal ONS mars -02 | PEJE |

Forts. enkla planärenden

| 72/2001 214 | Sicklaön 363:2 (Quality Hotel | Information ONS maj –01 Samråd planeras febr – mars -02 | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 43/2001 214 | Daggkåpan - ändring | ONS 01-10-16 tillstyrkan, plankostn. regleras i tillägg av expl.avtal samråd planeras under febr – mars -02 | TRS |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår | ANKU |
| 172/2001 214 | Sicklaön 355:1 (Bygg-Ole) | ONS Information och beslut att teckna planavtal 01-12-11 | TRS |
| 100/2000 214 | Sicklaön 399:1 Vikdalen (Friebergs Bil) | ONS Information och beslut att teckna planavtal mars -02 | MNI |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

Antagna - enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13 Överklagad till regeringen | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 136/2000 214 | Sicklaön 12:85, Skurusundsv. 88 | Omarbetas, samråd maj –01 Antagen ONS 01-09-18 Laga kraft 01-10-17 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 62/2001 214 | Sicklaön 253:43 Kaplansbacken 4 | Antagen ONS 01-10-16 Laga kraft 01-11-14 | BTR |

Plan

Tord Runnäs