Till Områdesnämnden Sicklaön

# Projektet ”Säker och trygg skolväg i Duvnäs” och ett översiktligt utlåtande angående trafiksituationen runt Duvnäs skola

## Förslag till beslut

Områdesnämnden Sicklaön noterar informationen till protokollet.

## Bakgrund

Föräldrarföreningen i Duvnäs skola och Saltsjö-Duvnäs föräldrar i Duvans Föräldrakoperativ, har uppmärksammat en problematisk trafiksituation utanför skolan på Duvnäsvägen, speciellt under morgontimmarna. Man upplever att fordon inte håller den gällande hastigheten som under skoltid är begränsad till 30 kilometer i timmen.

Under hösten 2001 kontaktades NTF, som gjorde en mätning av antal bilar och hastigheten. Denna mätning visade att bilar inte respekterade hastigheten utanför skolan.

Det har tidigare gjorts en fysisk åtgärd i form av en avsmalning för att hastighetssäkra övergångsstället utanför skolan.

Skolan har varit föremål för Nacka kommuns projekt ” Säker och trygg skolväg i Duvnäs” där Guldbrand Skjönberg var projektledare.

Samtidigt gjorde jag en översiktligt utredning angående trafiksituationen i samarbete med Lunds universitet. Syftet med denna utredning var att ge bakgrundsfakta till projektet. Syftet var även att reda ut den faktiska frågan om hur trafiksituationen är på morgontimmarna när den största aktiviteten sker runt skolan.

Att hastigheten upplevs som hög är ett problem i sig, men det stora problemet är den risk som föräldrar upplever att deras barn utsätts för på grund av den höga hastigheten.

## 1.  ”Säker och trygg skolväg i Duvnäs” –projektet

## 1.1  Metod

Syftet var att eleverna skulle karlägga riskerna på vägen till och från skolan.

Eleverna fick hjälpas åt att ta fram de risker som fanns. Riskerna och eventuella åtgärder prickades sedan in på en karta. Varje klass förfogade över 2 kartor. Kartorna samlades ihop och sammanställdes av föräldraföreningen. Sammanställningen presenterades för projektledaren och trafikingenjörerna.

## 1.2  Sammanställning

De föreslagna åtgärderna har tagits fram med utgångspunkt från det enkät- och kartmaterial som barnen vid Duvnäs skola har arbetat med under våren 2002.

Åtgärd	Kommun	Skolrådet/Fastighetsäg

| 1. P-platser vi G:a Alléns tennisbana, 5 st målas upp | Kommunen utför | Skolrådet informerar föräldrarna om parkeringsmöjligheten |
| --- | --- | --- |
| 2. P-Platser vid Ringparken 7 st målas upp | Utför | Informerar föräldrarna |
| 3. Ladgårdsvägen från Duvnäsvägen till Lagår´n, gör en målad gångbana som på Reginavägen. Det borde anläggas en trottoar även här (åtminstone fram till Backstuguvägen) i etapp 1 av Reginavägens anläggning av trottoar | Utför Komplettera projekteringen samt att detta ingår i upphandlingen som Åsa Engvall ska göra |  |
| 4. Måla Reginavägens gångbana och 30 i vägen | Utför |  |
| 5. Älgvägen/Duvnäsvägen. Nytt övergångställe vid gångvägen in på Älgvägen | Utför |  |
| 6. Älgvägen/Skogvaktarvägen övergångsställe vid trekorsningen till Hägervägen | Utför |  |
| 7. Ö-gångställe Reginavägen/Jakob Dubbes väg, målas | Utför |  |
| 8. Ö-gångställe vid Bergvägen/Reginavägen målas | Utför |  |
| 9.Ö-gångställe Duvnäsvägen/Reginavägen målas | Utför |  |
| 10. 50 skyltar tas bort på Reginavägen, när det blir 30, dvs 1 augusti | Utför |  |
| 11.Ö-gångställe vid skolan, målas, täcks av buske | Utför/underrättar fastighetsägaren | Fastighetsägaren klippa häcken. |
| 12. Belysning Reginavägen | Utför |  |
| 13. Måla SKOLA på vägarna vid Lagår´n och Duvnäs. Dessa åtgärder bör givetvis också göras vid Saltängens skola | Utför |  |
| 14. Fasanvägen 2, stor häck | Underrättar fastighetsägaren | Fastighetsägaren klippa häcken |
| 15.Backstugevägen, allmänt sett stora häckar | Underrättar berörda fastighetsägare | Fastighetsägaren klippa häcken. |
| 16. Farthinder, främst vid skolan och raka vägar där hastigheterna blir höga. Reginavägen, Duvnäsvägen och Lagårdsvägen | Kommunen utreder lämpligaste åtgärder och utför dem snarast. Åk t.ex till Spånga på studiebesök, avsmalnad väg används där. |  |
| 17. Flytta ”Du kör för fort” skylten till Duvans förskola och Duvnäs skola | Utför |  |
| 18. Nyttjande av Blomlådor under övergångstiden t.ex vis Lagår´n. Barnen kan sköta om dem tillsammans med skolan | Levererar blomlådor till Lagår´n | Hjälper till med växter m.m. |
| 19. Prata med SL angående bussens hastighet och ev ändrad sträckning | Hastigheten | Skolrådet kollar beträffande ändrad sträckning. |

Till detta kommer de åtgärder som Therése Andersson arbetar med vid Duvnässkola.

Enligt vår mening kan åtgärderna utföras enligt nedanstående prioritetsordning.

- Alla målningsåtgärder, snabbt under sommaren 02 så barnen ser att det händer något.

- Nya övergångsställen, snabbt.

- Häckklippning, förutsätter att kommunen kontaktar berörda fastighetsägare.

- Blomlådor, snabbt kräver aktiva fastighetsägare, utom vad gäller Lagår´n.

- Farthinder utmed Duvnäsvägen och Reginavägen samt åtgärderna vid skolan, kräver viss utredning och formella beslut.

- Trottoar och belysning Reginavägen. Formella beslut är fattade och skall utföras snarast enligt uppgift från kommunen.

## 2.  Översiktligt utlåtande angående trafiksituationen runt Duvnäs skola

## 2.1  Metod

Intervju/Fältstudie	På plats med representanter från skolan och de båda föräldraföreningarna.

Probleminventering	Föräldraföreningarna fick en varsin karta över området där de fick fylla i kritiska trafiksituationer i form av hastighetsöverträdelser.

Hastighetsmätning	Trafikanalysator Metor 2010, dvs slangar.

Trafikräkning	Trafikanalysator Metor 2010, dvs slangar.

Beteendeundersökning	Hur eleverna upplever Duvnäsvägen, hur de kommer till skolan (går, cyklar, bil) genom en enkätundersökning.

## 2.2  Mätresultat

Mätningar visar att 66% av trafikföringen sker mellan kl 7-17 på vardagar. Det är i genomsnitt 88 bilar/tim som trafikerar sträckan. Medelhastigheten är då 37 km/tim.

Av dessa är det ca 17,5% som kör för fort under hela dagen och därav ca 16% mellan kl 7-9.

NTF´s siffror styrker detta i allmänhet.

När barnen tillfrågades så tycker 31% att många bilar kör för fort, men 34% tycker att det inte är så farligt, för de ser sig noga för (!).

33% av de som går vill cykla till skolan och 34% av de som blir skjutsade med bil vill cykla istället. Varför efterfrågan på att få cykla är så stor kan delvis bero på att eleverna inte tillåts att cykla själva förrän i årskurs 4.

Vid fältstudie framkom att den största risken är föräldrarna själva som gör trafikfarliga manövrar, framförallt när de har lämnat sitt barn och ska vända.

Bussen som trafikerar sträckan utgör inget överhängande hot då den endast går med en tur i ena riktningen en gång i timmen under dagen.

Vid intervju med representanter från föräldraföreningen i skolan och från föräldrarkooperativet Duvan framkom att miljön utanför skolan upplevdes för komplicerad och otrygg för barnen. Att bygga flera gupp utefter sträckan skulle enligt representanterna förbättra situationen.

Föräldrarföreningarna har även själva fått göra en probleminventering. Där framkom behovet av att se över barnens väg till den närbelägna skolan i Saltängen. Vissa av skolans aktiviteter sker där under dagen. Bl a saknas en säker gångpassage över Duvnäsvägen på en punkt där många bilar upplevs köra mycket fort.

Det finns inga polisrapporterade olyckor under 2001 på Duvnäsvägen eller i området runt omkring.

## 2.3  Slutsats

Bilar kör för fort på Duvnäsvägen. Är en medelhastighet på 37 km/tim rimligt? Var kan eller ska man dra gränsen?

När man tittar på den grupp av bilister som överskrider hastigheten under avlämningsperioden på morgonen mellan kl 7-9 rör det sig om ca 16% av det totala antal bilar som passerar skolan under samma period.

Någon behöver göras men det måste ställas i relation till hur stort problemet egentligen är. Faktum är att hastigheten inte utgör det stora problemet.

Det största problemet är att göra miljön bekväm för de oskyddade trafikanterna, speciellt då barnen. Det bör ordnas så att det är möjligt att både till fots och per cykel kunna angöra skolan på ett säkert sätt och underlätta för de föräldrar som väljer att skjutsa sina barn med bil.

## Åtgärdsprogram för projekt och utredning

Ett åtgärdsprogram har upprättats och är föreslaget att prioriteras bland de åtgärder som ingår i årets trafiksäkerhetshöjande utbyggnader för 2002.

## Åtgärd 1

Sätta upp ”Du kör för fort”-skyltar vid två punkter. Skyltarna kommer att ”lånas” från Värmdövägen/Storängen. Två stolpar med elservis krävs och en viss ombyggnad och anpassning av skyltarna är nödvändig eftersom de idag är fast monterade och då tanken är att de ska ambulera mellan Duvnäsvägen och Värmdövägen.

Fördelar:

- Dessa skyltar får bilisterna att uppmärksamma hastigheten.

- En egen fördel är att  de inte kommer att sitta permanent och då blir det inte heller något vanemoment.

- Skyltarna finns och utgör därmed ingen större kostnad.

Bedömd anläggningskostnad:  45 000 kr exkl moms

Se principskiss för åtgärd 1.

## Åtgärd 2

Skydda övergångsstället utanför skolan. Ta bort den befintliga avsmalningen eftersom placeringen idag upplevs skapa farliga situationer istället för att skydda. Ny avsmalning i samband med övergångsställe, men så att trafik från båda håll måste väja, dvs ta bort den förträdesregel som finns idag för trafik norrgående. Göra en trottoar invid övergångsstället i hörnan av Duvnäsvägen/Jägarstigen för att underlätta för barnen att angöra övergångsstället.

Fördelar:

- Förhöjd säkerhet för gångtrafikanter som ska passera övergångsstället eftersom bilarna från båda håll måste ta ner farten.

- Kortare sträcka att passera vägen för barnen.

- Tydligare vägmiljö för bilister.

Bedömd anläggningskostnad inkl borttagning av den gamla avsmalningen:  62 500 kr exkl moms

Se principskiss för åtgärd 2 & 3.

## Åtgärd 3

Göra en vändmöjlighet för bilister i sydlig färdriktning utanför skolan. Utnyttja markytan och ta bort det cykelställ som idag finns i hörnet av Duvnäsvägen/Jägarstigen. Cykelstället används inte och är placerad på fel sida av vägen i förhållande till skolan.

Denna åtgärd bör göras i samband med åtgärd 2.

Fördelar:

- Ger föräldrar en möjlighet att smidigt kunna lämna sina barn och sedan vända sin bil eftersom vägen i sig har tillräcklig yta i backen att stanna till i.

Bedömd anäggningskostnad: 90 000 kr exkl moms

Se principskiss för åtgärd 2 & 3.

## Åtgärd 4

Gör ett övergångsställe vid Duvnäsvägen/Älgvägen. Eftersom hastigheten sänks till 30 km/tim kan man nu tillstyrka detta.

Fördelar:

- Ger barnen en möjlighet att passera vägen på ett säkrare sätt.

- Finns inga fysiska hinder för placeringen.

Bedömd anläggningskostnad: 6 000 kr exkl moms

Se principskiss för åtgärd 4.

## Åtgärd 5

Gör ett övergångsställe vid Hägervägen/Älgvägen.

För att det ska bli en naturlig övergång måste hörnan vid postlådorna göras till en kort gångbana så att fotgängaren slipper hamna ”mitt i gatan” när de ska gå över Hägervägen.

Fördelar:

- Ger barnen en möjlighet att passera vägen på ett säkert och säkert sätt.

- Förminskar korsningen.

Bedömd anläggningskostnad: 25 000 kr exkl moms

Se principskiss för åtgärd 5.

Miljö och samhällsplanering-trafik

Therése Andersson