Till Områdesnämnden Sicklaön

# Nackanäsvägen utökat investeringsanslag

## Förslag till beslut

1. Områdesnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på

4 200 tkr för genomförandet av förbättring och komplettering av Nackanäsvägen.

## Ärendet

- Förslag till detaljplan för området Nackanäs/Nysätra togs fram i januari 1988 men efter negativt bemötande från berörda fastighetsägare lades planen ned.

- 1997 i oktober upptogs förhandlingarna med samtliga berörda fastighetsägare om förutsättningarna för frivillig överenskommelse om åtgärder och i förekommande fall marklösen.

- Väghållaransvaret övertogs av Vägverket 1990.

- 2001 tog Vägverket fram en förstudie som också ställdes ut för synpunkter.

- Länsstyrelsen yttranden och beslut över förstudien kom i februari 2002 och innebar att föreslagna åtgärder kan antagas medföra betydande miljöpåverkan.

- I maj 2002 beslöt Vägverket upprätta en arbetsplan och beslöt även om utställning och fastställande av planen.

- Våren 2003 godkände ON/Sicklaön genomförandeavtal med Vägverket och.

genomförandeavtalet mellan Vägverket och Nacka kommun undertecknades.

- I januari 2004 antar ON/Sicklaön detaljplanen med omedelbar justering och efter diverse överklaganden vann planen laga kraft 28 oktober 2004.

- Anbudsförfrågan för byggande sänds ut den 10 januari 2005 och i februari har 4 anbud inkommit. Entreprenadarbeten beställs den 15 mars och entreprenör blir JM.

- Arbetet påbörjades den 15 april 2005.

Ekonomi:

| Tkr | Kostnad | not |
| --- | --- | --- |
| Planläggning, marklösen, förfrågningsunderlag | 2 900 | Utfört år 2000-2004. |
| Byggande, bygg- och anläggningskostnader | 11 400 |  |
| Tilläggskostnader utöver det normala (pga stor andel privata fastighetsägare) | 1 500 |  |
| Byggledning och besiktning | 400 |  |
| Summa | 16 200 |  |
| Utfört | -2 900 |  |
| Återstår kostnader | 13 300 |  |
| Budgetöverföring från 2004 | -2 100 | KS reserverade 5 000 år 2000. |
| Vägverkets del enligt avtal | -7 000 |  |
| Ej finansierad del | -4 200 |  |

Den ursprungliga kostnadsuppskattningen genomfördes för fem år sedan. För att genomföra arbetet med Nackanäsvägen behöver ytterligare 4,2 miljoner avsättas så projektet ska kunna utföras.

Guldbrand Skjönberg		Elinor Nordquist

Direktör Teknik, Säkerhet och Miljö	Enhetschef för Infrastruktur