# Detaljplan för arbetsområde vid Ryssviksvägen, Sicklaön 107:3 m. fl.

| Projektledare, planenheten: | Angela Jonasson |
| --- | --- |
| Handläggare, exploateringsenheten: | Anna Kuling |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 20020122 | ONS |  |
| √ | Start-PM med dp-avtal, föreslå godk. | 20020205 | KSAU |  |
| √ | Start-PM med dp-avtal, godkännande | 20020218 | KS |  |
| √ | Start-PM reviderat, yttrande | 20050830 | ONS |  |
|  | Start-PM reviderat, föreslå godk. |  | KSAU |  |
|  | Start-PM reviderat, godkännande |  | KS |  |
|  | Detaljplan etapp 1, samråd | 1 kv 2006 | ON |  |
|  | Yttrande, samråd |  | KS |  |
|  | Detaljplan etapp 1, utställning | 2 kv 2006 | ON |  |
|  | Yttrande , utställning |  | KS |  |
|  | Detaljplan etapp 1, godkännande | 3 kv 2006 | ON |  |
|  | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
|  | Detaljplan, tillstyrkan | 4 kv 2006 | KS |  |
|  | Exploateringsavtal |  | KF |  |
|  | Detaljplan, antagande | 4 kv 2006 | KF |  |