Områdesnämnden Boo, Områdesnämnden Sickla, Områdesnämnden Älta, Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# Investeringar 2006 för ett ”Snyggare Nacka”

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att uppdra åt Infrastruktur att ta fram specificerade åtgärder och handla upp dessa för ett ”Snyggare Nacka” enligt Infrastrukturs förslag nedan.

## Bakgrund

Beslut i KS den 22 november 2006: ”En större satsning görs under två år för att över lag förbättra standarden på gångvägar, parker, utomhusbad och den yttre miljön i övrigt. Sammanlagt 9 mkr läggs på Snyggare Nacka.” Investeringsförslag för cirka 6 miljoner 2006 samt för cirka 3 miljoner 2007 tas fram för beslut i ON under januari 2006 respektive januari 2007.

Ärendet

Den politiska intentionen bakom förslaget för medel till ett ”Snyggare Nacka” är :

- Entréer till kommundelarna bör snyggas till genom en allmän standardhöjning, med en helhetssyn på våra entréområden, gaturum, utifrån snygghet/prydlighet, säkerhet mm. (Standardhöjningen får sen matchas med en uppräkning av driftsbudgetarna).

- Fördelningen av medlen bör utgå från den fördelningsnyckel som baserar sig på befolkningsmängd.

- Åtgärderna ska synas under våren/sommaren 2006. Detta kräver politiska beslut redan under januari för att hinna med projektering, upphandling och utförande till hösten 2006.

Några av nedanstående förslag anger intentionen för åtgärderna och behöver specificeras ytterligare före upphandling. Delar av detta kan utföras så fort det blir barmark.

Investeringsförslag

Upprustning av den gröna miljön kring angöringsgatorna till kommundelarna.

Olika typer av åtgärder som utförs för att få gaturummen, inklusive angränsande infartsparkeringar, att se snygga, prydliga och säkra ut:

- Säkerhetsbeskärning av befintliga gatuträd, borttagning av skadade och sjuka delar av trädkronan samt beskärning kring belysningspunkter för god sikt.

- Röjning av slyområden samt iordningställande av dessa ytor så att de kan skötas och se prydliga ut framgent.

- Gallring av förvuxna trädbestånd för stabilitet och prydnad.

- Iordningställande av oklippta gräsytor så att de kan klippas i anslutning till vägområdet.

- Kompletteringsplantering av träd och buskar och blomsterutsmyckning.

- Sanering av klotter.

- Städning av parkytor samt åtgärder som motverkar olovligt nyttjande av allmän platsmark.

- Lagning/sanering av gamla hägnader, målning av räcken, murar mm.

- Utbyte av soffor och papperskorgar, parkbelysning till enhetlig standard.

- Inventering av nödvändiga vägmärken (borttagning, utbyte m.m.)

Uppsnyggning av allmänna badplatser vid t.ex. Fisksätra holme, Strålsjön och Kocktorpssjön.

Badplatsen vid Långsjön kommer att byggas ut till handikappstandard enligt

investeringsbudget.

Uppföljning

Projektet kommer att redovisas inom respektive områdesnämnd med dokumentation av utförda åtgärder och kostnader för dessa.

Infrastruktur

Elinor Nordquist			Roger Grönwall

Enhetschef				Projektledare

Boo, 33 % 1 980 tkr (2006)

Sickla, 34 %  2 040 tkr (2006)

Fisksätra/Saltsjöbaden, 23 %  1 380 tkr (2006)

Älta, 10 %  600 tkr (2006)