# Bilaga 1

# Beskrivning av uppdraget angående trafikutredning för förbättrad framkomlighet vid Skvaltans väg/Per Hallströms väg

# Bakgrund

Skvaltans väg är i dag hårt belastad med framkomlighetsproblem under rusningstrafik längs vägen och cirkulationsplatsen vid Per hallströms väg. Det saknas idag på- och avfartsramper öster ut vid trafikplats Skvaltan. Därför fungerar Skvaltans väg även som på- och avfartsramper till Värmdöleden vilket medför en del genomfartstrafik. Centrumanläggningen Forum Nacka kommer att byggas ut med 25 000 kvm och 250 nya lägenheter. Den nya anläggningen alstrar fler fordonsrörelser än i dag och att framkomligheten antas blir sämre.

# Syftet och omfattning

Syftet med utredningen är att analysera och föreslå förbättringsförslag. Utredningen och förslagna åtgärderna ska omfatta alla de samverkande trafikstråken d.v.s Skvaltans väg, Per Hallströms väg, Värmdövägen och Vikdalsvägen. I utredningen skall ingå alla faktorer som påverkar framkomligheten, med såväl bil som kollektivtrafik, t ex signalreglering, dimensionering, hastighetsdämpande åtgärder, cirkulationsplatser samt in- och utfarter. Även påverkan av den planerade gångtunnel under Vikdalsvägen vid Forum Nacka igår i utredningen.  Utredningens geografiska utbredning framgår av nedanstående kartbild.

# Arbetsbeskrivning

## Inventering och problembeskrivning samt trafikanalysen

Vid tidigare planarbeten för ICA MAXI, Shurgard, Nya Forum Nacka och bygglovsprojektet biltvättanläggningen invid cirkulationsplatsen Skvaltans Väg/Per Hallströms väg har konsekvenserna av trafikutveckling för dessa planer redovisats.

Utbygganden av ICA MAXI har inneburit en kraftig trafikökning längs Skvaltans väg. Den kommande utbyggnaden av Shurgard och Forum Nacka medför ytterliggare trafik. Kapacitets studier har genomförts för dessa utbyggnader.

Problembeskrivningen görs utifrån befintliga utredningar. Problembeskrivningen ska förankras internt inom kommunen innan arbetet med åtgärdsbeskrivning påbörjas.

De faktorer och arbetsmoment som bör ingå i problembeskrivning är bland annat:

- Sammanställning av tidigare utredningar som är gjorda i samband med detaljplanerna för Shurgard och ICA MAXI samt Nacka centrum.

- Trafikräkning med riktningsfördelning i de berörda korsningarna.

- Nya kapacitetsberäkningar i korsningarna.

- Analysera påverkan av de befintliga hastighetssäkrade åtgärderna genom Storängen med bl.a. sk busskuddar längs Värmdövägen, avseende på bilisternas vägval och boende – och trafiksäkerhetsmiljön i Storängen.

- Utbyggnadsförslag för att förbättra framkomligheten i det berörda vägnätet.

- Ny gångtunnel under Vikdalsvägen vid Forum Nacka och borttagndet av den befintliga gångsingnalen.

## Åtgärdsbeskrivning

Efter det inledande arbeten med problembeskrivning och trafikanalys ska förslag till förbättringsåtgärder utarbetas. De fysiska åtgärderna presenteras i form av skisser

En kostnadsuppskattning för varje åtgärdsförslag inklusive projektering tas fram. Med utgångspunkt från skisserna ska detaljprojektering kunna genomföras.