Områdesnämnden Sicklaön

# Finnboda Varv - allmänna anläggningar

## Förslag till beslut

Områdesnämnden noterar informationen

## Bakgrund

Den 10 december 2001 §257 antog kommunfullmäktige detaljplan för Finnboda varv. Till planen hör ett exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att utföra ett gång- och cykelstråk utmed stranden samt utmed Finnboda Varvsväg från Kvarnholmsvägen till kajen. Se kartbilaga.

## Pågående och planerade arbeten

Projektering och genomförande pågår parallellt. Kommunen granskar ritningar och andra handlingar med avseende på trafiksäkerhet och gestaltning.

För sträcka B – C är granskning klar och produktionen pågår.

För C – D är inte projektering påbörjad. Sträckan utförs i samband med bebyggelsen i den delen av området.

För sträcka E - F återstår några detaljer att granska. Produktionen är påbörjad.

Sträckan A – B ligger på mark som ägs av Stiftelsen Danvikshems hospital. Sträckan är inte planlagd och kommunen har i samband med planarbetet för Danvikshem fört diskussioner om tillgången till marken. Planarbetet har avstannat och etappen kan därför i dagsläget inte genomföras.

Pia Ström-Sjöberg		Per Andersson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör

## Kartbilaga

A

B

C

D

E

F