Områdesnämnden Sicklaön

# Finnbergstunneln - säkerhetsåtgärder

## Förslag till beslut

Områdesnämnden noterar informationen

## Bakgrund

Den 29 maj 2005 (§ 102) beslutade kommunfullmäktige att flera infrastrukturprojekt skulle genomföras inom ramen för fördjupad översiktsplan för Sickla. Finansiering skulle ske genom exploateringsinkomster.

Genom de exploateringsavtal som kommunen ingått för Saltsjökvarn, Danviskstrand, Finnboda varv och Finnberget har kommunen förbundit sig att genomföra de gemensamma anläggningarna inom norra delen av Sickla.

Genomförda och påbörjade anläggningar är upprustning av Kvarnholmsvägen, Rondell vid Finnbergstunneln, trappa vid Henriksdal, gång- och cykelväg utmed Svindersviken samt utmed Norra kusten.

Det återstår att genomföra del av gång- och cykelstråket samt en upprustning av Finnbergstunneln.

I Finnbergstunneln (se bild nedan) har i skede 1 genomförts en så kallad skrotning och bergförstärkning. Även tätningsarbete mot vattendropp och isbildning har genomförts med varierat resultat.

## Planerade åtgärder

Förestående åtgärd är att öka säkerheten vid brand i tunneln. Detta sker genom att de två inre förbindelser som finns mellan tunnelrören byggs igen och förses med utrymningsdörrar. Detta gör att tunnlarna fungerar som varandras utrymmningsvägar.

Dessutom  ska dräneringen i tunnelmynningarna förbättras för ta hand om återstående vattendropp och isbildning.

Arbetena medför trafikavstängningar och omledning runt berget under november och december.

## Ekonomi

I exploateringsbudget för projekt 9196 gemensamma anläggningar Norra Sickla har Kommunstyrelsen anvisat ekonomiska medel för genomförandet.

Pia Ström-Sjöberg		Per Andersson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör