# Program för Ektorps centrum, Sicklaön

| Projektledare, planenheten: | Alexander Erixson |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Susanne Skoglund |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 031021 §166 | ONS |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 040216 §30 | KS |  |
| √ | Program, muntlig information i KSAU och MSN | 070522 070613 | KSAU MSN |  |
| √ | Programsamråd |  | Planchef | Samrådstid 10sep-26okt-07 |
| √ | Program, tillstyrkan |  | MSN |  |
| √ | Program, tillstyrkan |  | KSAU |  |
| √ | Program, godkännande |  | KS |  |
| √ | (Start-PM, detaljplan) |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd |  | Planchef |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | MSN |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |