Kommunstyrelsens arbetsutskott Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Tekniska Nämnden

# Information om prioritering av stadsbyggnadsprojekt

## Förslag till beslut

Informationen om den uppdaterade listan över prioritering av stadsbyggnadsprojekt noteras till protokollet.

## Sammanfattning

Listan över vilka stadsbyggnadsprojekt som är aktiva i olika skeden respektive befinner sig i vänteläge har uppdaterats med anledning av att nya projekt har initierats, dels i anknytning till Saltsjöbanans konvertering, dels med anledning av behovet av förskolor. De nya projekten har förts till väntelistan.

## Förändringar i prioriteringslistan

Prioriteringslistan uppdaterades senast i februari med anledning av att nya projekt initierats och att arbetet med förnyelseprojekten lyfts prioriteringsmässigt.

Sedan dess har följande projekt initierats:

- Ny Skurubro

- Fisksätra station (Saltsjöbanans konvertering)

- Neglinge station (Saltsjöbanans konvertering)

- Saltsjö Järla station  (Saltsjöbanans konvertering)

- Förskola vid Mensättra (bredvid Myrsjöskolan)

- Sicklaön 124:2 Finntorp (Biet), förskola + bostäder

- Förskola vid Storängens station

- Sicklaön 265:5 Bostäder vid Gillevägen - Atlasvägen

- Erstavik 25:1, båtplatser vid Östervik

Projekt som finns och väntar sedan tidigare men har inte funnits med på priolistan.

- 9521 Fisksätra Stena

- 9206	Henriksdalsbacken

- 9202	 Henriksdalsberget, punkthus

- 9174	Finnboda Pirar, Sicklaön 37:41

## Resursbehov, konsekvenser

För närvarande pågår ett intensivt arbete inom Miljö & Stadsbyggnad med att införa NYAST – ny arbetsmodell o stadsbyggandsprocessen inklusive nytt IT-stöd, och med att forcera förnyelseplaneringen. Det saknas därför förutsättningar för att påbörja nya projekt just nu. De nya projekten har därför förts till väntelistan.

Den nya prioriteringslistan bifogas. Den ses över löpande och redovisas nästa gång i samband med tertialbokslut nr 2. Den har kompletterats med kommentarer som kort visar dagsläget och vad projektet eventuellt väntar på (mer än lediga resurser).

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg

Exploateringschef

|  | Prioritering av stadsbyggnadsprojekt 2008-05-22 |
| --- | --- |
| Nr | Projektnamn: | Område | Förnyelse / övrigt | Aktivt / väntar | Kommentar |
|  | Utbyggnad pågår |  |  |  |  |
| 9399 | Skola i Södra Boo, Tollare 1:16 | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a | Utbyggnad av ny GC-väg längs Sockenvägen inkl ny vattenledning pågår. Skolprojektet måste även redas ut mellan berörda parterna. |
| 9381 | Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg | Boo N, Kummelnäs | f | a |  |
| 9213 | Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen | Sicklaön Finntorp | ö | a |  |
| 9405 | Orminge Hantverkshus | Boo C | ö | a |  |
| 9609 | Södra Hedvigslund | Älta | ö | a |  |
| 9390 | Lilla Björknäs etapp 2 | Boo V, Björknäs | f | a |  |
| 9144 | Del av Ektorps centrum, Sicklaön 202:9 m.fl. | Sicklaön Östra N | ö | a |  |
| 9190 | Shurgard Skvaltan, Sicklaön 172:1 | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9188 | Vattenverksvägen | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9164 | Saltsjöqvarn | Sicklaön Västra N | ö | a | Planändring för parken i samband med Danvikslösenplanen. |
| 9165 | Stubbsund, Sicklaön 374:1 | Sicklaön Östra S | ö | a |  |
| 9166 | Järla Sjö | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9168 | Sickla sjö, Sicklaön 360:1, Glassbolaget | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9171 | Finnboda Varv | Sicklaön Västra N | ö | a |  |
| 9180 | Norra Lillängen | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9183 | Barnhemsvägen | Sicklaön Östra N | ö | a |  |
| 9184 | Marinstaden | Sicklaön Finntorp | ö | a |  |
| 9192 | Forum Nacka | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9196 | Norra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra N | ö | a |  |
| 9209 | Område vid Tallidens skola | Sicklaön Finntorp | ö | a |  |
| 9211 | Sicklaön 83:32 Uddvägen | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9212 | Uddvägens Upprustning | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9305 | Lillsvängen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a | (Ledningsrätt ska säkerställa ledningar) |
| 9312 | Område X Djurgårdsvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |  |
| 9321 | Boo kommunalhus | Boo C | ö | a |  |
| 9327 | SV Lännersta 1A | Boo S, Lännersta | f | a | Gatukostnadsersättning faktureras under 2008 |
| 9328 | SV Lännersta 1B | Boo S, Lännersta | f | a | Gatukostnadsersättning faktureras under 2008 |
| 9342 | Evedalsvägen/Solbrinken | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a | (Ledningsrätt ska säkerställa ledningar) |
| 9346 | Lillebo | Boo N, Insjön Kil | f | a |  |
| 9347 | Insjön II | Boo N, Insjön Kil | f | a |  |
| 9356 | Lilla Björknäs etapp 1 | Boo V, Björknäs | f | a |  |
| 9380 | Gundersbergsvägen | Boo V, Björknäs | f | a |  |
| 9391 | Drabantvägen-Kadettvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |  |
| 9394 | Kil 1:1-Waldorfskolan(numera Idunskolan) | Boo N, Insjön Kil | ö | a |  |
| 9396 | Lidl orminge 61:1 | Boo C | ö | a |  |
| 9397 | SV Lännersta 1A-strandpromenad | Boo S, Lännersta | f | a | markåtkomsten kvar. |
| 9506 | Rösunda 2:2 Karl Gerhards väg | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9527 | Saltsjöbadens station o Restaurangholmen | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9551 | Saltsjöbadens angöring | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9347 | Insjön II-exploateringsområde | Boo N, Insjön Kil | ö | a |  |

|  | Utbyggnad ska påbörjas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9621 | Detaljplan för del av Älta 14:27 m.fl. Stensövägen | Älta | ö | a | Antagen dpl - väntar på genomförande. |
| 9398 | Blåmes Område S | Boo S, Lännersta | f | a | Gatukostnadsutredning under 2008. |
| 9528 | Älgö | Saltsjöbaden | f | a | Projektering pågår |
| 9371 | Bågvägen, Åbroddsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a | Planändring behövs ej, VA-utbyggnad enl bef plan. Avtal m vägförening krävs. |
| 9363 | Del av Bo 1:70, Boo gårds lada | Boo S, Bo Gård | ö | a | Antagen dpl - väntar på genomförande |
| 9102 | Ekudden, Sicklaön 140:6 mfl | Sicklaön Centrala | ö | a | Antagen dpl - överklagad och väntar på genomförande (expl.avtal lagakraftstämplat och undertecknat). |
| 9374 | Dalkarlsvägen-Ripvägen | Boo S, Bo Gård | f | a | Projektering pågår. markförvärv avser också avtal om slänter |
| 9311 | Rensätra | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a | Projektering pågår. |
| 9368 | Del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |  |
| 9384 | Lövberga | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a | Projektering pågår |
| 9134 | Ekdungen | Sicklaön Östra S | ö | a | Antagen dpl - överklagad dp väntar på genomförande (exploateringsavtal lagakraftstämplat och undertecknat). Beräknat att genomförandet ska påbörjas under våren. |
| 9142 | Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen | Sicklaön Östra S | ö | a | Dp och exploateringsavtal har vunnit lagakraft. Genomförande påbörjas. Fakturering enligt expl.avtal sker på löpande räkning. |
| 9505 | Neglinge Center | Saltsjöbaden | ö | a | Beslut om exploateringsavtal och antagande av detaljplan av KF den 23 april. Därefter påbörjas utbyggnation |
| 9367 | Del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |  |
| 9407 | John Wibergs väg, gångbana | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a | Uppdaterad 2008-02-05, gångbanan måste byggas innan FAK uppför barnstuga på fastigheten Rensättra 27:1 för att trafiksäkerheten skall kunna garanteras. |
| 9195 | Södra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra S | ö | v |  |
| 9330 | Liljekonvaljen IV | Boo S, Lännersta | ö | v | hänger ihop med rondellarbetet projekt 9403 |
| 9320 | Område Y och Z | Boo S, Bo Gård | f | v | Överklagad dpl. |
| 9408 | Västra Eknäs, gångbana | Boo V, Eknäs Tollare | f | v | Gångbana som inte blivit utbyggd i enlighet med detaljplan för 9307 Västra Eknäs. Vi har tagit in pengar men ännu inte byggt ut den. För utbyggnaden krävs inlösen av mark från ca 5 fastigheter. Lantmäteri uppdaterad 080103 |
|  | Projektavslut |  |  |  |  |
| 9130 | Österleden Ringlederna | Sicklaön Västra N | ö | a | gränsavtal med vägverket sedan projektavslut |
| 9143 | Del av Sicklaön 40:11, Alphyddan | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9307 | Västra Eknäs | Boo V, Eknäs Tollare | f | a |  |
| 9112 | NACKA STRAND | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9118 | ÖSTRA SKURU I (Brf Kungen ingår) VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |  |
| 9120 | TORSPARKEN | 0 | ö | a |  |
| 9137 | SICKLA SLUSS | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9138 | SICKLA BRO | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9139 | Planiavägen | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9150 | DANVIKS STRAND | Sicklaön Västra N | ö | a |  |
| 9152 | Norra Skogalund | Sicklaön Östra N | ö | a |  |
| 9159 | NACKA STRAND II,Bostäder vid Gustavshög | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9162 | SICKLAÖN 146:4 MFL, JÄRLA LILLTOMT | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
| 9167 | DAHLIAN | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9172 | NACKA BRO VILANDE | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9175 | Daggkåpan | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9177 | Finnberget | Sicklaön Västra N | ö | a |  |
| 9178 | Nacka Sjukhus | Sicklaön Östra N | ö | a |  |
| 9181 | Atlas Copco | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9187 | DUVNÄS UDDE, SICKLAÖN 208:24 NACKA SJÖSCOUTKÅR. VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |  |
| 9303 | Alskogsvägen Rödhakevägen | Boo S, Lännersta | f | a |  |
| 9304 | Björknäs 1:861 | Boo V, Björknäs | ö | a |  |
| 9318 | Gnejsvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9324 | Porfyrvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9325 | Detaljplan Åsastigen VILANDE | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9331 | Fregattvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |  |
| 9332 | KVARNSJÖN VILANDE | Boo N, Kummelnäs | f | a |  |
| 9341 | ABBORRVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a | Avslut nästan klart (rapport till ledn.grp återstår) |
| 9352 | Kummelnäs industriområde, utvidgning | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a |  |
| 9353 | Rubinens Förskola | Boo C | ö | a |  |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a | Avslutas, avbrutet planarbete. VA-utbyggnad se 9311 Rensätra |
| 9369 | FÄBODVÄGEN / SÄTERVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9370 | Sergelvägen Tessinvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a | Projektet har avslutats bland äldre småprojekt |
| 9372 | Mellanvägen Ekallén | Boo S, Lännersta | f | a |  |
| 9376 | Galärvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |  |
| 9392 | BOO 2:1, BOO BACKE | Boo C | ö | a |  |
| 9503 | NORRA SKOGSÖ | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9525 | SALTSJÖBADENS SJUKHUS Rösunda 36:32 | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9529 | SPORT- OCH KULTURHALL, GRÖNA DALEN | Fisksätra | ö | a |  |
| 9549 | TIPPEN, SLUTREGLERING SALTSJÖBADEN VILANDE | Saltsjöbaden | ö | a |  |
| 9606 | SV Hedvigslund | Älta | f | a |  |
| 9607 | NÖ Hedvigslund | Älta | f | a |  |
| 9614 | ÄLTA ISHALL | Älta | ö | a |  |
| 9618 | Älta C (Spärrat 20011231!?...Kolarängens skola) | Älta | ö | a |  |

|  | Planeringsskede - Förnyelseprojekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9104 | Norra Skuru | Sicklaön Östra N | f | a | N.Skuru - Planarbete pågår, akuta VA-problem, |
| 9300 | Område B, Riset | Boo N, Kummelnäs | f | a | Utbyggnad av huvud(?)VA-ledning pågår igenom området. Fastigheter som ligger vid dessa vägar får enl beslut i TN ansluta sig. Uppdaterad 080117, bedömning utifrån att projektet görs med "förenklad planering" |
| 9306 | Del av Kummelnäs, Björnbergsområdet | Boo N, Kummelnäs | f | a |  |
|  | Rörsundsviken planändring |  | f | a | Uppdaterad 080401.Ändra bestämmelse om enskilt VA till kommunalt VA i bef. detaljplan. Planändring genom enkelt förfarande. |
| 9402 | Kummelnäsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a | Ingår i Värmdöledningsprojektet. Genomförandeskede påbörjas 2 kv. 2008. |
| 9409 | Vikingshillsvägen |  | f | a | Planområdet bör planläggas samtidigt (eller före) förnyelseområde B (aktivt), men även område G (Riset) och Åbroddsv-Bågvägen (väntande). resursbedömning med kommunalt huvudmannaskap 2008-01-15. |
| 9301 | Område F, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | a | Ingår i Värmdöledningsprojektet. Risk för överklagan av detaljplan. Resursplanering har gjorts med utgångspunkt från att genomförande börjar 3 kv. 2008. Uppdat 20080115. |
| 9319 | Område W | Boo S, Bo Gård | f | a | Planarbete pågår, kulturmiljöinventering klar. Gammeluddens vårdboende vill bygga ut. Utbyggnad av kommunalt VA,. Djurgårdsvägen ska utgöra en trafiksäker väg för skolbarnen i södra Boo Befintlig strandpromenad ska säkerställas. |
| 9401 | Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9317 | Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |  |
| 9302 | Område G, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | a | Samordnas med plan för Vikingshillsvägen. Kortsiktig planering. |
| 9316 | Munkkärrsvägen, Område H | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a | Detaljplan i princip klar. |
| 9323 | Långvägen-Skymningsvägen | Boo V, Eknäs Tollare | f | a | Utställning av Gatukostnadsutredning Påtryckningar från fastighets- ägare med obebyggda tomter. |
| 9528 | Gåsö, terminalfrågan | Saltsjöbaden | f | v | Uppdaterad 2008011. Terminalfrågan! Syftar till att lösa problemet kring båtplatsbehovet som Gåsöborna har. |
|  | Planeringsskede - övriga projekt |  |  |  |
|  | Saltsjöbanan |  | ö | a | Nytt projekt 2007-11-29 .Antal detaljplaner och avtal kommer att behöva upprättas |
| 9215 | Centrala Nacka FÖP | Sicklaön Centrala | ö | a |  |
|  | Fisksätra målbild |  | ö | a |  |
| 9532 | Igelboda station | Saltsjöbaden | ö | a | TAS EV BORT, GÅR SOM ENKELT, MEN KAN ÖVERGÅ TILL NORMALT |
| 9533 | Depå Fisksätra/Igelboda | Fisksätra/Saltsjöbaden | ö | a |  |
|  | Kustplan |  | ö | a |  |
|  | Grönplan | Nacka | ö | a |  |
| 9309 | Tollare 1:16 m fl (NCC) | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a | 4 dp tas fram, därutöver planläggs Järntorgets mark (Tollareängen som har fått eget projekt- och diarienr). Detaljplane- och ramavtal beslutat av KF 070910. |
| 9151 | KVARNHOLMEN | Sicklaön Västra N | ö | a | Avtal finns. |
| 9210 | Omr mellan Blomstervägen-Birkavägen | Sicklaön Finntorp | ö | a | FAK projekt. |
| 9406 | Tollare 2:2, Tollareängen | Boo | ö | a | Detaljplan m kommunalmark för bostäder, förskola, park- och naturmark (bollplan). |
| 9622 | LÄSK Skrubba trafikplats | Älta | ö | a | Intentionsavtal mellan Nacka, Tyresö och Stockholm finns. Arbetsplan och detaljplan för ny trafikplats. Projektering av vägport och bullervall. |
| 9387 | Orminge centrum | Boo C | ö | a |  |
| 9526 | Båthöjden, Erstavik 26:21 | Fisksätra | ö | a | Planavtal finns. |
| 9205 | Danvikslösen 4 detaljplaner | Sicklaön Västra S | ö | a | Samprojekt med Stockholm och SL |
| 9395 | Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a | Planavtal finns. |
| 9214 | Förbindelse Kvarnholmen | Sicklaön Centrala | ö | a | Förutsättning för Kvarnholmen |
| 9135 | P-hus Sickla galleria / Sickla ny förbindelse | Sicklaön Västra S | ö | a | Planavtal finns. Inriktningsbeslut fattat KS aug -07. |
| 9624 | Ältadalens verksamhetsområde | Älta | ö | a | Förutsättning för flytt av TR Bilskrot. Förutsätter utbyggnad av Skrubba trafikplats. |
| 9531 | F.d. Lännboskolan | Fisksätra | ö | a | Markanvisningsavtal finns. |
| 9400 | Verksamhetsområde i Kil | Boo N, Insjön Kil | ö | a | Planavtal finns. |
| 9103 | Ektorps centrum | Sicklaön Östra N | ö | a | Planavtal finns. Program beräknas antas i mars 2008. samråd för dp innan årsskiftet 2008/2009. |
| 9145 | Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, Sicklaön 83:22 m fl | Sicklaön Västra S | ö | a |  |
| 9515 | Sune Carlsson Båtvarv | Saltsjöbaden | ö | a | Planavtal finns. Utställning feb-mars 2008, antagande beräknas innan sommaren 2008. |
| 9310 | Boo Hembygdspark | Boo C | ö | a | Äldre avtal med föreningen finns + beslut om finansiering av planarbete. Konsultuppdrag för planhandläggare+exploateringsingenjör finns |
|  | Ny Skurubro |  | ö | v |  |
|  | Fisksätra station | Fisksätra/Saltsjöbaden | ö | v | Nytt projekt. |
|  | Neglinge station | Saltsjöbaden | ö | v | Nytt projekt. |
|  | Saltsjö Järla station | Sickla | ö | v | Nytt projekt. |
|  | Förskola vid Mensättra (bredvid Myrsjöskolan) | Boo | ö | v | Nytt projekt. |
|  | Sicklaön 124:2 Finntorp (Biet), förskola + bostäder | Sicklaön | ö | v | Nytt projekt. |
|  | Förskola vid Storängens station | Sicklaön | ö | v | Nytt projekt. |
| 9107 | Danvikshem | Sicklaön Västra N | ö | v | Vilar enl överenskommelse m exploatören |
| 9385 | Verksamhetsområde Boovägen, Dalkarlsvägen Gustavsviksvägen, Dalkarlsängen | Boo S, Bo Gård | ö | v | Uppdaterat 080116. FAK arbetar med projektet. Viss bevakning fr plan- o expl.enheten krävs. |
| 9378 | Lövbergaängen f d Porsmosseverket | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v | FAK arbetar med projektet. Viss bevakning fr expl.enheten krävs. Mycket material finns framtaget som underlag för markanv tävl. Peab angelägna om att bebygga sin del men inte lämpligt att göra två detaljplaner. Rivning pågår. |
| 9203 | Finntorpsområdet, med resursbedömning för Finntorps C | Sicklaön Finntorp | ö | v | Förutsättning för arbetsområde Ryssviksvägen, där avtal finns. Ett antal projekt i Finntorp bör planeras i ett sammanhang |
| 9357 | Orminge 1:58 m.fl. | Boo C | ö | v | Inga bindande avtal finns. |
| 9521 | Fisksätra Stena | Fisksätra | ö | v | . Planavtal finns. Lgr 2008-02-05: Avvaktar målbild. |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen | Boo S, Lännersta | ö | v | DP 395 bygger på att bullerskydd anordnas vid motorvägen. Bullervall klar men denna bebyggelse återstår. Förslag till detaljplan finns framtagen. Hänger ihop med cirkulationsplats vid Turex och exploateringsavtal omr Liljekonvaljen. |
| 9206 | HENRIKSDALSBACKEN | Sicklaön Västra N | ö | v | Nytt på listan. Kommande markförsäljning, beroende av Danvikslösen. |
| 9202 | HENRIKSDALSBERGET, PUNKTHUS | Sicklaön Västra N | ö | v | Nytt på listan. Kommande markförsäljning, beroende av Danvikslösen. |
| 9174 | FINNBODA PIRAR, SICKLAÖN 37:41 | Sicklaön Västra N | ö | v | Nytt på listan. Överklagad dpl. Genomförande kommer att ingå i Finnboda. |
|  | Sicklaön 265:5 Gillevägen - Atlasvägen | Sicklaön Västra S | ö | v | Nytt projekt, bostäder ALAB. |
|  | Erstavik 25:1, båtplatser vid Östervik | Fisksätra/Saltsjöbaden | ö | v | Nytt projekt. Ev bygglov utan planarbete? |
| 9208 | Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 och 2 | Sicklaön Finntorp | ö | v | Planavtal sedan 2001 finns, har avvaktat program för Finntorp. Kommunal mark för bostäder bör planläggas samtidigt för helhetsgrepp. Förutsätter projekt Finntorps C. På tur för att återupptas. Denna uppskattning rör en kommande etapp 2 med bostäder och mer lokaler. |
|  | Skarpnäs 8:17 mfl | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v | Ger möjlighet för Independent studios att utöka verksamheten till en slags "Nackas filmstad" i anslutning till befintliga lokaler på Skarpnäs 8:17. Tanken är att utökningen av verksamhetsområdet skulle ske på mark som redan idag är ianspråktagen av schaktningsmassor. |
| 9403 | Detaljplan för del av Lännersta 1:909 mfl, cirkulationsplats Lännerstav/Prästkragens väg | Boo S, Lännersta | ö | v | Bör samordnas med verksamhetsområdet vid Semestervägen av trafikskäl samt finansieringsmöjligheter. Bör även samordnas med utbyggnaden av område S. Cirkulationsplatsen behövs av trafiksäkerhetsskäl. |
| 9612 | Ältadalen bostäder | Älta | ö | v | Överklagat ramavtal. Genomförande av tippavtal pågår!!!! Inväntar ramavtals laga kraft. |
| 9197 | Danvikscenter | Sicklaön Västra N | ö | v | Tillbyggnad av Danvikscenter och kan innehålla kontor, handel o dyl. Fastighetsägaren har framfört önskemål om även utbyggnad av bostäder. Innan dp-start krävs planavtal med fastighetsägaren. |
|  | Stensö udde |  | ö | v | Del som undantagits i 9621. Påbörjas när resurser finns. |
| 9343 | Hasseludden 1:78 m.fl., Yasuragi Hasseludden | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v | Planavtal ännu inte tecknat |
| 9530 | Del av Neglinge 2:1 Båthall | Saltsjöbaden | ö | v | Start-PM taget i KS 2007-08-20. Inget avtal finns i nuläget. |
| 9308 | Sydvästra Björknäs, Kvarnvägen | Boo V, Björknäs | ö | v | Planen omfattar 2 delplaner (Industri resp flerbost hus). Industriplanen avvaktar ny Skurubro. Bostadsplanen kan tidigareläggas. |
| 9510 | Detaljplan för del av Älgö 4:1; Estvägen/Berghemsvägen/Trappstigen (3G mast) | Saltsjöbaden | ö | v | Om behov uppstår. |
| 9199 | Saltängen Skuruparken | Sicklaön Östra S | ö | v | Bordlagt Start-PM, väntar beslut om naturreservat. |
| P 9511 | Del av Tattby 2:2 Ljuskärrsberget | Saltsjöbaden | ö | v | A-tomt till bostäder? |
| 9623 | Del av Älta 10:1 m.fl. Älta C parkering | Älta | ö | v | planarbetet avbröts i KS i februari 08. Avslutas när nästa etapp initieras av JM. |
| 9198 | Fredrik Jahns gränd, Finntorp | Sicklaön Finntorp | ö | v | Trafiksituationen i Finntorp löses först, se 9203. Planeras tillsammans med fler projekt i Finntorp. |